Bilag for SSA-T

Bilag 1-10

Anskaffelse av kommunikasjonsløsning for Vegtrafikksentralene – 26/241412

Status:

Versjon: 0.9

Sist oppdatert: 24.08.2026

Kontraktstandard

Dette er et sett med bilag for Statens standardavtale om utvikling og tilpasning av programvare, 
SSA-T 2026 (Utviklings- og tilpasningsavtalen).

Innhold

1	T Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon	6

1.1	Avtalens omfang	6

1.2	Oppdragsgivers kravspesifikasjon	9

Funksjonelle krav	10

Ikke-funksjonelle krav	10

Sikkerhets- og Personvernkrav	10

1.3	Interessenter og deres suksesskriterier	10

1.4	Leveranser og bistand	13

1.5	Samvirke med utstyr og annen programvare	16

1.6	Gjennomføringsmetode	16

1.7	Dokumentasjon	16

1.8	Opplæring	17

1.9	Konvertering	17

1.10	Ytelsesnivå	17

1.11	Eksterne rettslige krav og tiltak generelt	17

1.12	Informasjonssikkerhet	17

1.13	Rettigheter til data	18

1.14	Sikkerhet for tilgang til kildekode mv	18

1.15	Leverandørens verktøy og metodegrunnlag	18

2	T Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon	19

2.1	Avtalens omfang	19

2.2	Leverandørens løsningsbeskrivelse	19

2.3	Generelt om fri programvare	21

2.4	Virkninger av videredistribusjon av fri programvare	21

2.5	Leverandørens ansvar for rettsmangler ved fri programvare	21

2.6	Kundens ansvar ved krav om bruk av fri programvare	21

3	T Bilag 3 Kundens tekniske plattform	22

3.1	Avtalens omfang	22

3.2	Virtualisering	23

3.3	Nettverk	24

3.4	Lagring	24

3.5	Høytilgjengelighet	24

3.6	Nyttig tilleggsinformasjon	24

3.7	Samvirke med utstyr og annen programvare	25

4	T Bilag 4 Prosjekt- og fremdriftsplan	26

4.1	Prosjekt- og fremdriftsplan	26

4.2	Delleveranser	28

4.3	Utarbeidelse av detaljspesifikasjon	28

4.4	Levering og godkjenning av detaljspesifikasjonen	29

4.5	Dokumentasjon	29

4.6	Opplæring	29

4.7	Dagbot ved forsinkelse	30

4.8	Generelt om Leverandørens plikter	30

5	T Bilag 5 Testing og godkjenning	31

5.1	Delleveranser	31

5.2	Levering og godkjenning av detaljspesifikasjonen	31

5.3	Konvertering	32

5.4	Forberedelser til akseptansetest	32

5.5	Løsning klar for akseptansetest	33

5.6	Plan for Kundens akseptansetest og godkjenningsperioden	35

5.7	Akseptansetestens omfang	36

5.8	Gjennomføring av Kundens akseptansetest	36

5.9	Avbrudd og gjenopptakelse av akseptansetest	37

5.10	Godkjenning av Kundens akseptansetest	38

5.11	Idriftsettelse	38

5.12	Varighet godkjenningsperiode	39

5.13	Gjennomføring av godkjenningsperioden	39

5.14	Endelig godkjenning – leveringsdag	39

6	T Bilag 6 Administrative bestemmelser	40

6.1	Partenes representanter	40

6.2	Prosjektorganisering	40

6.3	Prosjektdokumentasjon	41

6.4	Revisjon	42

6.5	Opplæring	42

6.6	Endringsoverslag	42

6.7	Krav til leverandørens ressurser og kompetanse	43

6.8	Bruk av underleverandør	44

6.9	Lønns- og arbeidsvilkår	45

6.10	Kundens bruk av tredjepart	45

6.11	Personopplysninger	45

6.12	Medlemskap i Motorola Developer Program	46

6.13	Uavhengig ekspert	46

7	T Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser	47

7.1	Vederlag	47

7.2	Oppsummert totalpris	50

7.3	Fakturering	52

7.4	Prisendring	53

7.5	Generelt om leverandørens plikter	53

7.6	Standardprogramvare og disposisjonsrett, test og godkjenning	54

8	T Bilag 8 Endringer i den generelle avtaleteksten	55

9	T Bilag 9: Endringer av leveransen etter avtaleinngåelsen	56

9.1	Dokumentasjon av endringen	56

10	Bilag 10: Lisensbetingelser for standardprogramvare og fri programvare	57

10.1	Lisensbetingelser for standardprogramvare og fri programvare	57

10.2	Generelt om fri programvare	57

Felles veiledende tekst for Kunde og Leverandør

Malen inneholder en del generell veiledende tekst som ligger i dokumentet da både SVV og tilbydere kan ha felles nytte av dette.

Veiledende tekst for Leverandør

Malen inneholder veiledende tekst/markering i bilagene der SVV spesifikt ønsker at leverandør skal fylle ut. Den er formatert på denne måten. Stilen heter: Veiledende tekst til leverandør

T Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

Avtalens omfang

Avtalens punkt 1.1.

Bakgrunn

Statens vegvesen har i dag en felles (nasjonal) kommunikasjonsløsning for vegtrafikksentralene (VTS) som internt kalles for VTS-telefoni. Eksisterende avtale utløper i mai 2028, og det er behov for å inngå en ny avtale i god tid før det.

VTS er organisert som fem seksjoner i avdeling Vegtrafikksentralen i divisjon Drift og vedlikehold. VTS er Statens vegvesens operative enhet for å ivareta trafikkstyring og trafikkinformasjon på europa-, riks- og fylkesvegene. VTS har også ansvar for koordinering mellom beredskapsaktører ved store hendelser eller fare for slike hendelser.

Fem sentraler dekker i dag, hvert sitt geografiske område og er geografisk plassert som følger:

- VTS nord – Mosjøen

- VTS midt – Trondheim

- VTS vest – Bergen og Lærdal

- VTS sør – Porsgrunn

- VTS øst – Oslo

- I tillegg til testfasiliteter på 3-4 lokasjoner

Kommunikasjonsløsningen ved VTSene er et kritisk verktøy for å støtte opp under sentralenes operative oppgaver, slik disse er beskrevet i kvalitetssystemet under prosessen Hendelseshåndtering på Vegtrafikksentralen. Hovedformålet med prosessen er å sikre effektiv avvikling av trafikken, inkludert informasjon, styring og overvåking. Telefoni og Nødnett er en sentral del i arbeidet, da den brukes til kommunikasjon med trafikanter, koordinering ved hendelser og varsling internt og eksternt.

Løsningen skal være én nasjonal løsning med felles konfigurasjon, og skal understøtte standardiserte arbeidsprosesser for hendelseshåndtering på tvers av de fem vegtrafikksentralene, herunder operativ samhandling mellom sentralene.

Formålet med kommunikasjonsløsningen

Formålet med kommunikasjonsløsningen er å etablere et felles nasjonalt system for telefoni og Nødnett på VTSene i Norge. Kommunikasjonsløsningen skal sørge for effektiv og enkel utførelse av arbeidsoppgavene som trafikkoperatørene utfører i forbindelse med mottak, behandling, logging og viderekobling av samtaler og meldinger. I tillegg skal kommunikasjonsløsningen integreres med Hendelsesbasert toppsystem (HBT), VTSenes system for registrering, koordinering og loggføring av trafikale hendelser. Integrasjonen skal sikre at informasjon om samtaler og meldinger er tilgjengelig i hendelseshåndteringen. Brukerne av systemet vil være de ansatte Trafikkoperatørene på VTSene som betjener styrings- og informasjons-funksjonene.

Kunden søker først og fremst å finne en kommunikasjonsløsning som i størst mulig grad oppfyller dagens behov, men som også er skalerbar, innovativ, fleksibel som også raskt kan endres i takt med kommende behov.

Et annet mål med anskaffelsen er VTSene skal oppleve en sikker og god utfasing av gammel kommunikasjonsløsning og overgang til ny kommunikasjonsløsning.

Omfang

Vegtrafikksentralene håndterer i dag 800 – 900 000 telefonsamtaler pr år. Trafikken er fordelt over året som vist i grafen under. De travleste periodene er i vintermånedene.

Videre en visning av samme data fordelt pr VTS og pr kategori av anrop.

Det er forventet at antall en-til-en telefonsamtaler vil synke i årene fremover. Det meste som følge av digitalisering/automatisering av rutineoppgaver, i tillegg til mer effektiv håndtering av innkommende samtaler fra 175-tjenesten.

Kapasitet

Kommunikasjonsløsningen skal designes med følgende minimumskapasitet.

Brukere:

| VTS | Arbeidsplasser |  | Brukere |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Operatør | Simulator | Navngitte operatører | Superbruker | Administrator |
| Vest – Bergen og Lærdal | 9 | 1 | 33 | 2 | 2 |
| Midt | 5 | 2 | 24 | 2 |  |
| Nord | 5 | 2 | 25 | 2 |  |
| Sør | 5 | 1 | 26 | 2 |  |
| Øst | 12 | 1 | 44 | 3 |  |
| Andre | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Totalt | 42 | 7 | 152 | 16 | 6 |

Arbeidsplass - Operatør = Arbeidsplass på VTSen som er satt av til bruk for operatør.
Arbeidsplass - Simulator = Arbeidsplass som brukes av operatør for simulering/øvelse og for opplæring. Skal bestykkes på samme måte som arbeidsplass-operatør slik at den kan benyttes ved kriser.
Bruker - Navngitte operatører = antall operatør-brukere totalt som skal være registrert i kommunikasjonsløsningen.
Bruker - Superbruker og administrator=Se brukerroller.

Kapasitet på telefoni:

| VTS | Grensesnitt | Antall trunker/kanaler Eksternt |
| --- | --- | --- |
| SOS DC X | IPT (SIP) | 1 / 30 |
| SOS DC Y | IPT (SIP) | 1 / 30 |
| DC X | IPT (SIP) | 1 / 90 |
| DC Y | IPT (SIP) | 1 / 90 |
| IVR 1 (175 DC X) | IPT (SIP) | 1 / 30 |
| IVR 2 (175 DC Y) | IPT (SIP) | 1 / 30 |

Legges opp til en SBC pr. linje. (Det skal være redundans mellom SOS, mellom DC X og DC Y, mellom IVR1 og IVR 2).

Trunk = logisk eller fysisk gruppering av telefonkanaler.

Kanal = En kanal per telefonsamtale. (Tallet angir totalt antall kanaler pr trunk.)

Kapasitet på Nødnett:

Operatører:

| VTS | Max antall samtidige aktive operatører | Max antall talegrupper pr operatør |
| --- | --- | --- |
| Vest | 3 | 3 |
| Midt | 2 | 3 |
| Nord | 2 | 3 |
| Sør | 2 | 3 |
| Øst | 5 | 3 |
| Totalt | 14 | 15 |

Alle operatører skal ha tilgang til å kunne logge seg på og benytte seg av Nødnett. Kommunikasjonsløsningen skal imidlertid ikke allokere ressurser/lisenser før operatør aktiverer seg på en talegruppe.
Aktiv operatør = operatør som er aktiv (lytter) på minst en talegruppe.
En operatør må kunne melde seg på sin egen regions talegrupper i tillegg til alle felles talegrupper (VEGDIR, SAMVIRKE og BEREDSKAP).

Oppdragsgivers kravspesifikasjon

Overordnet om spesifisering av krav

Kravspesifikasjonen skal gi oversikt over ønsket kommunikasjonsløsning og Kundens krav til det som skal leveres.

Leverandøren bes beskrive sin kommunikasjonsløsning på overordnet nivå – ref. Bilag 2, punkt 2.2.

For detaljert beskrivelse av Statens vegvesen sine krav og behov henvises det til Bilag 1 i SSA-T og SSA-V, samt vedlagte kravtabeller.

Kravene er delt inn i funksjonelle, ikke-funksjonelle og Sikkerhets- og Personvern krav som angitt i punkt 1.3 og 1.4 nedenfor og mer utfyllende i Vedlegg 1.1 – 1.3.

- Vedlegg 1.1 - Funksjonelle krav.docx

- Vedlegg 1.2 - Ikke Funksjonelle krav.xlsx

- Vedlegg 1.3 - Sikkerhets- og Personvernkrav.xlsx

Veiledning og forklaring kravtabellen er beskrevet i fane 1 (Forklaring) i hver kravtabell.

Avtalen legger opp til en felles innsats fra Kunde og Leverandør i detaljspesifikasjonen. Selv om det er Kunden som er ansvarlig for akseptansekriterier og utarbeidelse av plan for Kundens akseptansetest, så skal Leverandør gjøre tilgjengelig for Kunden det materialet Leverandøren selv vil benytte som grunnlag for egne tester av kommunikasjonsløsningen, slik at Kunden kan bruke det som grunnlag for sitt arbeid med testplanen.

- Funksjonelle krav

Se egen arkfane med funksjonelle krav i Vedlegg 1.1 – Funksjonelle krav.xlsx

Leverandøren skal fylle ut og besvare kravene i vedlegget eventuelt med henvisning til hvor kravet er besvart (fortrinnsvis i Bilag 2).

- Ikke-funksjonelle krav

Se egen arkfane med ikke-funksjonelle krav i Vedlegg 1.2 - Ikke-funksjonelle krav.xlsx

Leverandøren skal fylle ut og besvare kravene i vedlegget eventuelt med henvisning til hvor kravet er besvart (fortrinnsvis i Bilag 2).

- Sikkerhets- og Personvernkrav

Se egen arkfane med ikke-funksjonelle krav i Vedlegg 1.3 - Sikkerhets- og Personvernkrav.xlsx.

Leverandøren skal fylle ut og besvare kravene i vedlegget eventuelt med henvisning til hvor kravet er besvart (fortrinnsvis i Bilag 2).

Interessenter og deres suksesskriterier

| Interessenter | Betydning for prosjektet |
| --- | --- |
| Systemeier | Oppdragsgiver og styringsgruppe |
| Byggherre SVV, D&V, Utbygging, Elektro Ressurs | Premissgiver ved nye installasjoner. Drifter og vedlikeholder utstyr VTSene benytter i daglig arbeid |
| Entreprenører D&V, Elektro | Drifter og vedlikeholder utstyr VTSene benytter i daglig arbeid |
| Ansattes organisasjoner | Arbeidsavtaler og arbeidsmiljølov |
| IKT-avdelingen | Drift og forvaltning. Systemeier for telefoni. 1. linje brukerstøtte (BSS). |
| Publikum | 175 samtaler og media |
| Etatsledelsen | Varsling, statistikk, rapportering |
| Krisestab | Krisehåndtering |
| Utrykningsetater | Koordinering og samhandling |

Innføring av ny kommunikasjonsløsning på VTSene anses som en suksess dersom følgende kriterier oppfylles:

- Kommunikasjonsløsningen er tatt i bruk av alle VTSer.

Sentrale informasjonsentiteter

Kommunikasjonsløsningen skal blant annet behandle, arkivere og distribuere følgende informasjonsentiteter:

- Brukerinformasjon

- Systeminformasjon og konfigurasjon

- Statistikk

- Samtalelogg (inkludert alle typer henvendelser)

- Samtaleopptak

- Telefonkatalog (herunder hurtigknapper)

- SOS-telefon database (fra tunneler/anlegg)

- Kommunikasjonsobjektene (samtaler, SMS, E-post, osv).

Oversikt over samvirke med andre IKT-løsninger

Skissen under illustrerer dagens systemlandskap, grønne elementer fremhever det som er en del av anskaffelsen.

Løsninger som skal håndteres:

- SOS-telefoni fra tunneler/anlegg

- Nødnett

- HBT

- Telefonkatalogtjeneste

- 175 samtaler

- IP-trunk

- Mobil fallback

- IDM

Leveranser og bistand

| # | Leveranser frem til leveringsdag | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| L1 | Oppsett av kommunikasjonsløsning hos Statens vegvesen sine kontakttjenester med telefoni og SMS som kanal samt de nødvendige tilpasninger for å imøtekomme Statens vegvesen sine krav og leverandørens tilbudte løsningsbeskrivelser. | Leverandøren vil være ansvarlig for å etablere og konfigurere kommunikasjonsløsningen hos de angitte kontakttjenester, jf. 1.1.1, og skal bidra med sin kompetanse og innsikt. Leverandør må sørge for en god prosess for hver av Statens vegvesen sine kontakttjenester, slik det sikres en omforent forståelse av kravene, Vedlegg 1.1 - 1.3. Det forventes at Leverandøren i denne leveranse opptrer som rådgiver overfor Statens vegvesen ift. beste praksis, slik at kommunikasjonsløsningens konfigurering i størst mulig grad gjenspeiler dette. |
| L2 | Migrering av datasett som skal gjenbrukes i ny kommunikasjonsløsning fra eksisterende kommunikasjonsløsning | Leverandøren vil i den grad det er tilbudt være ansvarlig for å importere/migrere relevant informasjon fra eksisterende tjenestekatalog(er). Kunden ser for seg at relevant informasjon migreres fra dagens kommunikasjonsløsning. - Køer - Kontakter - Ligger en del logikk i UCRS Totalt omfang gjennomgås i oppstartsmøte og spesifiseres i detaljeringsfasen. Kunden estimerer 250 timer for all migrering, inkl. for- og etterarbeide. |
| L3 | Dokumentasjon og opplæring av superbrukere | Leverandøren vil være ansvarlig for tilstrekkelig opplæring, slik at kommunikasjonsløsningen kan anvendes og forvaltes etter beste praksis. Dette omfatter også utarbeidelse av relevant kurs- og opplæringsdokumentasjon. Superbrukere (ca. 20 stk.) og administratorer (ca. 5 stk.) læres opp i forbindelse med etableringsfasen. Leverandøren beskriver nærmere i bilag 4. |
| L4 | Integrasjon IDM | Viser til Sikkerhetskrav i Vedlegg 1.3. Prises som fastpris. |
| L5 | Integrasjon HBT | I dagens kommunikasjonsløsning utveksler Telefoniløsningen og HBT hendelser via ActiveMQ. Telefoniløsningen har en egen ActiveMQ-instans som benyttes til denne integrasjonen. HBT kan både initiere utgående samtaler og motta hendelser knyttet til innkommende samtaler. Dette gjør det mulig å hente inn og presentere informasjon om innringeren automatisk, slik at saksbehandler raskt kan opprette en hendelse. I tillegg benytter HBT et API som kommunikasjonsløsningen eksponerer for å hente informasjon om påloggede brukere. (ref. Funksjonelle krav 1.6.1, 1.6.3, 2.8.1 og 10.1.11) Estimert tid: maksimalt 500 timer |
| L6 | Integrasjon Telefonkatalogtjeneste | Fastpris (Ref. Funksjonelle krav pkt 2.2.1) Estimert tid: 15 timer |
| L7 | Integrasjon SOS-telefoni fra tunneler | Vil være primært oppkall og konfigurasjon fra pre-definerte telefonnummer. I dag legges data inn i en database hvor kommunikasjonsløsningen lytter hvert 15.minutt etter endringer. Deretter hentes det ut CSV-filer som kopieres til dedikerte mapper – for integrasjon i kommunikasjonsløsningen. Estimert timer for integrasjon: 20 timer |
| L8 | Integrasjon Nødnett | Fastpris |
| L9 | 175 samtaler | Fastpris/Inkludert Innebærer å ta imot en samtale. |
| L10 | Integrasjon IP-trunk | Fastpris, inkl. Session Border Controllere. Leverandør bes beskrive løsning, inkl. SBC’er. Der er også åpning for å benytte virtuelle SBC’er. |
| L11 | Integrasjon Mobil fallback | Leverandøren bes beskrive forslag til løsning. Detaljer utarbeides i detaljeringsfasen som beskrevet i bilag 4, punkt 4.3. Leverandør bes i tillegg å beskrive løsning ved utfall og i hvilke tilfeller fallback/failover skal slå inn. (Viktig å hensynta at det i dag eksisterer mobilkøer for failover som ønskes videreført.) Estimert timeforbruk: 24 timer (3 dagsverk). |
| L12 | Oppsett og test av integrasjoner | Leverandøren vil være ansvarlig for oppsett og testing av integrasjoner, og skal sikre tett dialog med Statens vegvesen sine fagressurser, slik etatens etablerte mekanismer for området ivaretas. |
| L13 | Planlegging og gjennomføring av testing for kommunikasjonsløsningen | Leverandøren skal samarbeide med Statens vegvesen for å utarbeide en detaljert plan for test og godkjenning av kommunikasjonsløsningen. |
| # | Leveranser etter leveringsdag | Kommentar |
| L14 | Support/brukerstøtte | Leverandøren skal tilby support og brukerstøtte i avtaleperioden. (ihht. bilag 5, punkt 5.6 i SSA-V). Det vil være et utvalg av agenter/administratorer som har tilgang til å kontakte support / brukerstøtte |
| L15 | Bistand knyttet til endringer og/eller ytterligere utvikling i avtaleperioden | Leverandøren skal kunne bistå med endringer og/eller ytterligere utvikling etter Kundens forespørsel. Dette kan være, men er ikke begrenset til, etablering av nye køtjenester med tilhørende telefonnumre, endring i tjenestenivå eller tilsvarende. (Prises i SSA-V, Bilag 7). |
| # | Leveranser knyttet til opsjoner | Kommentar |
| L16 | Opplæring av brukere | Beskrives i SSA-T, Bilag 6 og prises i Bilag 7. |

Samvirke med utstyr og annen programvare

Eventuelle krav til samvirke mellom leveransen og programvare og utstyr som Kunden har spesifisert i bilag 3 skal fremkomme her.

Dersom Leverandøren er ansvarlig for integrasjon av programvare som skal leveres med annen programvare (som Kunden har beskrevet i bilag 3), skal integrasjonen gjennomføres i samsvar med krav som presiseres her.

Leverandøren har resultatansvar for integrasjonen mellom tilbudt Kommunikasjonsløsning og andre IKT-løsninger nevnt i punkt 1.3.1.1. Resultatansvaret omfatter utvikling, konfigurering, testing, feilretting og idriftsettelse av integrasjonen, slik at denne oppfyller alle krav spesifisert i kontrakten og kan godkjennes gjennom kundens akseptansetest. Leverandøren har også fremdriftsansvar for integrasjonen i henhold til avtalt prosjekt- og fremdriftsplan.

Gjennomføringsmetode

Avtalens punkt 2.5.3.

Dersom Kunden har spesielle krav til metode, verktøy eller miljø, skal dette fremkomme her.

Kunden skal stille krav til hvordan detaljspesifiseringsarbeidet skal gjennomføres, herunder hvilke krav til rutiner og retningslinjer som skal følges.

Statens vegvesen jobber smidig og i henhold til Prosjektveiviseren, og forutsetter at leverandør forholder seg til disse prinsippene, eller dokumenterer alternativ prosess.

Dokumentasjon

Avtalens punkt 2.5.6.

Hvis dokumentasjoner en del av leveransen, skal dette fremgå her. Nærmere beskrivelse av opplæringen skal inntas i bilag 6.

All brukerdokumentasjon skal foreligge på norsk, og primært skal også øvrig dokumentasjon foreligge på norsk. Om teknisk dokumentasjon ikke eksisterer på norsk, kan engelsk aksepteres – på forespørsel.

Opplæring

Avtalens punkt 2.5.7.

Hvis opplæring er en del av leveransen, skal dette fremgå her. Nærmere beskrivelse av opplæringen skal inntas i bilag 4, pkt. 4.6.

Det forutsettes at tilbud inkluderer opplæring i Statens vegvesens lokaler, hvis ikke annet avtales.

Konvertering

Avtalens punkt 2.5.8.

Dersom Leverandøren skal gjennomføre konvertering av Kundens data, skal dette spesifiseres her.

Dersom Leverandøren skal utvikle eller levere separate konverteringsprogrammer for uttrekk eller innlesning av data, skal dette angis her.

- Kontaktregister

- SOS-telefonidatabasen

- Annet som fremkommer i detaljeringsfasen

Ytelsesnivå

Avtalens punkt 2.8.2.

Vedlikeholdsavtale skal inngås samtidig med denne avtale og Ytelsesnivå angis i Vedlikeholdsavtalen.

Eksterne rettslige krav og tiltak generelt

Avtalens punkt 7.1.

Rettslige eller partsspesifikke krav som har relevans for inngåelse og gjennomføring av denne avtalen skal angis her.

Informasjonssikkerhet

Avtalens punkt 7.2.

Hvis Kunden har nærmere krav til hvorledes informasjonssikkerheten skal ivaretas fra Leverandørens side, skal Kunden angi dette her. 

Se ikke-funksjonelle krav.

Rettigheter til data

Avtalens punkt 2.5.8. / 8.2

Hvis Kunden tar forbehold mot at Leverandøren kan benytte aggregerte, anonymiserte data til å forbedre sine tjenester, skal dette fremgå her.

Kun ved skriftlig samtykke fra Kunden.

Sikkerhet for tilgang til kildekode mv

Avtalens punkt 8.3.2.

Dersom Leverandøren skal tilby avtale om deponering av kildekode eller annen løsning (f.eks. oppfyllelsesgaranti fra mor- eller søsterselskap) som i tilfredsstillende grad sikrer kundens interesser dersom Leverandøren skulle gå konkurs, eller av andre grunner skulle bli ute av stand til eller slutter å levere sine tjenester iht. til denne avtalen eller en tilhørende vedlikeholdsavtale, skal Kunden stille krav om dette her.

Leverandørens verktøy og metodegrunnlag

Avtalens punkt 8.7.

Hvis det skal gjelde annen regulering av rettigheter til verktøy og metodegrunnlag enn det som følger av punkt 8.7, skal det fremgå her.

T Bilag 2: Leverandørens løsningsspesifikasjon

[Bilag 2 fylles ut av Leverandøren.]

Leverandøren skal, basert på bilag 1 Kundens kravspesifikasjon, beskrive sin løsning (Leverandørens løsningsbeskrivelse) her. Dette gjøres ved å ta utgangspunkt i Kundens krav i bilag 1 over, inkludert bilag 1 vedlegg 1 – Kravtabell SSA-T. I tillegg må relevante punkter nedenfor fylles ut.

Leverandøren bør være oppmerksom på at avvik, forbehold og andre endringer i bilag 2 til Kundens krav i bilag 1 ved tilbudsinnlevering kan medføre at tilbudet blir avvist av Kunden.

Beskriv løsningen her.

Avtalens omfang

Avtalens punkt 1.1.

Dersom det etter Leverandørens mening er åpenbare feil eller uklarheter i Kundens kravspesifikasjon, skal Leverandøren påpeke dette her.

Dersom oppgradering av Kundens tekniske plattform er nødvendig for Kundens utnyttelse av leveransen skal Leverandøren påpeke dette her.

Leverandøren skal her i bilag 2 også orientere Kunden om sannsynlige konsekvenser som aktuelle tilpasninger vil ha for kompleksitet og pris på fremtidig vedlikehold av standardsystem og tilpasning.

Leverandørens løsningsbeskrivelse

Leverandøren bes gi en overordnet beskrivelse og gjerne visualisering av tilbudte tjeneste (executive summary) for å oppfylle kundens formål og kundens krav i bilag 1. Beskrivelsen bør være på et overordnet nivå, slik at beskrivelsen kan brukes overfor kundens ledelse og interessenter uten teknisk eller funksjonell dybdekunnskap. Generell salgstekst bør unngås.

Sett inn overordnet beskrivelse her:

Besvarelse av brukervennlighet

Veiledning til leverandøren hvordan dette punktet skal besvares

Det er viktig for Kunden at kommunikasjonsløsningen er enkel, brukervennlig og intuitiv. Brukerne har ofte flere prosjekter og roller, og vil ha behov for en god og brukervennlig løsning. Oppbyggingen av grensesnittet bør fremstå som mest mulig selvforklarende gjennom bruk av enkelt, tydelig og konsistent språk og begrepsbruk.

Leverandør bes beskrive her hvordan kommunikasjonsløsningen og tilhørende funksjonalitet sikrer god brukervennlighet for brukere med ulike roller og behov. Beskrivelsen under dette punktet vil sammen med demonstrasjon av utvalgte krav danne grunnlag for evaluering av tildelingskriteriet «brukervennlighet».

Brukervennlighet evalueres basert på:

- Beskrivelse av grensesnitt og brukeropplevelse i Bilag 2

- Demonstrasjon av utvalgte funksjonelle krav

- Tilrettelagt test av løsning for utvalgte funksjonelle krav

Fylles ut av Leverandøren.

Leverandørens skal beskrive tjenesten ved å utfylle bilag 1, vedlegg 2 (Kundens kravspesifikasjon).

Funksjonelle krav – utdyping

Besvarelse av funksjonelle krav utover det som er dokumentert i kravtabellen gjøres her.

Leverandørens skal beskrive tjenesten ved å utfylle bilag 1, Vedlegg 1.1 - Funksjonelle krav.. 
Utdypende besvarelse kan angis under med tydelig henvisning til relevant punkt bilag 1, Vedlegg 1.1.

Ikke-funksjonelle krav – utdyping

Besvarelse av ikke-funksjonelle krav utover det som er dokumentert i kravtabellen gjøres her.

Leverandørens skal beskrive tjenesten ved å utfylle bilag 1, Vedlegg 1.2 – Ikke Funksjonelle Krav. 
Utdypende besvarelse kan angis under med tydelig henvisning til relevant punkt bilag 1, Vedlegg 1.2.

Sikkerhets- og personvernkrav

Besvarelse av sikkerhets – og personvernkrav utover det som er dokumentert i kravtabellen gjøres her.

Leverandørens skal beskrive tjenesten ved å utfylle bilag 1, Vedlegg 1.3 – Sikkerhets- og Personvernkrav. 
Utdypende besvarelse kan angis under med tydelig henvisning til relevant punkt bilag 1, Vedlegg 1.3.

Generelt om fri programvare

Avtalens punkt 8.8.1.

Dersom fri programvare skal benyttes i forbindelse med leveransen, skal Leverandøren utarbeide en oversikt over den aktuelle fri programvare. Oversikten inntas her.

- Fri programvare som benyttes i leveransen

| Navn på fri programvare | Fri programvarelisens |
| --- | --- |

Kopi av de lisensbetingelsene som gjelder for den aktuelle frie programvare inntas i bilag 10.

Virkninger av videredistribusjon av fri programvare

Avtalens punkt 8.8.4.

Hvis videredistribusjon, eller andre former for tilgjengeliggjøring, innebærer at også andre deler av leveransen enn det som opprinnelig var fri programvare vil bli omfattet av vilkårene i en fri programvarelisens, skal Leverandøren presisere dette her.

Leverandørens ansvar for rettsmangler ved fri programvare

Avtalens punkt 8.8.5.

Leverandøren skal redegjøre for sin vurdering av at Leverandørens benyttelse av fri programvare ikke krenker tredjeparts rettigheter her. Ved vurderingen skal det bl.a. tas hensyn til hvor veletablert den aktuelle frie programvaren er i markedet, Leverandørens eventuelle kjennskap til programvarens historie og opphav og om det i det relevante markedet er kjent at noen hevder at programvaren krenker deres rettigheter.

Kundens ansvar ved krav om bruk av fri programvare

Avtalens punkt 8.8.6.

I den utstrekning Leverandøren er kjent med at fri programvare som er krevet brukt av Kunden som en del av leveransen er uegnet til å oppfylle Kundens krav eller krenker eller av noen hevdes å krenke tredjeparts opphavsrett, skal Leverandøren påpeke dette her.

T Bilag 3 Kundens tekniske plattform

Avtalens omfang

Avtalens punkt 1.1.

Kunden har i bilag 1 spesifisert at leveransen skal fungere sammen med Kundens eksisterende tekniske plattform, og under har Kunden beskrevet de deler av den tekniske plattformen som den programvaren som skal anskaffes, tilpasses og/eller utvikles gjennom denne avtalen, skal fungere sammen med her:

3.1.1 Interne miljøer

IKT-løsningen som utvikles eller anskaffes skal driftes i Statens vegvesens datasentre. Statens vegvesens datasenter tilbyr i utgangspunktet tre typer miljøer:

- System Test Miljø (STM)

- Akseptanse Test Miljø (ATM)

- Produksjon (PROD)

Tabellen under gir en oversikt over de ulike miljøene. De beskrives i mer detalj i avsnittene under tabellen.

|  | System Test Miljø (STM) | Akseptanse Test Miljø (ATM) | Produksjon (PROD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Beskrivelse / Formål | Tilgjengelig for utrulling av kode fra utviklere og systemforvaltere | Miljø for akseptanse- og ytelsestester. Er som hovedregel likt produksjon | I dette miljøet kjøres produksjon. Sluttbruker benytter dette miljøet. |
| Servicetid | Normal arbeidstid | Normal arbeidstid | 24/7 eller 08:00 til 16:00 |
| Vaktordning | Nei | Nei | Ja, for 24/7 systemer |
| Tilgang til innlogging på server(e) | IKT drift, utviklere, systemeier/-forvalter Administrator/root kun for IKT drift. | IKT drift | IKT drift |

3.1.2 System Test Miljø (STM)

I systemtest blir utviklet kode testet, i tillegg installasjon og utarbeidelse av installasjonsdokumenter for bruk i Statens Vegvesens miljø. Systemtestmiljøet er basert på maskiner med mindre tilgjengelige ressurser enn det som benyttes i akseptansetest- og produksjonsmiljøet.

Utvikling utføres hos leverandør og gjennomgår en full systemtest i systemtestmiljøet til Statens vegvesen før det tillates installert i akseptansetestmiljøet.

Begrensninger:

I System Test Miljøet har man root-rettigheter til maskinen(e) og dermed kan installere rammeverk og standard biblioteker. (ikke tilgjengelig i Akseptanse Test Miljøet).

3.1.3 Akseptanse Test Miljø. (ATM)

Kommunikasjon med maskiner og IKT-løsninger i andre soner blir testet i akseptansemiljøet sammen med test av lastbalansering. Installasjonsdokumentasjon og tilhørende installasjonsdiagrammer blir testet ved installasjon i dette miljøet. All annen dokumentasjon blir også testet i akseptansetesten.

Når en IKT-løsning har gjennomgått og fått godkjent akseptansetest (både av systemet og dokumentasjonen) kan det installeres i produksjonsmiljøet.

Systemeier påser at stabilitet og ytelse på IKT-løsningen blir testet før det settes i produksjon.

Begrensninger:

I Akseptanse Test Miljøet er tilgangen begrenset til sluttbrukergrensesnitt(ene) i selve applikasjonen. Oppgaver knyttet til installasjon og drift av operativsystem, database og mellomvare kan bare utføres av IKT-avdelingens driftspersonell.

3.1.4 Produksjonsmiljø (PROD)

I produksjonsmiljøet gjennomføres pilot og produksjonssetting.

Systemeier har gjennomgått og fått godkjent akseptansetest av IKT-løsningen og tilhørende dokumentasjon, samt etablert tjenesteavtale, før løsningen kan settes i produksjon.

Begrensninger:

I produksjonsmiljøet er tilgangen begrenset til sluttbrukergrensesnitt(ene) i selve applikasjonen. Oppgaver knyttet til installasjon og drift av operativsystem, database og mellomvare kan bare utføres av IKT-avdelingens driftspersonell.

Virtualisering

Statens vegvesen benytter i stor grad virtualiseringsteknologi fra VMWare for virtualisering av etatens infrastruktur og applikasjonstjenester (x86 og x64 servere, lagring og nettverk). Løsningen muliggjør effektiv, rask og sikker utnyttelse av underliggende maskinvareressurser og konsistent provisjonering av virtuell infrastruktur. (Statens Vegvesen jobber med å innføre VMWare Kubernetes services VKS – leveres ved hjelp av VMWare Cloud Foundation (VCF).

Virtualisering av Windows- og Linux-servere blir i størst mulig grad benyttet. Dersom det er spesielle krav som må ivaretas med fysisk maskinvare, går man i dialog med Kunden (Datasenter) for å avklare dette.

Nettverk

Statens vegvesens nettverk baserer seg på TCP/IP-protokollen i versjon 4 og 6. Nettverket lokalt i SVV er bygd opp i et WAN med varierende linjehastigheter fra 2 Mb/s og opp til 400 Gb/s på LAN.

IKT-løsninger som utvikles eller anskaffes ønskes bygget opp med redundans i Lag7, men kan også her benytte sentral sesjonsløs lastbalansering for redundans mellom datasentre.

Lagring

Statens vegvesens lagringsløsninger består av:

- vSAN (virtual Storage Area Network). Tradisjonelle VM’er lagres på vSAN.

- NAS med dedublisering (Network Attached Storage) Både fillagring og objektlagring (S3)

Det benyttes speiling av lagringsløsninger mellom datasentre.

Høytilgjengelighet

Statens vegvesen bygger systemer for høytilgjengelighet rundt prinsippet med ingen “single point of failure” (SPOF).

Slike løsninger kan dermed kjøre videre med full funksjonalitet, eventuelt med redusert kapasitet, uansett om det oppstår feil i en hvilken som helst enkelt komponent. Det er noe løsningen må kunne støtte.

System med høy tilgjengelighet er ikke avhengig av et annet system med lavere tilgjengelighetsgrad.

Nyttig tilleggsinformasjon

3.6.1 Installasjon

Når en ny løsning eller en ny versjon av en løsning er klar til å installeres i Akseptanse Test Miljø (ATM) og senere Produksjon (PROD), må dette meldes inn til prosessen Håndtere Endringer, via IKT-Henvendelser. Dette gjøres av systemeier/systemforvalter eller en ressurs som er godkjent av systemeier. Det lages en endringsanmodning for installasjon i Testprod og en endringsanmodning for installasjon i Produksjon. Endringsanmodningen inneholder all påkrevd dokumentasjon.

Endringen må meldes inn i god tid. Endringsanmodningen blir så kvalitetssikret av endringsledelse, og sendt til utføring/implementasjon i henhold til etablerte rutiner.

3.6.2 Feilretting

All feilsøk og feilretting utføres i System Test Miljøet og testes der. Når feilen er rettet, meldes det inn en endringsanmodning på Akseptanse Test Miljø til IKT-Henvendelser som sender saken videre til endringsledelse for utførelse. Vedlagt endringsanmodningen følger det med oppdatert dokumentasjon og installasjonsdokumentasjon.

Ny test i Akseptanse Test Miljø utføres. Deretter meldes det en endringsanmodning på Produksjon slik at feilrettingen utføres også her.

Dersom det tilbys kun en spesifikk versjon av programvaren skal det fremgå her. Om relevant, bes leverandøren å beskrive oppgraderingstakt for programvaren, eventuelt større oppgraderinger – inkludert varslinger av slike, og rutiner for periodisk vedlikehold.

Samvirke med utstyr og annen programvare

Avtalens punkt 2.5.2.

Leverandøren skal gjennomføre implementeringsarbeidet hos Kunden, slik at programvaren tilfredsstiller kravene i avtalen.

T Bilag 4 Prosjekt- og fremdriftsplan

Det er avgjørende at kommunikasjonsløsningen er driftsatt og endelig godkjent for samtlige VTSer senest 15.desember 2027.

Prosjekt- og fremdriftsplan

Avtalen punkt 2.3.1.

Leverandøren skal her beskrive sitt forslag til prosjektgjennomføring av etableringsfasen, herunder:

- Hvilken prosjektmetodikk som vil anvendes samt hva som anses som suksesskriterier

  - Statens vegvesen jobber primært etter smidig metodikk og Prosjektveiviseren, og forventer at leverandør er kjent med rammeverket (evt. beskriver hva som kreves av Statens vegvesen dersom annet rammeverk benyttes)

- Hvilke milepæler som er gjeldende med tilhørende aktiviteter inkl. estimert tidsbruk (kalendertid) samt ansvarsfordeling mellom Kunde og Leverandør.

- Aktiviteter som knytter seg til Statens vegvesens sine ulike kontakttjenester bør klart fremgå

- Aktiviteter som knytter seg til tilbudte funksjonaliteter som krever utvikling etter tildeling av kontrakt og frem til leveransefrist og leveransemelding bør klart fremgå

- Hvordan leverandøren sikrer at kvalitet innarbeides før Statens vegvesen sin akseptansetest/ godkjenningsprøve, herunder;

- Leverandørens test av funksjonalitet, ytelse og sikkerhet, integrasjoner og tilsvarende før Leveringsdag

- Statens vegvesen sin mulighet for test av funksjonalitet, ytelse og sikkerhet, integrasjoner og tilsvarende før Leveringsdag

- Hvordan leverandøren bidrar til Statens vegvesen sin test og godkjenning, herunder

- Etablering av omforent plan for test og godkjenning

- Anvendelse av miljøer for utvikling/test som er likt konfigurert som produksjonsmiljøet, som dekker alle moduler som finnes i produksjonsmiljøet, som stilles til Statens vegvesen sin rådighet ved oppstart og som løpende holdes oppdatert

- Anvendelse av syntetisk persondata i miljøer for utvikling/test

- Hvordan leverandøren vil involvere og samarbeide med Statens vegvesen sine ressurser inkl. forventet ressursbruk (FTE). Med forventet ressursbruk (FTE) menes tid brukt på arbeidsmøter og tilsvarende dialog med Leverandøren. Det forutsettes ikke at Leverandøren skal estimere tid brukt på interne avklaringer og tilsvarende hos Kunden. Planen bør bestå av en beskrivelse av mål for prosjektet, organisering, hvordan samarbeidet skal foregå etc. – samt en milepælsplan i tabellform, som det er vist eksempel på nedenfor. Dagbotbelagte frister skal være angitt i milepælsplanen.

- Kunden ønsker at Leverandøren beskriver hvordan leveransen er en suksess og hvordan det skal måles.

Utfyllingen av tabellen må derfor kun betraktes som et eksempel.

Blir ikke avtalt tidspunkt for godkjenning av detaljspesifikasjon, løsning klar for akseptansetest, akseptansetest godkjent eller leveringsdag medfører det dagbøter ihht. Avtalens pkt. 9.5.3.

Leveransen skal gjennomføres i samsvar med faser og milepæler definert i avtalen. For at en milepæl skal anses oppnådd, må avtalte kriterier være møtt. Ved oppnåelse av milepælen skal leverandøren informere kunden og gi kunden nødvendig informasjon og tilstrekkelig tid til å verifisere hvorvidt milepælen er oppnådd. Kunden skal deretter ta stilling til om milepælen er oppnådd eller ikke ved å treffe en av følgende beslutninger:

Leverandøren skal datofeste foreslåtte overordnede milepæler der tentativ dato for signering og leveringsdag er å oppfatte som rammen for leveransen. Tentativ dato for signering er i årsskiftet 2026/2027 og seneste akseptable leveringsdag er 15. desember 2027, noe som må hensyntas i tabellen nedenfor.

En detaljert prosjekt- og fremdriftsplan skal utarbeides av leverandøren.

Milepælsplan:

Leverandøren bes fylle ut milepælsplan med konkrete datoer.

| Ref. | Fase/milepæl | Startdato | Sluttdato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tentativ signering | 15.des 2026 |  |
| 2.3 | Forberedelsesfasen | <sett inn dato> | <sett inn dato> |
| 2.3.1 | Detaljert prosjekt- og fremdriftsplan utarbeidet og godkjent | <sett inn dato> | <sett inn dato> |
| 2.3.2 | Prosjektorganisasjon etablert, jf. SSA-T bilag 6 | <sett inn dato> |  |
| 2.3.3 | System for deling av prosjektdokumentasjon etablert | <sett inn dato> |  |
| 2.4 | Spesifiseringsfasen | <sett inn dato> | <sett inn dato> |
| 2.4.1 | Oppstart og ferdigstillelse av utarbeidelse av detaljspesifikasjon | <sett inn dato> | <sett inn dato> |
| 2.4.2 | Levering og godkjenning av detaljspesifikasjon | <sett inn dato> |  |
| 2.5 | Utviklingsfasen | <sett inn dato> | <sett inn dato> |
| 2.5.1 | Utvikling | <sett inn dato> | <sett inn dato> |
| 2.5.2 | Implementering i kundens testmiljø, se SSA-T bilag 3 | <sett inn dato> |  |
| 2.5.7 | Opplæring av superbrukere og systemadministratorer gjennomført | <sett inn dato> |  |
| 2.6 | Akseptansetestfasen | <sett inn dato> | <sett inn dato> |
| 2.6.2, 2.6.3 | Kommunikasjonsløsning klar for akseptansetest og plan for kundens akseptansetest ferdigstilt | <sett inn dato> |  |
| 2.6.5, 2.6.6 | Kundens akseptansetest gjennomført og godkjent | <sett inn dato> | <sett inn dato> |
| 2.6.7 | Idriftsettelse | <sett inn dato> |  |
| 2.7 | Godkjenning og levering | <sett inn dato> | <sett inn dato> |
| 2.7.1 og 2.7.2 | Godkjenningsperioden – 3 måneder | <sett inn dato> | <sett inn dato> |
| 2.7.3 | Leveringsdag | <sett inn en dato (senest 15. desember 2027)> |  |
| 2.8 | Garantiperiode (ett år) | <sett inn dato> | <sett inn dato> |

Delleveranser

Avtalens punkt 2.3.4.

Det er ikke anledning for delleveranser.

Utarbeidelse av detaljspesifikasjon

Avtalen punkt 2.4.1.

Dersom detaljspesifikasjonen skal inneholde andre elementer enn det som fremkommer av avtalens punkt 2.4.1, skal Kunden oppgi dette her.

Spesifiseringsarbeidet skal gjennomføres i henhold til rutiner og retningslinjer som Kunden i bilag 1 har stilt krav om, eller stilt krav om at Leverandøren utarbeider.

Levering og godkjenning av detaljspesifikasjonen

Avtalen punkt 2.4.2.

Endelig detaljspesifikasjon, jf. Punkt 2.2, og en fullstendig prosjekt- og fremdriftsplan for leveransen, jf. punkt 2.1., skal være overlevert Kunden for endelig gjennomgang og godkjenning innen de fristene som er fastsatt her.

Frist for godkjenning av detaljspesifikasjon og en fullstendig prosjektplan (dato): [fylles inn]

Frist for fremleggelse av endelig versjon av overordnet og funksjonell spesifikasjon samt de delene av detaljert teknisk spesifikasjon som gjelder skjermbilde-layout og rapport-layout, og beskrivelse av grensesnitt mot annen programvare (dato): [fylles inn hvis aktuelt]

Dersom det er avtalt annen frist til å ta stilling til dokumentene enn det som fremgår av avtalens punkt 2.2.2, skal dette fremkomme her (dato): [fylles inn hvis aktuelt]

Andre frister (datoer): [fylles inn hvis aktuelt]

Integrasjonsarbeid

Leveransen vil bli en del av et større systemlandskap og infrastruktur som i sum dekker kundens løsningsbehov. Både systemer og infrastruktur er under stadig utvikling og endelige integrasjoner og grensesnitt må fastsettes gjennom spesifikasjonsfasen.

Leverandøren, kunden og aktuelle tredjeparter skal dermed etter kontraktsinngåelse, etablere et samarbeid for å løse disse integrasjonene.

Prosjekt- og fremdriftsplanen må ta høyde for gjennomføring av integrasjonsarbeidet.

Dokumentasjon

Avtalen punkt 2.5.6.

Dokumentasjonen som det skal gis tilgang til i henhold til avtalens punkt 2.5.6 skal leveres innen kundens akseptansetest skal starte. Brukerdokumentasjon bør foreligge senest 2 uker før oppstart av kundens akseptansetest.

Ved behov kan leverandøren gi supplerende informasjon her.

Opplæring

Avtalen punkt 2.5.7.

Leverandøren bes beskrive hva som tilbys av opplæring i bilag 6, og prise dette i bilag 7.

Tidsplan for opplæring (aktiviteter og datoer): [fylles inn]

Opplæringen skal gjennomføres (sted): Kundens lokaler

Dagbot ved forsinkelse

Dagbøter i henhold til avtalen punkt 9.5.3.

Generelt om Leverandørens plikter

Avtalens punkt 5.1.2.1.

Hvis standardprogramvare skal leveres som løpende abonnement (as a service), skal varighet for abonnementet og oppsigelsesbestemmelser fremgå her (varighet).

T Bilag 5 Testing og godkjenning

Statens vegvesens testmetodikk fastsetter overordnede prinsipper, krav og føringer for planlegging, gjennomføring og oppfølging av testaktiviteter knyttet til leveranser under denne avtalen.

Leverandøren skal etterleve gjeldende testmetodikk, herunder tilhørende prosesser, retningslinjer, maler og veiledninger, ved planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av testaktiviteter. Leverandøren skal sikre at leveranser er tilstrekkelig testet i henhold til definerte krav og akseptansekriterier før overlevering til Kunden.

Leverandøren skal gjennomføre enhetstest, integrasjonstest og systemtest før overlevering til kunden. Kunden gjennomfører deretter akseptansetest. Statens vegvesen’s Testmetodikk finnes her: https://www.vegvesen.no/dokument/basis/filer/MKH7330756/gjeldende

Testplaner, testbeskrivelser og testrapporter skal overleveres Kunden for godkjenning. Leverandør skal ha en dedikert testleder.

Leverandøren skal beskrive sin testtilnærming som en del av tilbudet

Delleveranser

Avtalen punkt 2.3.4.

Leveransen skal overleveres i sin helhet, og det aksepteres ikke delleveranser eller oppdeling av den avtalte kommunikasjonsløsningen. All programvare, funksjonalitet og tilpasninger som omfattes av Bilag 1, skal være fullt ut testet og godkjent samlet ved avtalt overtagelse.

Levering og godkjenning av detaljspesifikasjonen

Avtalen punkt 2.4.2.

Dersom Kunden ønsker å spesifisere nærmere vilkår for Kundens godkjenning av detaljspesifikasjonen, skal vilkårene fremkomme her.

Detaljspesifikasjonen har vesentlig betydning ettersom den legger føringer for den videre utviklingen og implementeringen. Etter hvert som arbeidet med detaljspesifikasjonen går frem, vil den bli vurdert av flere beslutningstakere hos kunden. For å kunne gi konstruktiv tilbakemelding, må slike beslutningstakere gis en reell mulighet til å forstå hvordan kommunikasjonsløsningen oppfyller kundens formål.

Frister for godkjenning av detaljspesifikasjon fremgår av bilag 4 prosjekt- og fremdriftsplan.

Ved godkjenning av detaljspesifikasjon vil kunden særlig legge vekt på følgende:

- Klar og tydelig presentasjon av detaljert spesifikasjon av kommunikasjonsløsningen. Spesifikasjonen skal på en klar og tydelig måte vise hvilke forskjellige elementer leveransen består av og hvordan disse elementene påvirker hverandre og eksterne systemer.

- Kvalitet av detaljspesifikasjonen.

- Mulighet for en annen leverandør til å fullføre leveransen basert på detaljspesifikasjonen.

Leverandøren bes beskrive en anbefalt prosess for godkjenning av detaljspesifikasjon. Prosessen skal ivareta kundens og leverandørens behov. Prosessen bør blant annet beskrive følgende:

- Hvordan skal kunden gi tilbakemeldinger i denne fasen.

- Kundens involvering og verifikasjon i forbindelse med arbeidsmøter, demonstrasjoner, prototyper mm. og endelig godkjenning når detaljspesifikasjonen er utarbeidet.

- Forslag til godkjenningskriterier og hvordan det kan verifiseres om kriteriene oppfylles.

Vennligst gi en beskrivelse her.

Konvertering

Avtalen punkt 2.5.8.

Kunden skal godkjenne Leverandørens fremgangsmåte for konverteringen (konverteringsprogrammet) ved å gjennomføre en eller flere prøvekonverteringer av data og   verifisere at prøvekonverteringen er riktig gjennomført, herunder at data er overført og i riktig format. Kunden skal spesifisere hvordan verifiseringen av prøvekonverteringen skal foregå her.

Forberedelser til akseptansetest

Avtalen punkt 2.6.1.

Kundens og Leverandørens plikter i forbindelse med forberedelser til akseptansetesten skal fremgå her.

- Opplæring av testbrukere
Leverandøren skal gjennomføre nødvendig opplæring av Kundens testbrukere og eventuelle superbrukere. Opplæringen skal gi testerne tilstrekkelig forståelse av kommunikasjonsløsningens funksjonalitet, arbeidsprosesser og kjente begrensninger slik at akseptansetesten kan gjennomføres på en effektiv og korrekt måte.

- Bistand til utarbeidelse av testscenarier

Leverandøren skal bistå Kunden i utarbeidelsen av testscenarier for akseptansetesten. Bistanden kan omfatte faglige innspill, kvalitetssikring av scenarier, samt sikring av at testscenariene dekker avtalte krav og sentrale forretningsprosesser.

- Brukerveiledning til testere
Leverandøren skal utarbeide og stille til rådighet nødvendig brukerdokumentasjon tilpasset akseptansetesten. Dokumentasjonen skal være tilstrekkelig detaljert og oppdatert slik at testerne kan gjennomføre testene uten unødvendig bistand.

- Installasjon av akseptansetestversjon
Leverandøren skal installere og konfigurere akseptansetestversjon av programvaren i avtalt testmiljø. Dersom installasjonen skal utføres av Kundens driftspersonell, skal Leverandøren utarbeide og levere tydelig installasjons- og konfigurasjonsveiledning, samt yte nødvendig bistand ved behov.

- Testmiljø
Leverandøren etablerer akseptansetestmiljø (ATM) og skal ha foretatt smoketest. ATM skal ikke benyttes av Leverandøren for sine tester. Leverandøren skal benytte eget miljø for systemtest (STM).

- Testdata
Leverandøren skal benytte syntetiske eller anonymiserte testdata i alle testmiljøer.

Produksjonsdata kan ikke brukes uten skriftlig godkjenning fra kunden.

Planlegging og gjennomføring av akseptansetest
Kunden har ansvar for planlegging, organisering og gjennomføring av akseptansetesten, herunder fastsettelse av testperiode, omfang og godkjenningskriterier.

Tilgjengeliggjøring av testressurser
Kunden skal sørge for at relevante testbrukere, fagressurser og beslutningstakere er tilgjengelige i testperioden, samt at disse deltar i nødvendig opplæring.

Registrering og oppfølging av avvik
Kunden skal dokumentere, prioritere og følge opp avvik og feil som avdekkes under akseptansetesten, i henhold til avtalte rutiner.

Løsning klar for akseptansetest

Avtalen punkt 2.6.2.

| Kategori | Begrep | Forklaring |
| --- | --- | --- |
| A-feil | Kritisk feil | Systemet/funksjonaliteten er ute av drift, nede, eller det oppstår datatap. Ingen omveier (workarounds) er tilgjengelige. Kritiske forretningsprosesser kan ikke gjennomføres. Eksempel: Ingen innkommende samtaler til VTSen, eller systemet krasjer ved innlogging. |
| B-feil | Alvorlig feil | Viktig funksjonalitet fungerer ikke etter hensikten, eller programvaren avbryter. Det finnes ingen enkel workaround, eller workaround er svært tidkrevende. Arbeidsprosesser blir sterkt forsinket eller hindret. Eksempel: Utgående samtaler feiler for enkelte brukere. |
| C-feil | Mindre alvorlig feil | Feil som ikke hindrer bruk av systemet. Det finnes en enkel workaround. |
| D-feil | Kosmetiske feil | Kosmetiske feil, skrivefeil, eller avvik fra designspesifikasjoner. Feil hindrer ikke bruk av systemet. Eksempel: Feil skrifttype, feilplassert logo, eller skrivefeil i en hjelpetekst. |

Akseptansetest kan først starte når samtlige inngangskriterier er oppfylt og skriftlig bekreftet av leverandøren, og godkjent av kunden.

Inngangskriterier til akseptansetesten:

0 åpne A-feil

<= 2 åpne B-feil

<= 5 åpne C-feil med plan for retting

D-feil hindrer ikke start av akseptansetest så lenge det er angitt en løsningsdato.

| Type kriteria | Beskrivelse |
| --- | --- |
| Inngangskriterier | Dokumentasjon fra foregående testnivå er levert og godkjent*) Smoketest i testmiljøet er gjennomført og godkjent Nødvendige støtteverktøy for testgjennomføing er tilrettelagt og tilgjengelig Testplan er godkjent Testprosedyrer er kvalitetssikret og klare for gjennomføring Testdata er klargjort Opplæring gjennomført Testere er bestilt |
| Utgangskriterier | Testrapport er utarbeidet og godkjent Avvik fra testplanen er dokumentert og risikovurdert |

*) Merk spesielt at dette inngangskriteriet stiller krav til at testdokumentasjon er mottatt fra leverandør før prosjektets første testløp kan starte:

- TL har mottatt testrapport med resultatene fra leverandørens siste testnivå

- Leverandørens testrapport tilfredsstiller inngangskriteriene til prosjektets laveste testnivå.

Forventet dokumentasjon fra leverandør (3.part) er:

- Release Note/Versjonsdokumentasjon

  - Overordnet beskrivelse av ny og endret funksjonalitet

  - Rettelser av feil fra forrige versjon

- Testrapport

- Liste over kjente feil (alle)

- For kjente A- og B-feil: Workaround og plan for feilretting.

- Teknisk dokumentasjon

  - Systemdokumentasjon

  - Driftsdokumentasjon

  - Installasjonsveiledning

- Brukerdokumentasjon

Akseptansetest kan først starte når samtlige inngangskriterier er oppfylt og skriftlig bekreftet av leverandøren, og godkjent av kunden.

Plan for Kundens akseptansetest og godkjenningsperioden

Avtalen punkt 2.6.3.

Kunden skal i samarbeid med leverandøren utvikle en plan for kundens akseptansetest i samsvar med fristene i bilag 4 prosjekt og fremdriftsplan. Omfanget av kundens akseptansetest skal være tilstrekkelig til å undersøke at leveransen er egnet til å bli satt i ordinær drift.

Leverandøren bes beskrive hvilke oppgaver partene skal gjennomføre i forbindelse med forberedelser til kundens akseptansetest. Dette kan omfatte følgende:

- Opplæring av testbrukere

- Bistand i forbindelse med utarbeidelse av testbeskrivelser for akseptansetesting

- Bistand i forbindelse med utarbeidelse av veiledning for testere

- Installasjon av systemet som skal brukes for akseptansetest

Vennligst gi en beskrivelse her.

Akseptansetestens omfang

Avtalen punkt 2.6.4.

Kundens akseptansetest skal omfatte den programvare og det utstyr som inngår i leveransen. Akseptansetestens omfang er nærmere beskrevet her i bilag 5 og testplanen.

Gjennomføring av Kundens akseptansetest

Avtalen punkt 2.6.5.

Kunden skal beskrive hvordan han ønsker å gjennomføre akseptansetesten her, eller i en egen akseptansetestplan. Beskrivelsen skal inneholde hva som må være på plass før testen skal starte, hvordan testen skal gjennomføres og avsluttes.

Det skal utarbeides en egen testplan for gjennomføring av akseptansetesting i akseptansetestmiljøet. Testplanen skal utarbeides og forvaltes av Kundens testleder, og skal blant annet beskrive omfang, testforløp, roller og ansvar, testkriterier, rutiner for feilrapportering og retest, samt kriterier for godkjenning av leveransen. Leverandøren skal bidra med nødvendig informasjon og bistand til utarbeidelse og gjennomføring av testplanen.

Eksempler på punkter som bør dekkes av beskrivelsen:

Før oppstart:

Skaffe til veie utstyr som skal brukes i testen

- Opplæring av testerne

- Brukerdokumentasjon og annet materiale testerne trenger

- Beskrive rutiner for hvordan testerne skal dokumentere og rapportere feil

- Skaffe til veie testdata

- Lage testbeskrivelser

- Lage plan over hvilken rekkefølge testene skal gjennomføres i som tar hensyn til eventuelle avhengigheter mellom testene

Gjennomføring av testen:

- Administrere gjennomføring av testrundene

- Følge opp testerne, gi brukerstøtte ved behov

- Sjekke at feil lar seg reprodusere og kvalitetssikre feilrapporter før de sendes til Leverandøren for feilretting

Avslutning:

- Forsikre seg om at alt som skulle testet er blitt testet

- Reteste de siste feilrettingene

- Kjøre regresjonstest

- Sikre at nivået på utestående feil er innenfor rammen av det som er avtalt

Dersom det skal benyttes en annen definisjon av feil enn det som fremgår av tabellen i avtalens punkt 2.6.5, skal Kunden definere dette her.

Rutiner for hvordan rettede versjoner skal leveres Kunden for retesting, og hvordan retestingen skal foregå, skal være beskrevet her.

Ved feil avdekket i akseptansetestmiljøet skal Leverandøren uten ugrunnet opphold analysere årsaken til feilen og implementere nødvendige rettelser. Før rettelsen deployeres til akseptansetestmiljøet, skal Leverandøren gjennomføre interne tester for å verifisere at feilen er korrigert og at rettelsen ikke medfører nye feil eller uønskede konsekvenser. Leverandøren skal dokumentere hvilke endringer som er gjennomført, herunder hvilke komponenter eller funksjoner som er berørt. Ved deploy til akseptansetestmiljøet skal det tydelig fremgå hvilken build, versjon eller release som inneholder rettelsen, samt hvilke feilrettinger, endringer eller saker som inngår i deployen.

Retest skal gjennomføres i akseptansetestmiljøet og baseres på de testtilfeller og forutsetninger som opprinnelig avdekket feilen, med mindre annet er avtalt mellom partene.

Retest skal omfatte verifikasjon av at den rapporterte feilen er korrigert, samt nødvendige regresjonstester av tilgrensende eller berørt funksjonalitet for å avdekke eventuelle nye feil eller utilsiktede konsekvenser av rettelsen. Omfanget av regresjonstesten skal stå i forhold til endringens kompleksitet og risiko.

Resultatet av retest skal dokumenteres av Kunden. Dersom feilen anses korrigert, kan saken godkjennes og lukkes. Dersom feilen fortsatt er til stede, eller rettelsen medfører nye feil eller avvik, skal saken gjenåpnes og håndteres videre av Leverandøren i henhold til samme prosess.

Avbrudd og gjenopptakelse av akseptansetest

Stopp av testgjennomføring er en alvorlig hendelse og nødvendighet skal vurderes nøye. En test skal stoppes når:

- det avdekkes et vesentlig antall feil som burde vært funnet i tidligere testfase. Tidligere testfase analyseres og kompletterende tester gjennomføres

- det oppdages manglende kontroll med testmiljø eller testdata

- det oppdages manglende kontroll med konfigurasjonsstyring

- det avdekkes feil som gjør det umulig å fortsette testen

- det avdekkes så mange feil at kravet åpenbart ikke vil bli akseptert

- etterslep i feilretting medfører at det ikke er mulig å teste mot siste versjon

- det avdekkes alvorlige mangler eller feil i dokumentasjon

Testleder har myndighet til å stoppe testen, men dette skal umiddelbart rapporteres til prosjektleder.

Testen kan gjenopptas når årsaken til avbruddet er avdekket og utbedret. Planlagt sluttdato for testgjennomføring bør skyves tilsvarende antall dager som testgjennomføringen er stoppet. Hvis sluttdato ikke kan endres, må mulig tiltak for å nå planlagt testomfang vurderes, som å øke antall testressurser/pålegge overtid. Dersom tiltakene ikke er tilstrekkelige for å nå planlagt testomfang, må testomfanget nedjusteres. Risikoen forbundet med nedjustert testomfang skal vurderes og rapporteres til prosjektleder.

Det vil være både test- og feilavhengig om testen skal gjenopptas der den ble avbrutt, eller om hele/deler av testnivået skal gjentas. Det vil være en konkret vurdering i det enkelte tilfelle på hvilke sted i prosessen testingen skal gjenopptas, og dermed hvilke deler av testen som skal gjentas etter at feil er rettet. Denne vurderingen tas av testleder i samråd med prosjektleder.

Godkjenning av Kundens akseptansetest

Avtalen punkt 2.6.6.

Dersom det skal benyttes andre eller mer detaljerte kriterier for å godkjenne akseptansetesten enn det som fremgår av avtalens punkt 2.6.6, skal Kunden spesifisere dette her.

Idriftsettelse

Avtalen punkt 2.6.7.

Partenes plikter i forbindelse med idriftsettelse skal fremgå her.

Akseptansetesten er gjennomført, akseptansekriterier er innfridd og godkjent av kunden.

Leverandøren og Kunden skal i samarbeid ha utarbeidet plan for produksjonssetting med tidspunkt, ansvar og rolle.

Leverandøren skal i samarbeid med Kunden planlegge og gjennomføre idriftsettelse av kommunikasjonsløsningen i produksjonsmiljøet. Idriftsettelse kan først gjennomføres etter at akseptansetesting er gjennomført og godkjent av Kunden, med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Leverandøren skal utarbeide nødvendig dokumentasjon for produksjonssettingen, herunder gjennomføringsplan, rollback-plan, sjekklister og oversikt over aktiviteter, ansvar og avhengigheter. Partene skal i fellesskap avtale tidspunkt for produksjonssetting, samt nødvendige beredskaps- og støtteordninger i forbindelse med idriftsettelsen.

Etter gjennomført produksjonssetting skal partene gjennomføre produksjonstest for å verifisere at kommunikasjonsløsningen fungerer som forutsatt i produksjonsmiljøet. Produksjonstesten skal minimum omfatte verifikasjon av kritiske funksjoner, integrasjoner, tilgangsstyring og eventuelle datakonverteringer. Leverandøren skal bistå Kunden ved gjennomføring av produksjonstesten og uten ugrunnet opphold rette eventuelle feil som avdekkes og som hindrer ordinær bruk av kommunikasjonsløsningen. Kommunikasjonsløsningen anses som satt i ordinær drift når produksjonstesten er gjennomført og godkjent av Kunden, eller når kommunikasjonsløsningen tas i ordinær bruk av Kunden, med mindre annet er avtalt.

Varighet godkjenningsperiode

Avtalen punkt 2.7.1.

Gjennomføring av godkjenningsperioden

Avtalen punkt 2.7.2 gjelder

Endelig godkjenning – leveringsdag

Avtalen punkt 2.7.3 gjelder

T Bilag 6 Administrative bestemmelser

Bilaget brukes til å samle administrative rutiner for avtaleforholdet og samarbeidet mellom partene.

Det skal fremgå av bilag 1 hvilke deler av bilag 6 som skal fylles ut av Kunden. Eventuelt kan Kunden i bilag 1 be Leverandøren fylle ut deler av bilaget.

Partenes representanter

Avtalen punkt 2.1.

Bemyndiget representant for partene, og prosedyrer og varslingsfrister for eventuell utskiftning av disse, skal spesifiseres her.

Bemyndiget representant for partene: (fylles ut ved kontraktsignering)

For Kunden:				For Leverandøren:

Navn:					Navn: Fyll inn

Stilling:					Stilling: Fyll inn

Telefon:				Telefon: Fyll inn

E-post:					E-post: Fyll inn

Prosedyrer og varslingsfrister for eventuell utskiftning av bemyndiget representant:

Ved skifte av bemyndiget representant skal parten som ønsker å skifte varsle den andre parten med 14 dagers skriftlig varsel. Varsel skal inneholde informasjon om forslag til ny representant. Ny representant skal ha like god eller bedre kompetanse enn den de erstattes med, og skal være oppdatert på avtalen og prosjektets status. Hver part dekker selv kostnadene ved eventuell kompetanseoverføring ifm. et slikt skifte, og dette skal gjennomføres slik at det blir minst mulig merkbart for den andre parten. Kunden skal godkjenne Leverandørens nye representant. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

Prosjektorganisering

Avtalen punkt 2.3.2.

Leverandøren bes om å gi en overordnet beskrivelse og illustrasjon av anbefalt samarbeidsorganisasjon. Det bes om å foreslå roller som bør utnevnes hos kunden og hos leverandøren, samt en kort beskrivelse av hensikten med de forskjellige rollene (2-3 setninger), hyppigheten for eventuelle møter, samt agenda for møter.

| Rolle | Kunde / leverandør | Hensikt |
| --- | --- | --- |

Leverandøren skal inngå i et større prosjekt for arbeid med integrasjoner, se bilag 4, punkt 4.4.1, og det er en rekke tredjepartsleverandører det skal tas hensyn til. Leverandørens foreslåtte samarbeidsorganisasjon bør legge opp til et effektivt og koordinert samarbeid mellom alle aktørene, med klare ansvarsområder.

Gi en beskrivelse her.

Prosjektdokumentasjon

Avtalen punkt 2.3.3. 
Leverandøren skal oversende til Kunden statusrapporter for prosjektet i samsvar med rutinene avtalt her.

Rapportering

Leverandøren bes beskrive anbefalte rutiner for oppfølgningen av tjenesten, kvalitet, innmeldte saker, tjenestenivå og rapporter for kundens bruk.

Dersom leverandøren benytter spesielle verktøy for rapporteringen, eventuelt tilbyr tilgang til rapportering gjennom en portal eller liknende bes dette beskrevet her.

Vennligst gi en beskrivelse her

Møter

Møtene og møtefrekvensen bør følge opp avtalte rapporter for de forskjellige styringsnivåene (strategisk/taktisk og operasjonelt).

Møtene holdes etter avtale fysisk hos kunden, leverandøren eller tredjepart, eventuelt digitalt.

Leverandøren skal føre referat fra møtene. Den ansvarlige for referatet skal sende utkast til møtedeltakerne for gjennomlesning og verifikasjon senest 3 arbeidsdager etter at møtet er gjennomført. Eventuelle innsigelser eller innspill må sendes senest 5 arbeidsdager etter at utkastet er mottatt.

Leverandøren bes beskrive et forslag til en møtestruktur med blant annet følgende punkter:

- Formål, beslutninger og ansvarsområder

- Agenda

- Fasilitator

- Tid og sted, frekvens, varslingsperiode for innkalling

- Deltakere

- Dokumentasjon som skal sendes sammen med møteinnkalling

- Behov for forberedelser

Vennligst gi en beskrivelse her.

Konfigurasjonshåndtering og versjonskontroll

Leverandøren bes beskrive leverandørens system for konfigurasjons- og versjonskontroll.

Leverandøren bes også om å beskrive plan for fremtidige versjoner (releaser) med beskrivelse av planlagt funksjonalitet og dato for lansering av funksjonalitet som inngår i standard komponenter levert av leverandøren.

Vennligst gi en beskrivelse her.

Språk

Skriftlig og muntlig kommunikasjon i prosjektet skal være på norsk. Leverandørens prosjektdeltakere og øvrig personell som deltar i gjennomføringen av avtalen, skal beherske norsk. I den grad kunden forhåndsaksepterer dette, kan engelsk eller skandinavisk benyttes.

All brukerdokumentasjon skal være på norsk.

Revisjon

Avtalen punkt 2.5.5.  
Nærmere prosedyrer og varslingsregler, jf. avtalens punkt 2.5.5, skal fremgå her.

Beskrivelse av arbeids- og kvalitetssikringsmetoder:

Leverandøren skal beskrive hvordan kvalitet i programvarekode skal sikres og måles. Leverandør skal beskrive bruk av verktøy for dette samt erfaring med bruk av slike verktøy.

Nærmere prosedyrer og varslingsregler i forbindelse med kvalitetsrevisjon og utviklingsarbeid:

Leverandøren skal bekrefte at de stiller seg til rådighet ved eventuell intern eller ekstern kvalitetssikring av prosjektet hvis Kunden vurderer at dette er nødvendig.

Opplæring

Avtalens punkt 2.5.7

Leverandøren beskriver opplæring som vurderes som nødvendig for å bruke og drifte kommunikasjonsløsningen.

Endringsoverslag

Avtalen punkt 3.2.

- A. Kundens endringsordre

Hvis Kunden ønsker å endre Leveransen, skal Kunden utarbeide en skriftlig endringsordre. Endringsordren skal inneholde en beskrivelse av Kundens behov for endringen.

- B. Leverandørens håndtering av endringsordrer

Leverandøren skal beskrive sin rutine for håndtering av endringsordrer, herunder leverandørens verktøy for registrering og oppfølging av endringsordrer.

[Fylles ut av Leverandøren]

Med mindre annet er avtalt i det enkelte tilfellet, skal Leverandøren innen 10 virkedager fra mottak av endringsordre utrede aktuelle risiko- og endringskonsekvenser og gi et prisestimat.

Utredningen skal som minimum omfatte følgende punkter:

Beskrivelse av endringen

Beskrivelse av det arbeidet som må gjøres for å levere endringen

Virkning på Leveransen

Virkning på tidsplaner

Virkning på vederlag (for å utføre endringen og virkning på forvaltningskostnaden)

Tidsplan for gjennomføring av endringen

Eventuelle virkninger på ansvarsfordeling mellom Kunde og Leverandør eller overfor Leverandør og andre tjenesteleverandører (tredjeparter)

Test og eventuell godkjenning av endringen

- C. Kundens aksept av Leverandørens utredning

Hvis Kunden aksepterer Leverandørens beskrivelse av endringen, pris og øvrige konsekvenser angitt i utredningen, skal Kunden gi Leverandøren skriftlig beskjed om at Kunden ønsker endringen utført.

Leverandøren skal iverksette endringen i henhold til de frister som fremgår av endringsordren og orienterer Kunden når endringen er utført. Endringsordren skal inntas i bilag 9.

- D. Tvisteløsning

Se Avtalen punkt 3.4 og 3.5.

Krav til leverandørens ressurser og kompetanse

Avtalen punkt 5.2.  
Leverandørens prosjektleder og øvrig nøkkelpersonell skal angis her.

(Leverandøren velger om tabell med nøkkelpersonell fylles ut ved inngivelse av tilbud eller ved eventuell signering av avtale)

Leverandørens prosjektleder: [Leverandøren fyller inn]

Øvrig nøkkelpersonell hos Leverandøren: [Leverandøren fyller inn]

| Navn: | Stilling: | Telefon: | E-post: |
| --- | --- | --- | --- |

Leverandøren skal dokumentere kompetanse hos tilbudte konsulenter innen:

Kompetanseområder som leverandøren bes å dokumentere:

- Prosjektledelse

- Smidig utviklingsmetode

- Test og testledelse - herunder også sikkerhets-, brukervennlighets-, og ytelsestest

- Robust håndtering av gamle data

- Utfasing av eksisterende systemer

- Kundens:

  - Tekniske plattform, utviklings- og testmiljø.

  - Plattform for tjenesteorientert arkitektur

  - Integrasjonsplattform

Leverandøren skal beskrive planlagt bemanning, og ressursforbruk for hver av prosjektets delleveranser. Dette skal vedlikeholdes i prosjektgjennomføringen.

Leverandøren skal varsle Kunden skriftlig minimum 1 måned før hvis personell skal skiftes ut eller personellets reelle deltagelse reduseres.

Leverandøren skal ved utskifting av personell ivareta kravene til kompetanse slik de er angitt i kravgruppe Kompetanse. Ved utskifting av personell har Leverandøren ansvar for overføring av nødvendig kompetanse. Kunden skal ikke belastes med kostnader for kompetanseoverføringen.

Bruk av underleverandør

Avtalen punkt 5.3.1.

Leverandørens godkjente underleverandører: [Leverandøren fyller inn]

| Navn: | Org.nr.: | Leveranseområde |
| --- | --- | --- |

Leverandøren skal redegjøre for behov for og bruk (roller) av underleverandører.

Lønns- og arbeidsvilkår

Avtalens punkt 5.5. 
Dokumentasjon av Leverandørens oppfyllelse av Leverandørens forpliktelser som nevnt i avtalens punkt 5.5 (Lønns- og arbeidsvilkår) skal fremkomme her. 

Leverandøren skal identifisere allmenngjort tariffavtale eller aktuell landsomfattende tariffavtale, samt innta egenerklæring evt. tredjepartserklæring om samsvar mellom aktuell tariffavtale og faktiske lønns- og arbeidsvilkår for oppfyllelse av Leverandørens og eventuelle underleverandørers forpliktelser.

Nærmere presiseringer om gjennomføring av avtalens punkt 5.5 kan avtales her.

Kundens bruk av tredjepart

Avtalen punkt 5.3.2. 
Dersom Kunden skal la seg bistå av tredjepart i forbindelse med sine oppgaver under avtalen, skal Kunden angi tredjeparten(e) her.

Kundens valgte tredjeparter:

| Navn: | Org.nr.: | Arbeidsområde: |
| --- | --- | --- |

(Tredjeparter engasjert til å bistå Kunden i forbindelse med sine oppgaver under avtalen)

Kunden har ved avtaleinngåelse ikke engasjert noen tredjepart.

Personopplysninger

Avtalen punkt 7.3
Underleverandører som er godkjent av Kunden til å behandle (f.eks. lagre, bearbeide eller slette) personopplysninger på vegne av Leverandøren:

| Navn: | Org.nr.: | Leveranseområde |
| --- | --- | --- |

Medlemskap i Motorola Developer Program

Leverandøren har bekreftet at de er eller skal kunne bli medlem i Motorola Developer Program for å kunne utføre integrasjon med Nødnett. Medlemskap skal senest være på plass innen integrasjonsarbeidet påbegynnes.

Uavhengig ekspert

Avtalen punkt 12.2
Dersom partene i forbindelse med inngåelsen av avtalen oppnevner en uavhengig ekspert, skal denne angis her.

Uavhengig ekspert valgt av partene:

| Navn: | Kompetanseområde: |
| --- | --- |

T Bilag 7 Samlet pris og prisbestemmelser

Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Kunden skal betale for Leverandørens ytelser skal fremgå her i bilag 7. Eventuelle spesielle betalingsordninger som rabatter, forskudd, delbetalinger samt avvikende betalingstidspunkter skal også fremgå.

Alle prisposter med estimert mengde fra Statens vegvesen er volumen lagt til grunn for evalueringen. Reelt volum kan avvike fra dette.

Ser Leverandøren at det mangler informasjon fra Statens vegvesen som er nødvendig for å kunne gjøre en riktig prising av lisenser eller løsningen som sådan, skal dette adresseres snarest mulig.

Vederlag

Avtalen punkt 6.1.

Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Kunden skal betale for Leverandørens ytelser skal fremkomme her.

Prisene oppgis i norske kroner og eksklusiv merverdiavgift. Annet må spesifiseres særskilt. I tilfeller der en Leverandør har unnlatt å prise en prisenhet vil Statens vegvesen anta prisenheten som inkludert i tilbudssummen.

Samlet vederlag frem til endelig godkjenning - leveringsdag

Under er de ulike leveransene fra Bilag 1 som inngår frem til leveringsdag. Leverandøren skal prise de ulike leveransene i tabellen under.

| # | Leveranser frem til leveringsdag | Kommentar | Pris |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Oppsett av løsning | Fastpris |  |
| L2 | Migrering | 250 timer |  |
| L3 | Dokumentasjon og opplæring | Ca. 20 superbrukere og ca. 5 administratorer, ref. punkt 1.1.3.1 |  |
| L4 | Integrasjon IDM | Fastpris |  |
| L5 | Integrasjon HBT | 500 timer |  |
| L6 | Integrasjon Telefonkatalogtjeneste | Fastpris |  |
| L7 | Integrasjon fra SOS-telefoni fra tunneler | 20 timer |  |
| L8 | Integrasjon Nødnett | Fastpris |  |
| L9 | 175 samtaler | Fastpris/Inkludert |  |
| L10 | Integrasjon IP-trunk | Fastpris (gjerne inkludert Session Border Controllere) |  |
| L11 | Integrasjon Mobil fallback | 25 timer |  |
| L12 | Oppsett og test av integrasjoner | Fastpris |  |
| L13 | Planlegging og gjennomføring av testing for kommunikasjons-løsningen | Fastpris |  |
|  | Annet |  |  |
|  | Annet |  |  |
| TOTALT |  |  |  |

Alle andre kostnader som vil tilkomme skal spesifiseres i tabellen over.

Timepris integrasjoner og etablering

Det skal oppgis en timepris for fakturering av integrasjoner. Oppgitt timepris benyttes som grunnlag for timeestimatene i tabellen i pkt. 7.1.1.

Timepris integrasjoner e.l.

| Timepris som ligger til grunn for målprisberegning (pris ekskl. mva.) |  |
| --- | --- |

Timepriser løpende timer

Leverandør bes fylle inn timepriser (ekskl. mva.) for de ulike kategoriene under.

| Rolle | Konsulent | Seniorkonsulent | Sjefskonsulent |
| --- | --- | --- | --- |

Konsulent: Minimum 3 års relevant erfaring
Seniorkonsulent: Minimum 5 års relevant erfaring
Sjefskonsulent: Minimum 8 års relevant erfaring

Faste vederlag

Dersom det er faste vederlag tilknyttet tjenesten skal det fremkomme av tabellen under.

Faste vederlag baseres på månedlig kost, hvis annet ikke er avtalt med Statens vegvesen.

Leverandøren skal fylle ut nedenstående tabell om det er faste vederlag tilknyttet tjenesten. Dette kan f.eks. være faste priser for fast lisenspris uavhengig av antall brukere eller tilsvarende.

Forklaring til tabellen fremgår under. Ytterligere linjer kan tilføyes ved behov.

- Leverandørens tjeneste: Her skal leverandøren angi hvilken type tjeneste som prises

- Beskrivelse: Her skal leverandøren kort beskrive hva tjenesten omfatter

- Månedlig pris: Her skal leverandøren angi den månedlige pris for tjenesten

Fylles ut av Leverandøren.

| Leverandørens tjeneste | Beskrivelse | Månedlig pris (NOK eks. mva) |
| --- | --- | --- |
| […] | […] | […] |

Variable vederlag

Dersom det er variable vederlag tilknyttet tjenesten skal det fremkomme av tabellen under.

Leverandøren skal fylle ut nedenstående tabell om det er variable vederlag tilknyttet tjenesten. Tabellen er delt i to, hvor første del anvendes i de tilfeller hvor vederlaget baseres på antall brukere. Annen del av tabellen anvendes dersom det er andre variable enheter anvendes i vederlaget.

Det henvises til bilag 1, pkt. 1.1.3 for Statens vegvesen sine estimater knyttet til omfang. Ser Leverandøren at det mangler informasjon fra Statens vegvesen som er nødvendig for å kunne sammenligne priser, skal dette adresseres snarest mulig under anskaffelsen.

Forklaring til tabellene fremgår under. Ytterligere linjer kan tilføyes ved behov.

- Leverandørens tjeneste: Her skal leverandøren angi hvilken type tjeneste som prises, eks. en brukerlisens for en gitt type bruker

- Intervall: Her skal leverandøren angi evt. intervaller som vil være gjeldende for prisen

- Enhet: Her skal leverandøren angi hvilken enhet prisen baseres på, eks. om prisen er basert på «samtidige» eller «navngitte» brukere.

- Månedlig pris: Her skal leverandøren angi den månedlige pris per enhet.

<Fylles ut av Leverandøren.>

| Leverandørens tjeneste | Intervall | Enhet | Månedlig pris per enhet (NOK eks. mva) |
| --- | --- | --- | --- |
| Del 1: Brukerlisenser |  |  |  |
| […] | […] | […] | […] |
| Del 2: Øvrige variable vederlag |  |  |  |
| […] | […] | […] | […] |

Opsjoner

Leverandøren bes spesifisere vederlag for opplæring som er beskrevet i Bilag 4.

Pris for opplæring er ikke en del av prisevaluering.

[fylles inn]

Oppsummert totalpris

For at det skal være enklere å sammenlikne tilbudene, bes leverandøren om å fylle ut tabellen under

| Beskrivelse | Beløp |
| --- | --- |
| Utvikling og etablering av løsningen ref. pkt. 7.1.1 |  |
| Fast vederlag for tilbudt tjeneste |  |
| Eventuell samlet månedlig sum av andre kostnader knyttet til standard programvare og plattformtjenester tilbudt. |  |

Utlegg og kostnader

Dersom utlegg, herunder reise- og diettkostnader, skal dekkes, må dette angis her. Dersom satsene skal avvike fra Statens gjeldende satser, må dette også fremkomme her.

Dersom reisetid skal faktureres, må dette fremkomme her. Satsene for dette må likeledes oppgis.

Dersom priser ikke skal oppgis eksklusive merverdiavgift, men inkludert toll og eventuelt andre avgifter, skal Kunden spesifisere alternativt prisoppsett her.

Dersom Kunden åpner for at priser på komponenter som leveres fra utlandet kan oppgis i utenlandsk valuta, skal dette fremkomme her.

Følgende utlegg, herunder eventuelle reise- og diettkostnader, dekkes:

(Fylles kun ut dersom Leverandørenes utlegg skal dekkes, og her spesifiseres det hvilke utlegg som er omfattet)

Reise- og diettkostnader skal dekkes etter følgende satser:

(Fylles kun ut dersom satsene skal avvike fra Statens gjeldende satser)

Følgende reisetid kan faktureres:

Hovedregelen er at reisetid ikke faktureres. Reisetid kan derfor bare faktureres hvis det er avtalt. Det bør i tilfelle spesifiseres i hvilke tilfeller eller hvilke reiser som kan faktureres.

Avtalte satser for fakturering av reisetid (Leverandør kan kun fakturere for inntil 50 % av reisetiden):

Fyll ut hvilke satser, for eksempel X % (maks. inntil 50%) av avtalt timepris, som skal gjelde for fakturering av reisetid. I tilfeller hvor det avtales fakturering av reisetid, skal det uansett faktureres kun for 50 % av reisetiden.

7.1.5 Ansvar for priser

Bilag 7 angir totalprisen, timepriser, og eventuelt andre priselementer som gjelder for leveranser etter avtalen, samt for eventuelle endringer og tilleggsarbeider.

De oppgitte prisene inkluderer alle leveranser og elementer som er nødvendige for å oppfylle krav og spesifikasjoner i avtalen og for at kunden og tjenestemottakerne kan benytte leveransene som forutsatt i samsvar med sine angitte formål og behov. Alle eventuelle elementer som ikke uttrykkelig er angitt og priset i bilag 7 anses å være inkludert i de oppgitte prisene. Dette innebærer at leverandøren ikke har adgang til å kreve tilleggsbetaling for eventuelle glemte eller oversette elementer.

Prisene er angitt i norske kroner eksklusiv merverdiavgift, men inkludert alle andre skatter, avgifter mm. Leverandøren er ansvarlig for at de oppgitte prisene er korrekte.

Leverandøren har ikke rett til å kreve tilleggsbetaling dersom kunden ønsker å benytte standardfunksjonalitet fra grunnversjonen av programvare eller fra eventuelle standardmoduler som ikke er omtalt i bilag 1 kundens kravspesifikasjon, men følger med i programvaren.

Timepriser

Endringer, tilleggsarbeider og leveranseelementer som ikke tilbys til fast pris, men følger timeestimater prises basert på medgått tid etter avtalt timepris og eventuelt forhåndsgodkjente påløpte kostnader.

Arbeid i forbindelse med utarbeidelse av utredning av endringskonsekvenser og utarbeidelse av endringsordre (inkludert eventuelle møter og avklaringer med kunden) utføres etter medgått tid. Leverandøren har ikke adgang til å fakturere for eventuelt øvrig arbeid i forbindelse med endringshåndtering.

Integrasjon mot nytt nødnett

Løsningen skal integreres med Nytt Nødnett når dette rulles ut og er klart for integrasjon. Per i dag foreligger ikke opplysninger om når eller på hvilken måte dette vil skje. Det foreligger heller ikke fullstendige opplysninger om grensesnittet til Nytt Nødnett.

Det stilles derfor ikke krav om at integrasjonen hverken prises eller at leverandøren angir et estimat for antall timer arbeid med integrasjonen.

Når integrasjonsarbeidet iverksettes skal arbeidet baseres på endringsregimet i SSA-V, men basert på timeprisene angitt i SSA-V bilag 7, indeksregulert etter prisjusteringsmekanismen i SSA-V. Det vises i tillegg til SSA-V bilag 8 hvor kunden har gjort tilpasninger av endringsregimet i SSA-V, som skal gjelde for integrasjonsarbeidet med Nytt Nødnett.

Fakturering

Avtalen punkt 6.2.

Betalingsplan

Fakturering skal skje etter godkjent leveranse. Månedlig etterskuddsvis betaling ved løpende timer og kjøp av varer og tjenester må avtales særskilt.

Alle delleveranser og delleveransetester er ekskludert i dette prosjektet. Fremdriftsplanen forutsetter kun én samlet overtagelse (faseovergang til ordinær forvaltning) etter at hele kommunikasjonsløsningen er ferdigstilt og godkjent av Kunden.

Leverandør skal legge fram timeregnskap ihht. Kundens ønsker. Intervall avtales med Kunde.

Såfremt det er avtalt mellom partene, så kan Leverandøren fakturere opptil 40 % av avtalt beløp ihht. milepælene i fremdriftsplan oppgitt i bilag 4. For å kunne fakturere de resterende 25 %, kreves skriftlig tilbakemelding for hver milepæl fra Oppdragsgiver.

Eksempel på betalingsplan med fordeling av betaling på oppfyllelse av viktige milepæler:

|  | Milepæl | Prosentvis andel som skal betales ved milepælsoppnåelse |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kontrakt er signert | 0% |
| 2 | K har godkjent overordnet prosjekt- og fremdriftsplan | X% |
| 3 | Kunde har godkjent detaljspesifikasjon og fullstendige prosjektplaner | x% |
| 4 | Kunde har mottatt skriftlig melding om at kommunikasjonsløsningen er klar for Kundens akseptansetest. | x% |
| 5 | Kunden gjennomført akseptansetest og har sendt Leverandøren meling om at testen er godkjent | x% |
| 6 | Godkjenningsperioden er utløpt og Kunden har sendt melding om at leveransen er godkjent (leveringsdag) | 50% |
| 7 | Utløp av garantiperioden | 10% |
| Total |  | 100% |

Øvrige betalingsvilkår

Statens vegvesens generelle betalingsbetingelse er 30 dager etter mottak av korrekt faktura og varer.

Merking av fakturaen

Statens vegvesen mottar kun elektronisk faktura fra sine leverandører. Vi tar ikke i mot faktura på e-post.

Se informasjon om merking av faktura til Statens vegvesen her: Statens vegvesen

Elektronisk faktura skal også merkes med:

- Deres ref.: [fylles ut i forbindelse med kontraktsignering (brukerident)]

- Kontraktsnummer: 26/241412

- Kundens organisasjonsnummer: 971032081

Faktura sendt Statens vegvesen uten disse opplysningene returneres. Ny betalingsfrist beregnes deretter ut fra mottak av korrekt merket faktura.

Prisendring

Avtalen punkt 6.5.

Prisene er faste i avtaleperioden dersom ikke annet er avtalt.

Vederlag for tjenesten er faste de første år 3, og kan deretter endres i henhold til SSBs konsumprisindeks, ref. pkt. 4.5 i Generell avtaletekst.

Timeprisene for bistand, jf. 6.2, er faste frem til 31.12.2028, og kan deretter endres i henhold SSBs produsentprisindeks for tjenester knyttet til informasjonsteknologi.

Generelt om leverandørens plikter

Avtalens punkt 5.1.2.1.

Leverandøren skal sikre at standardprogramvare tilbys under lisensbetingelser med disposisjonsrett som er dekkende for de krav Kunden i bilag 1 har stilt til leveransen og dennes bruksområde, og denne avtalens bestemmelser om disposisjonsrett. Dersom det er avvik mellom lisensbetingelsenes bestemmelser om disposisjonsrett og denne avtalens bestemmelser om disposisjonsrett, skal Leverandøren tydelig beskrive disse avvikene her.

Standardprogramvare og disposisjonsrett, test og godkjenning

Avtalens punkt 5.1.2.2.

Hvis det er avvik mellom lisensvilkårenes bestemmelser om disposisjonsrett og avtalens bestemmelser om disposisjonsrett, skal Leverandøren tydelig beskrive dette her.

T Bilag 8 Endringer i den generelle avtaleteksten

Endringer til den generelle avtaleteksten skal samles i dette bilag, med mindre den generelle avtaleteksten henviser slike endringer til et annet bilag.

Det er mulig å gjøre endringer til alle punkter i avtalen, også der hvor det ikke klart henvises til at endringer kan avtales. Endringene til avtaleteksten skal fremkomme her, slik at teksten i den generelle avtaleteksten forblir uendret. Det må fremkomme klart og utvetydig hvilke bestemmelser i avtalen det er gjort endringer til og resultatet av endringen.

Leverandøren bør imidlertid være oppmerksom på at avvik, forbehold og endringer i avtalen ved tilbudsinnlevering kan medføre at tilbudet blir avvist av Kunden.

Eksempel på endringstabell:

| Referanse | Punkt i avtalen | Erstattes med |
| --- | --- | --- |

T Bilag 9: Endringer av leveransen etter avtaleinngåelsen

Dokumentasjon av endringen

Avtalens punkt 3.4.

Leverandøren skal føre en fortløpende katalog over endringene som utgjør bilag 9, og uten ugrunnet opphold gi Kunden en oppdatert kopi. Kunden må selv holde oversikt over hvilke endringsanmodninger de har sendt, hvilke endringsoverslag de har mottatt og hvilke endringsordre de har gitt.

Eksempel på endringskatalog:

| Endringsnr. | Beskrivelse (endringen gjelder) | Ikraftsettelsesdato | Arkivreferanse |
| --- | --- | --- | --- |

Bilag 10: Lisensbetingelser for standardprogramvare og fri programvare

Her i bilag 10 tas inn kopi av lisensbetingelser for standardprogramvare og fri programvare.

Lisensbetingelser for standardprogramvare og fri programvare

Avtalens punkt 5.1.2.1.

I den utstrekning standardprogramvare som er omfattet av leveransen må leveres under standard lisensbetingelser, skal dette være uttrykkelig angitt i et eget kapittel i bilag 2 og kopier av lisensbetingelsene skal være vedlagt her.

Generelt om fri programvare

Avtalens punkt 8.8.1.

Dersom fri programvare skal benyttes i forbindelse med leveransen, skal Leverandøren utarbeide en oversikt over den aktuelle frie programvare. Oversikten inntas i et eget kapittel i bilag 2. Kopi av de lisensbetingelsene som gjelder for den aktuelle frie programvare inntas i bilag 10.