Vedlegg D2_0002

Minstekrav /Andel kravspesifikasjon:

Følgende skal oppfylles, beskrives og redegjøres for:

- Plan for massehåndtering

Entreprenøren skal beskrive hvordan de vil sørge for mest mulig gjenbruk av stedlige masser og håndtering av matjorda.

- Prosjektorganisering

En beskrivelse av leverandørens prosjektorganisasjon for kontrakten, herunder organisasjonsplan og nøkkelpersoner. Det skal beskrives hvordan planlagt organisering, bemanning og kapasitet sørger for effektiv styring av kontraktsarbeidet, både for planlagte aktiviteter og uforutsette forhold.

Organisasjonskart for prosjektet.

CV og stillingsbeskrivelser for nøkkelpersonell.

Som nøkkelpersonell for dette prosjektet defineres:

- Prosjektleder

- Prosjekteringsleder hos totalleverandørens rådgiver

- Anleggsleder

Det stilles krav til nøkkelpersonell om utdanning og erfaring. For hver av disse rollene kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole (minimum bachelornivå eller tilsvarende) samt minimum 5 års relevant erfaring fra tilsvarende rolle og prosjekter av tilsvarende art og kompleksitet.

CV til nøkkelpersonell skal som minimum inneholde:

- Utdanning, år, stillingsbetegnelse og ansvarsområder.

- Beskrivelse av tidligere utførte oppdrag med angivelse av byggherre, størrelse, verdi, type/art og medarbeiderens rolle.

For nøkkelpersonell skal det leveres referanseliste med minimum 3 relevante referanse-prosjekter pr. nøkkelperson. Det skal oppgis kontaktopplysninger (e-post og telefon) på referansene. Byggherre forbeholder seg retten til å sjekke utvalgte referanser.

| Kravet oppfylles: |  |
| --- | --- |
| Vedlegg nr besvarelse: |  |

- Kvalitet i prosjektet

Leverandøren skal beskrive kvaliteten i prosjektet knyttet til estetikk, robusthet og løsninger.

Plan som viser anleggets estetiske kvalitet for veg- og sideareal, landskaps- og grøntanlegg.

Med kvalitet menes anleggets robusthet og løsningsvalg, modellbasert gjennomføringsplan og dokumentering av ferdig bygget anlegg.

Kvalitetsmessig robusthet av anlegget som gir merverdi i form av lave drift- og vedlikeholdskostnader og god regularitet for vegbrukerne i anleggets levetid, og med særlig vekt på slike løsninger for:

- Overvannshåndtering

- Plan for håndtering av matjord

- Vedlikeholdsbehov

Modellbasert gjennomføringsplan, som beskrevet i kapittel D1.2 punkt 3.2.

| Kravet oppfylles: |  |
| --- | --- |
| Vedlegg nr besvarelse: |  |

- Utfordringer i prosjektet

Leverandøren skal beskrive konkrete tiltak som sikrer at utfordringer i prosjektet ivaretas på en god måte. Leverandør skal beskrive hvilke avbøtende tiltak som planlegges for fravikene. Identifiserte utfordringer er horisontalkurvatur, overvannshåndtering, trafikkavvikling, massehåndtering og håndtering av etater og naboer. Leverandøren skal beskrive eventuelle ytterligere utfordringer og hvordan disse vil bli håndtert.

| Kravet oppfylles: |  |
| --- | --- |
| Vedlegg nr besvarelse: |  |

|