DEL 3 KONTRAKTS GRUNNLAGET OG PRIS/SVARSKJEMA

Fredlund leiligheter, totalentreprise ombygging/renovering. Trinn 1

AVTALEDOKUMENT

Bygge blankett 8407 «Formular for kontrakt om totalentrepriser» vil bli benyttet som avtaledokument ved kontraktsinngåelse.

KONTRAKTSOMFANG

Ombygging og renovering av eksisterende helseinstitusjon (Fredlund), Sørsiveien 118, Sørreisa.

Totalt bruksareal ca. 300 m2

Ombygging til 3 leiligheter og renovering/ombygging av fellesareal

TILTAKSHAVER

Sørreisa kommune, Teknisk Enhet Storveien 20 9310 Sørreisa

Telefon: 77 87 50 00

postmottak@sorreisa.kommune.no   Org. Nr. 940 755 603

ENTREPRISEMODELL

Entrepriseform er totalentreprise. Det betyr at alle arbeider, samt all prosjektering, dimensjonering, SHA og HMS etc. skal medtas av tilbyderen.

Tilbyderen skal gi pris på komplett prosjekt på grunnlag av tegninger, beskrivelse, vedlegg, henvisninger samt nødvendig befaring.

Tilbyder må innhente tilbud på all nødvendig prosjektering som han finner nødvendig. Dette gjelder ARK, RIB, RIG, RIV, RIE, RIBr, RIA, RIBfys osv. Kostnader medtas i tilbudet.

Totalentreprenøren har ansvar for all prosjektering ovenfor byggherre og underentreprenører. Byggherre skal godkjenne prosjekterte tegninger før all montasje starter. Byggherrekontroll medfører allikevel ingen reduksjon av entreprenørens ansvar etter gjeldene NS 8407.

DOKUMENTOVERSIKT

Følgende er en del av tilbudsgrunnlaget: Del 1 Konkurransegrunnlag, Del 2 Funksjonsbeskrivelse, Del 3 Kontrakts grunnlaget/pris og svarskjema (dette dok.) Tegninger og brannkonsept. Referat fra tilbudsbefaring lastes opp i Doffin etter befaring.

KONTRAKTS BESTEMMELSER

NS 8407 legges til grunn for avtale om utførelse av oppdraget.

Endringer som gjelder foran angivelse i NS 8407:

-Byggherre stiller ingen sikkerhet

-Ansvarsforsikringer skal også gjelde prøvedrift 6 mnd.

-Betalingsfrist skal være ut faktureringsmåned for korrekt faktura, pluss 30 dager. Alle faktura oversendes i EHF-format.

Indeksregulering

Kontraktsummen skal reguleres etter totalindeksmetoden iht. NS 8407

Tidsfrister

Søknad om igangsettelse skal innsendes innen 15.10.2026

Kontraktarbeidet skal være ferdigstilt 210 kalenderdager etter at igangsettelsestillatelse foreligger.

VEDERLAGET

Prissammenstilling

0    Prosjektering og generelle ytelser                                   kr. ___________________________

1    Rigg og drift                                                                          kr. ___________________________

2.1 Grunnarbeider                                                                     kr. ___________________________

2.2 Bygning                                                                                 kr. ___________________________

2.3 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS og El                    kr. ___________________________

3    VVS- installasjoner (inkl. sprinkler)                                 kr. ___________________________

4 EL-kraft                                                                                     kr. __________________________

7 Utenomhus                                                                             kr. ___________________________

Sum eks. mva.                                                                            kr.

25 % mva.                                                                                   kr.___________________________

SUM TILBUD                                                                               kr.___________________________

Regnings-arbeider, timepriser eks. mva.

Fagarbeider      kr. __________________

Tømrer              kr. __________________

Murer                kr. __________________

Maler                 kr. __________________

Elektriker           kr. __________________

Rørlegger           kr. __________________

Lærling               kr. __________________

Byggherrebestilte arbeider, side- og underentreprenører

Påslag i % for full koordinering av sideentreprenører = _______________%

Påslag i % tiltransport supplerende arbeider underentrepriser = _______%

Sted: ………………………………………….  Dato: …………………………….

Underskrift entreprenør: ………………………………………………………………………..