Bilag 2 Kravspesifikasjon – Avtale Byggherrebistand

- Overordnet om oppdraget

Kragerø kommune fikk i 2020 pålegg fra Mattilsynet om å etablere reservevannforsyning for å oppfylle kravene til leveringssikkerhet i drikkevannsforskriften. Kommunen har i dag én hovedvannkilde og ett vannverk, og mangler alternative forsyningsløsninger som kan opprettholde leveransen av trygt drikkevann ved bortfall av eksisterende vannforsyning. Reservevannprosjektet er derfor et sentralt tiltak for å styrke kommunens beredskap, robusthet og forsyningssikkerhet.

I hovedplan for vann og avløp 2021–2031 er det lagt til grunn at reservevannforsyning skal etableres i planperioden. Etter gjennomførte utredninger vedtok kommunestyret 13.03.2025 at Farsjø skal benyttes som ny råvannskilde for reservevannforsyningen.

Forprosjektet har anbefalt etablering av et komplett reservevannverk bestående av råvannsinntak i Farsjø, råvannspumpestasjon, vannbehandlingsanlegg lokalisert på Fossetangen, rentvannsoverføring til eksisterende ledningsnett ved Tyvann/Støa samt nytt høydebasseng og tilhørende ledningsanlegg. Løsningen skal kunne fungere både som fullverdig reserveforsyning til hele kommunen og som supplement til dagens vannforsyningssystem ved Grøtvann.

Prosjektet omfatter planlegging, regulering, prosjektering, anskaffelse og gjennomføring av nødvendig infrastruktur for reservevannforsyningen. Dette inkluderer blant annet:

- Råvannsinntak i Farsjø

- Råvannsledninger og råvannspumpestasjon

- Vannbehandlingsanlegg på Fossetangen

- Rentvannsledninger fram til eksisterende distribusjonsnett

- Nytt høydebasseng

- Tilhørende elektro-, automasjons- og styringssystemer

- Nødvendige bygg, adkomstveger og teknisk infrastruktur

- Søknad og plangodkjenning og oppstartstillatelse til Mattilsynet

De tilbudte ressursene er faste, navngitte personer som skal være tilgjengelige i avtaleperioden. Ressursene skal være operative umiddelbart etter kontraktsinngåelsen.

Prosjektspråket er norsk, og alle de tilbudte ressursene skal snakke og skrive norsk.

En vesentlig del av oppdraget innebærer fysiske møter hos oppdragsgiver, særlig for nøkkelressurser. I tillegg vil flere av rådgiverrollene i deler av prosjektperioden ha oppmøtested og arbeidssted på plassen hvor de ulike skal bygges, for eksempel i byggefasen.

- Mål for arbeidet

Rådgiveren skal:

- I samråd med byggherre utarbeide prosjektplan for Kragerø kommunes reservevannforsyning med tilhørende målsettinger.

- Bidra aktivt til et positivt, konstruktivt og løsningsorientert samarbeidsklima for alle involverte parter.

- Gjennomføre en effektiv og utviklende prosess hvor økonomiske, tidsmessige og kvalitative mål etterleves.

- Jobbe aktivt for å finne forbedringer som kommer Byggherren og prosjektet som helhet til gode, også når det kan gå på bekostning av rådgiverens fortjeneste.

- Bidra til å fremme en langsiktig lønnsomhet, samt effektiv energi- og ressursbruk.

- Bidra til at usikkerhet synliggjøres og håndteres på best mulig måte.

- Sikre optimal integrasjon mellom prosjektering og utførelse i alle faser.

- Bidra til å holde fokus på SHA/HMS slik at aktørene har et godt arbeidsmiljø og ikke utsettes for arbeidsulykker.

- Gjennomføre løpende evalueringer og erfaringsoverføringer til bruk for en stadig forbedring av prosess og produkt.

- Roller som er omfattet av avtalen

Nedenfor følger en oversikt over roller som er omfattet av avtalen, med en beskrivelse av aktuelle oppgaver under hver rolle. Oversikten er imidlertid tentativ, og det kan bli endringer i arbeidet. Oversikten er heller ikke uttømmende. Under denne avtalen kan Kragerø kommune også bestille bistand fra roller som har en naturlig sammenheng med rollene nedenfor.

Prosjektlederstøtte (PL-S)

Prosjektlederstøtte skal fungere som byggherrens operative støttefunksjon og bidra til at reservevannprosjektet planlegges, anskaffes og gjennomføres på en strukturert, effektiv og forsvarlig måte. Rollen skal styrke byggherrens kapasitet og kompetanse innen prosjektgjennomføring, og bidra til at prosjektets mål for kvalitet, økonomi, fremdrift, sikkerhet, miljø og samfunnsnytte oppnås.

Rollen skal være en aktiv rådgiver for prosjektleder og bidra til helhetlig styring av tekniske, kontraktsmessige, økonomiske og organisatoriske forhold. Prosjektlederstøtte skal identifisere risiko og muligheter tidlig, bidra til gode beslutningsgrunnlag og sikre effektiv samhandling mellom byggherre, rådgivere, entreprenører, myndigheter og øvrige interessenter.

Prosjekteringsleder (PIL)

Prosjekteringsleder skal sikre at all prosjektering gjennomføres koordinert, effektivt og med høy kvalitet slik at prosjektets tekniske løsninger fremstår som en helhet. Rollen skal bidra til at de ulike fagdisiplinene utvikler robuste, driftssikre og kostnadseffektive løsninger som samlet oppfyller prosjektets funksjonskrav. Prosjekteringsleder skal sørge for at grensesnitt mellom fagområder identifiseres og håndteres systematisk, og at prosjekteringsarbeidet gjennomføres innenfor vedtatte rammer med hensyn til tid, kvalitet og kostnad.

Rådgiver VA (RIVA)

Rådgiver VA skal være byggherrens faglige rådgiver innen vanntransport og VA-tekniske anlegg, og skal sikre at reservevannforsyningens råvanns- og rentvannssystemer planlegges og prosjekteres med tilstrekkelig kapasitet, sikkerhet, fleksibilitet og driftssikkerhet. Rollen skal bidra til etablering av et robust vannforsyningssystem som tilfredsstiller dagens og framtidige behov for reservevannforsyning i Kragerø kommune. RIVA skal optimalisere tekniske løsninger med hensyn til hydraulikk, levetidskostnader, klimaendringer, vedlikehold, beredskap, energiforbruk og driftsmessige forhold. RIVA skal bidra til at trasevalg, ledningsanlegg, pumpestasjoner og høydebasseng utvikles på en måte som ivaretar hensyn til miljø, grunneiere, eksisterende infrastruktur og framtidig drift.

Rådgiver vannbehandling og prosess (RIVP)

Rådgiver vannbehandling og prosess skal sikre at reservevannverket etableres med en vannbehandlingsprosess som oppfyller kravene i drikkevannsforskriften, Mattilsynets forventninger og kommunens mål for leveringssikkerhet og vannkvalitet.

Rollen skal bidra til utvikling av en robust og framtidsrettet prosessløsning med høy grad av hygienisk sikkerhet, god driftsevne og lave livssykluskostnader. RIVP skal sikre at prosessutforming, maskinutstyr og driftsstrategier gir stabil vannkvalitet under varierende råvannsforhold. RIVP skal bidra til at vannverket dimensjoneres og utformes slik at drift, vedlikehold, prøvetaking, kjemikaliehåndtering og beredskapsmessige funksjoner kan utføres sikkert og effektivt.

Rådgiver bygg (RIB)

Rådgiver bygg skal sikre at alle bygningsmessige konstruksjoner og tekniske byggverk i prosjektet prosjekteres og gjennomføres med tilstrekkelig robusthet, levetid, funksjonalitet og tilpasning til tekniske installasjoner. Rollen skal bidra til kostnadseffektive og driftstilpassede bygg som understøtter de tekniske funksjonene i reservevannforsyningen, samtidig som hensyn til arbeidsmiljø, sikkerhet, energi, arkitektur, tilgjengelighet, grunnforhold og vedlikehold ivaretas.

Rådgiver elektro (RIE)

Rådgiver elektro skal sikre en robust og sikker strømforsyning til reservevannforsyningens anlegg og installasjoner. Rollen skal bidra til at anleggene oppnår høy tilgjengelighet og nødvendig beredskap ved strømbrudd eller andre uønskede hendelser. RIE skal utvikle løsninger som gir høy driftssikkerhet, energieffektivitet og fleksibilitet gjennom anleggenes levetid.

Rådgiver automasjon (RIAut)

Rådgiver automasjon skal sikre at reservevannforsyningen etableres med moderne og robuste løsninger for styring, overvåkning og kontroll av prosess- og VA-anlegg. Rollen skal bidra til effektiv drift, god beredskap og rask håndtering av avvik gjennom hensiktsmessig bruk av automasjon, instrumentering, fjernovervåkning og beslutningsstøtte for driftspersonell.

ITB-ansvarlig

ITB-ansvarlig skal sikre at samtlige tekniske installasjoner fungerer som ett integrert system og oppfyller prosjektets funksjonskrav ved overlevering. Rollen skal bidra til å redusere risiko knyttet til grensesnitt mellom fagene og sikre at alle tekniske systemer fungerer sammen gjennom testing, verifikasjon og systematisk oppfølging av integrerte funksjoner.

Plan- og reguleringsrådgiver (RIPLAN)

Plan- og reguleringsrådgiver skal sikre at plan- og reguleringsprosessen gjennomføres i samsvar med plan- og bygningslovgivningen og øvrige myndighetskrav, og bidra til at nødvendige planprosesser gjennomføres effektivt og med høy kvalitet.

Rollen skal bidra til gode beslutningsprosesser, godt samspill med berørte myndigheter og grunneiere, og sikre at prosjektets arealbehov og samfunnsmessige konsekvenser ivaretas på en helhetlig måte.

Ansvarlig søker (SØK)

Ansvarlig søker skal koordinere søknadsprosessene og sikre at alle nødvendige tillatelser etter plan- og bygningslovgivningen foreligger til rett tid og med tilstrekkelig kvalitet. Rollen skal fungere som bindeledd mellom byggherren, prosjekterende fag, entreprenører og byggesaksmyndighetene, og bidra til at myndighetsbehandlingen ikke medfører unødvendige forsinkelser eller risiko for prosjektet.

Miljørådgiver (RIM)

Miljørådgiver skal sikre at miljø- og bærekraftshensyn ivaretas gjennom planlegging, prosjektering, bygging og drift av reservevannforsyningen. Rollen skal bidra til at prosjektet gjennomføres med minst mulig negativ påvirkning på naturmangfold, vannmiljø, landskap og nærmiljø, samtidig som relevante myndighetskrav oppfylles og prosjektets miljømål realiseres.

BIM-koordinator (BIM-K)

BIM-koordinator skal sikre en effektiv og samordnet digital prosjektgjennomføring ved bruk av BIM og digitale arbeidsprosesser. Rollen skal bidra til økt kvalitet i prosjekteringen, redusert risiko for feil og mangler, bedre beslutningsgrunnlag og mer effektiv samhandling mellom byggherre, rådgivere og entreprenører. BIM-koordinator skal også bidra til at prosjektets digitale leveranser gir verdi i driftsfasen gjennom gode FDV- og forvaltningsdata.

SHA-koordinator KP/KU

SHA-koordinator skal bistå byggherren med å ivareta krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i prosjekterings- og utførelsesfasen. Rollen skal bidra til at risikoforhold identifiseres tidlig, byggbare løsninger vurderes systematisk og at SHA-krav følges opp gjennom hele prosjektet. SHA-koordinator skal være en uavhengig støttefunksjon for byggherren og bidra til at prosjektering, anskaffelse og utførelse legger til rette for sikker gjennomføring, drift og vedlikehold.

Andre tilknyttede aktuelle spesialiserte roller

Rådgiveren skal ha tilgang til relevante spesialister som kan trekkes inn etter byggherrens behov gjennom prosjektets ulike faser. Spesialistene skal kunne bistå ved registreringer, utredninger, prosjektering, anskaffelser, myndighetsbehandling, byggefasen og tekniske avklaringer.

Byggherren forbeholder seg retten til å bestille bistand fra én eller flere av de spesifiserte spesialressursene ved behov.

- Geoteknisk rådgiver

- Ingeniørgeolog

- Landskapsarkitekt

- Brannrådgiver

- Bygningsfysiker

- Landmåler /GIS rådgiver

- Byggeleder

- Organisering og kombinasjon av roller

Rådgiveren har beskrevet organiseringen av sitt personell som en del av tilbudet. Nedenfor følger byggherrens preferanser for organisering og kombinasjon av roller. En organisering som avviker fra preferansene nedenfor, skal begrunnes særskilt av rådgiveren.

- Byggeleder kombineres ikke med rollen som rådgiver med prosjekteringsansvar.

- SHA-koordinator-funksjonene kombineres ikke med andre roller.

- Prosjektlederstøtte kombineres ikke med andre funksjoner i rådgivergruppa.