Bilag 1 – Oppdragsgivar sin kravspesifikasjon

Om anskaffinga

Bjørnafjorden Kommune ved Eigedom drift skal inngå rammeavtale med  ein leverandør for løypande oppdrag innan tømrartenester .

Oppdragsgiver er ikkje forplikta til å kjøpe ei bestemt mengd tenester og varer i rammeavtaleperioden.

Rammeavtalen er spesielt berekna å gjelde for vedlikehald og reparasjonsarbeid, samt ved mindre rehabilitering - og ombyggingsprosjekt på kommunens bygningsmasse.

Kommunale bygg er geografisk spredt over heile kommunen. For å betre oversikta med omsyn til geografisk lokalisering av verksemdene, og derav betre kvaliteten på leverandør si berekning av tilbod, delast kommunen inn i to område: Område 1 Os og Område 2 Fusa, jf. bilag 4a –Prisskjema.

Rammeavtalen tildelast ein leverandør, og gjeld for arbeid i Bjørnafjorden kommune.

Når kontrakt er inngått vil leverandør få tilgang til Bjørnafjorden Kommune sitt FDV-system (p.t. Dalux FM). Alle oppdrag vert tildelt leverandør som arbeidsordrer (AO) i systemet med eigen spesifikasjon som skildrar omfanget av oppdraget.

Kravspesifikasjon

Leverandøren skal oppfylle krav som følgjer under. Oppfylling av krav setjast som OK i feltet «Merknader» i tabellen under. 
NB! Det skal ikkje endrast tekstar eller setjast inn nye postar. Dette må eventuelt spesifiserast i Bilag 2 -  Leverandøren si løysingsskildring.

Dersom leverandørane tar atterhald må dette spesifiserast i Vedlegg 2 - Tilbodsframside . Atterhald i vedlegg 2 skal vise til kva post atterhaldet omhandlar. Atterhald som vert skildra andre stadar enn i vedlegg 2 gjeld ikkje. Vesentlege atterhald kan føra til at leverandør vert avvist.

Post 	Krav til tenesta	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Merknader

| 1 | Tidsfristar og krav til framdrift: |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Arbeidet skal utførast i tidsrommet 07:30-15:00, måndag – fredag. |  |
| 1.2 | Arbeid utover normal arbeidstid skal avtalast spesielt. |  |
| 1.3 | Responstid for hasteoppdrag ved lekkasjar o.l. skal vere maks 2 timar. |  |
| 1.4 | Arbeidet skal gjennomførast i avtalt tidsperiode mellom oppdragsgivar og leverandør. Leverandør er ansvarleg for at det til kvar tid setjast inn nødvendig kapasitet for å få utført arbeidet innan gitte tidsfristar. Ved ferieavviklingar og liknande skal leverandør sørge for tilstrekkeleg bemanning. |  |
| 1.5 | Arbeid skal alltid utførast effektivt og rasjonelt, sammenhengande og utan unødig opphald. Responstid for oppstart av ordinære arbeid er 3 kvardagar frå bestilling er mottatt av leverandøren, dersom ikkje anna er avtalt skriftleg. |  |
| 1.6 | Det forutsetjast at leverandøren tilpassar sine arbeid med andre aktivitetar på arbeidsstaden. Leverandøren skal gi tilbakemelding om oppstarts- og forventet ferdigstillingstidspunkt. Dersom ikkje anna er avtalt, skal det gjerast ei befaring på staden med Bjørnafjorden kommune før oppstart, og ei ferdigbefaring etter utføring av oppdraget. |  |
| 1.7 | Den enkelte tenestestad skal alltid varslast av leverandør før utføring og oppstart av bestilte arbeid, samt før befaringar, dersom ikkje anna er avtalt skriftleg. Dersom leverandør stiller på bygget utan avtalt tilkomst, skal ventetid ikkje fakturerast. Det er viktig at leverandør tar kontakt med den ansvarlege i bygget og melder sin ankomst minimum 1 dag i forkant av oppstart av planlagte oppgåver. |  |
| 1.8 | I bebudde leilegheit skal det avtalast (i den grad det er mogeleg) tid for utføring med bebuar. Ev. henting/levering av nøklea avtalast på epost/telefon med driftsoperatør/prosjektleiar/driftsleiar. |  |
| 1.9 | Leverandøren skal ha ein plan for registrering, rapportering og behandling av avvik. Gjennom eigenkontrollar skal avvik synleggjerast og rettast opp. Avviksrapportering skal skje umiddelbart av den som oppdagar avviket. Korrigerande tiltak skal iverksetjast snarast og seinest innan 3 virkedagar dersom anna ikkje er skriftleg avtalt. Viss dette medfører pris- og/eller tidskonsekvens for oppdraget skal leverandøren sende inn avviksskjema/endringsmelding. Oppdragsgivar må skriftleg godkjenne endringa (endringsmelding) før korrigerande tiltak iverksetjast. |  |
| 1.10 | Ved akutte avvik kontaktast oppdragsgivar omgåande ved telefon, ev. e-post/SMS hvis vedkomande ikkje er tilgjengeleg. |  |
| 1.11 | Oppdragsgivar skal umiddelbart varslast skriftleg dersom det er sannsynleg at prisestimat vil kunne overskridast. Arbeida stansast inntil signert endringsmelding er mottatt av leverandør med mindre anna er avtalt skriftleg. Varslar som ikkje er meldt på den føreskrivne måte vil ikkje kunne gjerast gjeldande ovanfor den andre parten. |  |
| 2 | Krav til utføring: |  |
| 2.1 | Alle arbeider skal være faglig utført og i henhold til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Materialer og utførelse skal være i samsvar med NS 3420. Der byggherre ikke har stilt andre krav til utførelsen, skal alle installasjoner minimum tilfredsstille gjeldende tekniske forskrift (TEK) og være utført etter gjeldende bransjestandard/norm der det er aktuelt (våtromsnormen). Ved revisjon skal siste utgave alltid nyttes/være gjeldende. All ny montering skal utføres i henhold til leverandørens monteringsanvisning. |  |
| 2.2 | Dersom det utførast varmt arbeid skal dette utførast i samsvar med gjeldande krav og utførande må inneha sertifikat for varmt arbeid. |  |
| 2.3 | Leverandøren har ansvar for at arbeid med asbest utførast i samsvar med gjeldande krav, lovar og reglar for denne type arbeid. |  |
| 2.4 | Gjennomføringar i brannveggar, branncelleavgrensande veggar og lydveggar skal vere forskriftsmessig utført og dokumentert iht den aktuelle brannvegg sin klasse. Fagarbeidar må inneha kurs for branntetting. |  |
| 2.5 | Kvaliteten på utført arbeid skal vere godkjent i forhold til leverandøren sitt internkontrollsystem før arbeida meldast utført til Oppdragsgivar. |  |
| 2.6 | Leverandør skal sørge for å forhindre spreiing av støv under arbeida. Arbeidsplassen skal vere ryddig og reingjort etter oppdrag. All emballasje skal fjernast frå eigedomen. |  |
| 2.7 | Leverandør skal ta omsyn til dagleg drift på eigedomane. |  |
| 3 | Krav til leverandør/personell: |  |
| 3.1 | Det skal oppgivast ein fast kontaktperson som mottek bestillingar og følgjer opp kontrakten vis a vis Bjørnafjorden kommune. Kontaktpersonen skal delta på oppfølgjingsmøte med Bjørnafjorden kommune ved Eigedom drift ved behov utan at dette medfører kostnader for Bjørnafjorden kommune. Oppgi kontaktinformasjon og stillingstittel. Det skal oppgivast eitt telefonnummer som kan nyttast i akuttsituasjonar. |  |
| 3.2 | Leverandøren skal ha tilstrekkeleg kapasitet til å kunne gjennomføre kontrakten i heile avtaleperioden. Stor ordretilgang, sjukdom eller andre omstende skal ikkje medføre at tenesta ikkje kan leverast. |  |
| 3.3 | Leverandør sitt personell skal vere omsynsfulle og serviceinnstilte. Arbeidstakarane skal bere firmaet sin logo. Arbeidsområde skal skjermast og merkast tydeleg. |  |
| 3.4 | Alle oppdrag skal ha minimum éin utførande på staden som forstår og kan gjere seg forstått på norsk. Det stillast derfor krav om norsk språk som tilfredsstiller språkkrav B2 slik som angitt i CEFR - (Common European Framework of Reference for Languages) https://no.wikipedia.org/wiki/Det_felles_europeiske_rammeverket_for_spr%C3%A5k |  |
| 3.5 | Leverandøren skal sørge for tilstrekkeleg leiing av sine arbeidstakarar og aktivt overhalde dei til kvar tid gjeldande HMS- og SHA-bestemmingar. |  |
| 3.6 | Alle arbeidstakar skal, lett synleg, bere gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet under opphaldet på eigedomen. |  |
| 3.7 | Det er eit krav at lærlingar skal delta i utføringa av kontraktarbeidet. Lærling skal berre nyttast dersom det er ein ansvarleg fagarbeidar til stade på arbeidsplassen. Kravet gjeld ikkje for avrop der det berre er aktuelt med éin ressurs. |  |
| 3.8 | Dersom leverandør vel å nytte underleverandørar, er det leverandør som står ansvarleg i forhold til oppdragsgivar på vegne av desse. |  |
| 3.9 | Det forutsetjast at leverandøren kan bistå Bjørnafjorden kommune med kostnadsberekningar, teknisk bistand, enkle skisser, kalkulering m.m. for plan- og budsjettarbeid. |  |
| 3.10 | Det vil førekome arbeid på eigedomar der Bjørnafjorden kommune har leigetakarar og der ekstra sikring og sikkerheitsklarering av tilbydd personell er påkravd. Leverandør skal, i gjennomføringa av arbeidet, forhalde seg til dette på ein akseptabel måte med omsyn til sikkerheit, effektivitet og åtferd. |  |
| 3.11 | Etter inngåing av rammeavtalen vil oppdragsgivar ha eit oppstartsmøte med leverandøren og deretter vil kontinuerleg oppfølging skje. Oppdragsgivar vil ha møte med leverandøren minimum ein gang pr. år. Oppdragsgivar kan ved behov innkalle leverandøren til særmøte utover dei ovanfor nemnde møte. Leverandør pliktar å stille på møter med oppdragsgivar. |  |
| 4 | Krav til dokumentasjon: |  |
| 4.1 | Leverandøren skal levere FDV- dokumentasjon seinast 14 dagar etter at oppdraget er fullført og lastast opp i Oppdragsgivar sitt FDV-system (p.t Dalux FM). All dokumentasjon skal vere på norsk. Dokumentasjonen skal leverast i følgande format: - Microsoft Word eller Excel - Acrobat Adobe (pdf/A-1 ISO 19005-1:2005), dvs søkbar pdf. - I tillegg kan det vere aktuelt å levere delar av dokumentasjonen på originalformat. |  |
| 4.2 | Ved innkjøp av nytt utstyr, skal leverandøren sørge for at datablad/vedlikehaldsinstruks for utstyret vert lasta opp i FDV-systemet. All dokumentasjon skal vere på norsk. - Teknisk datablad for aktuelt utstyr - Vedlikehaldsinstruks med frekvens - Driftsinstruks med frekvens - Reinhaldsinstruks med frekvens - Levetid |  |
| 5 | Krav til produkt: |  |
| 5.1 | Det skal veljast produkt til byggverk utan, eller med lavt innhald av helse- eller miljøskadelege stoffar, jfr PBL § kap. 9 Ytre miljø. |  |
| 5.2 | Godkjente og kvalitetsmessig anerkjente produkt som er tilgjengeleg i den norske marknaden skal nyttast. |  |
| 5.3 | For alle produkt som nyttast skal det kunne leverast produktdatablad ved førespurnad. |  |
|  | Ønska eigenskapar og innhald i produkta: |  |
| 5.4 | Produkt som tilfredsstiller kriteria til miljømerking. (Dette kan vere Svanen, EU-blomsten eller tilsvarande) |  |
| 6 | Krav til prisar: |  |
| 6.1 | Prisane for kvart oppdrag skal vere i samsvar med Bilag 4a. |  |
| 6.2 | Prisane for materiell skal ved kvart oppdrag dokumenterast. |  |
| 6.3 | På grunnprisane skal materiell leverast til sjølvkostpris og det skal oppgjevast ein fast påslagsprosent på materialsjølvkost (Bilag 4a). |  |
| 6.4 | Ved bruk av underleverandørar er det dei same prisane som oppgitt i Bilag 4a. |  |
| 6.5 | Forbruksmateriell skal ikkje inngå i prisane. |  |
| 6.6 | Tilleggskostnadar på enkeltoppdrag i samband med frammøte og rigging skal fastsetjast etter forhandlingar ellers kan det ikkje fakturerast. |  |
| 6.7 | Faktura kan ikkje oversendast før FDV er overlevert og godkjent. |  |