Prosjekt:

Rammeavtale elektroarbeider til Sykehuset Innlandet HF

Tittel:

D.1 Administrative rutiner

| Rev | Beskrivelse | Rev. Dato | Utarbeidet/endret | Godkjent |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Innhold

1	Elektronisk kommunikasjon	2

2	Prosjektstyringssystemer	2

3	Mediekontakt og etikk	2

4	Parkering og interntransport	3

5	Generelle betalingsbestemmelser	3

5.1	Krav til faktura	3

5.1.1	Generelt	3

5.1.2	Krav om elektronisk faktura	3

5.1.3	Merking	3

5.1.4	Faktura skal inneholde	4

5.2	Regningsarbeider	4

5.2.1	Generelt	4

5.2.2	Avklarende eksempler på hva entreprenør kan fakturere	5

5.2.3	Krav til timelister	7

5.2.4	Arbeidsledelse	8

5.3	Feilfakturering	8

Elektronisk kommunikasjon

Kommunikasjon med e-post regnes som skriftlig, uavhengig av om den blir sendt med ordinær e-post eller om det blir sendt via en funksjon i byggherrens prosjektstyringssystemer, jf. pkt. 2. Det er og uavhengig av om aktivitet, mappe eller dokument ligger som vedlegg i e-posten eller om e-posten inneholder lenke til aktivitet, mappe eller dokument i prosjektstyringssystemer. Kommunikasjonsrutiner gjennomgås med alle prosjektdeltakere ved prosjektoppstart.

Prosjektstyringssystemer

Entreprenør skal bruke byggherrens prosjektstyringssystemer for dokumentasjon, tegninger, SHA, HMS, sluttkontroll og resultatdokumenter, etc. Byggherren administrerer brukertilganger og gir opplæring.

Mediekontakt og etikk

Spørsmål fra media henvises til byggherrens representant.

Parkering og interntransport

På de lokasjoner det er tilstrekkelig antall parkeringsplasser kan leverandører få parkeringstillatelse ved henvendelse til oppdragsgiver (det kan være begrenset med plasser enkelte ved enkelte lokasjoner).

Generelle betalingsbestemmelser

Krav til faktura

Generelt

Faktura skal være oppsatt iht. betingelser i kontrakten. Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller tillegg ved fakturering, slik som f.eks. behandlingsgebyr, faktureringsgebyr og lignende. Betalingsfrist 30 dager.

Krav om elektronisk faktura

Entreprenøren plikter å tilby elektroniske fakturaer i Elektronisk handelsformat (EHF) fra avtalen trer i kraft. Som entreprenør må det inngås en egen avtale med et aksesspunkt.

Faktura skal komme fra entreprenøren også ved bruk av underentreprenør.

Fakturaadresse
Faktura og fakturagrunnlag sendes i EHF-format til:
Sykehuset Innlandet HF sin elektroniske fakturaadresse: 983 971 709

Merking

Faktura skal merkes med

- Byggherrens saksnummer (prosjektnummer)

- Byggherrens oppdragsnavn (prosjektnavn)

- Navn på byggherrens representant

- Byggherrens bestillingsnummer som fremgår av bestillingsdokument (rekvisisjon) (blir sendt til entreprenør etter avtaleinngåelse)

Faktura skal merkes spesielt dersom

- Endringsordre: EO1, EO2,

- Akonto: nummerering av og akontobeløp, sum kontraktbeløp, hittil påløpt og rest gjenstående

- Siste faktura pr. oppdrag: Sluttoppgjør

Faktura skal inneholde

- Bestillingsdokument (rekvisisjon) (ikke bare bestillingsnummer, men hele dokumentet)

- Nødvendig dokumentasjon for byggherrens kontroll

Regningsarbeider

Generelt

Ved regningsarbeid skal entreprenøren ha betalt for nødvendige kostnader med å utføre arbeidet, iht. punkt 5.2.2 Avklarende eksempler på hva entreprenør kan fakturere. Kontraktens enhetspriser (herunder timespriser, mannskap, maskiner etc.) gjelder uavhengig om entreprenøren må engasjere underentreprenør og kan ikke faktureres med noe påslag.

Avklarende eksempler på hva entreprenør kan fakturere

Opplistingen er ikke uttømmende

| Kan faktureres | Faktureres ikke uten skriftlig forhåndsavtale med byggherre | Kan ikke faktureres |
| --- | --- | --- |
| Tid |  |  |
|  | Reisetid (ved spesielle forhold) | Reisetid (ved normale forhold) |
| Arbeidstid på byggeplass |  | Tilbudsbefaring og utarbeidelse av tilbud |
|  | Forberedelser (kartlegging, risikovurdering, prosjektering og planlegging), uavhengig av hvor forberedelsene utføres |  |
| Hviletid ved avtalt overtid etter følgende bestemmelser: Hviletiden mellom 2 arbeidsøkter iht. AML § 10-8 som går inn i den daglige arbeidsdagen skal betales med timepris for dagtid, forutsatt at det er avtalt med Kunde at arbeidet ikke skal fordeles mellom to eller flere arbeidslag uten behov for betaling av hviletid |  |  |
| Transport |  |  |
|  |  | Oppmøte på lokasjon/byggeplass |
| Materiell |  |  |
| Materiell |  |  |

| Forbruksmateriell |  |  |
| --- | --- | --- |
| Søppelsekker, maskeringstape, papp for tildekking/beskyttelse av gulvbelegg |  |  |
| Presenning for å dekke til åpen fasade eller tak |  | Presenning for å dekke til materialer eller verktøy |
| Verktøy |  |  |
|  |  | Bor, sagblader, hullsager, kappskive til vinkelsliper (ved normale forhold) |
|  |  | Sagblad til multisag/Feinsag |
|  |  | Støvsugerposer, blyanter, meterstokk, lastsikringsstropper, arbeidshansker, briller, støvmasker, hørselvern, knebeskyttere, arbeidstøy |
| Felles provisorisk byggestrøm, oppvarming, lys, sklisikring etc. |  | Arbeidslys, skjøteledning, vann etc. for egne arbeider |
|  |  | Håndholdte og annet sedvanlig verktøy for faget, både manuelle, elektriske, hydrauliske og pneumatiske |
| Stilas i større omfang, eksempelvis for fasade eller takarbeid |  | Stilas, arbeidsplattformer, stiger, gardintrapper etc. som eksempelvis benyttes innendørs, |
| Lift |  |  |
| Kollektiv fallsikring som eksempelvis rekkverk | Personlig fallsikringsutstyr (for arbeid som ikke er normalt for faget) | Personlig fallsikringsutstyr (for arbeid som er normalt for faget) |
| Verktøy eller andre tjenester som kan være naturlig for entreprenør å leie, må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Der det er et vanlig verktøy for faget, skal det ikke faktureres byggherre. |  |  |
| Bygg: Kjerneboringsverktøy eller hele tjenesten med å kjernebore |  | Bygg: Plate-/materialheis, takplateheis |
| Elektro: Fibersveiser og fibertester eller hele tjenesten med sveising og test av fiber |  | Rør: Rillemaskin, gjengemaskin, materialheis |
|  |  | Ventilasjon: Kanalheis |

Krav til timelister

Timelisten skal være oversiktlig og lett forståelig, herunder

- Spesifisere hva ressursen har arbeidet med, antall timer og dato

- Vise ressursens fulle navn og fagkategori (rolle/fagbrev/sertifisering) iht. kontrakten

- Vise sum antall timer pr. fagkategori (rolle/fagbrev/sertifisering) iht. kontrakten.

- Der timeliste ikke er integrert i faktura (der timeliste og faktura er to ulike dokument), er det sum antall timer pr. fagkategori i timeliste som skal overføres til faktura. Disse summene skal være like i timeliste og faktura

Arbeidsledelse

Arbeidsfordeling

Såfremt regningsarbeider drives rasjonelt og forsvarlig har entreprenøren frihet mht. hvordan arbeidsfordelingen mellom PL (prosjektleder) og BAS løses i det enkelte prosjekt, men dette gjelder som et utgangspunkt:

- PL leder prosjektene, overordnet og administrativt

- BAS leder utstasjonerte arbeidslag på eget ansvar

Det er følgelig timene som medgår til å lede prosjektet (overordnet og administrativt) eller arbeidslaget, som berettiger fakturering med PL/BAS-sats.

Med utgangspunktet over, utgjør følgende typiske arbeidsoppgaver for PL- og BAS-rollen:

- Planlegging og organisering av arbeidet, herunder innføring av hva som skal gjøres (og når) og delegering av oppgaver (PL)

- Sørge for, samt følge opp, at SHA og HMS krav blir gjennomført (PL)

- Sikre at fremdriftsplan og andre kontraktsforpliktelser overholdes ovenfor byggherren (PL)

- Representere entreprenøren, ansvar for dialog med byggherre og holde byggherren løpende oppdatert på fremdrift (PL)

- Noe administrative oppgaver mht. fakturering (før dette sendes over til byggherren) (PL)

- Være til stede på byggemøter (PL og/eller BAS)

- Lede arbeidslaget og kontroll av utførte arbeider (tilfaller normalt BAS)

Feilfakturering

Ved feilfakturering skal entreprenøren:

- Krediterer hele fakturaen

- Sende ny riktig faktura med ny betalingsfrist på 30 dager regnet fra ny fakturadato

Ved uenighet om kravets berettigelse og/eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal entreprenøren sende kreditnota for hele fakturabeløpet samt utstede to (2) nye fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav.

Med transport menes frakt eller forsendelse av materiell, masser og personer

Med materiell menes artikler som blir en del av det ferdige produktet som bygges

Med forbruksmateriell menes artikler som benyttes/forbrukes som hjelpemiddel for å bygge, og som ikke er verktøy.

Med verktøy menes redskap man bruker til å reparere, montere, demontere, lage, eller vedlikeholde noe med.