SSA-B bilag 2026

Bilag til SSA-B

Bilag til Bistandsavtalen

Statens standardavtale om konsulentbistand

Innhold:

Bilag 1: Kundens beskrivelse av bistanden	3

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang	3

1.	Om oppdragsgiver – Statped	3

2.	Behovsbeskrivelse – Sarepta	3

2.1.	Bakgrunn og formål	3

2.2.	Dagens løsning	3

2.3.	Ny løsning – rammer og føringer for utviklingen	4

2.4 Konsulentens ansvar og kompetanse	9

Bilag 2: Konsulentens spesifikasjon av bistanden	10

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan	11

Avtalens punkt 4.1 Varighet	11

Oppstart	11

Tidsramme for Bistanden	11

Konsulentens fremdriftsplan	11

Bilag 4: Administrative bestemmelser	12

Avtalens punkt 2.1 Partenes representanter	12

Bemyndiget representant (person eller rolle)	12

Avtalens punkt 2.2 Møter	12

Avtalens punkt 5.2 Nøkkelpersonell	12

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser	13

Avtalens punkt 6.1 Vederlag	13

D. Overskridelser og varsling	14

Avtalens punkt 6.2 Fakturering	14

Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten	15

Bilag 7: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen	16

Bilag 1: Kundens beskrivelse av bistanden

Avtalens punkt 1.1 Avtalens omfang

- Om oppdragsgiver – Statped

Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste) er et nasjonalt direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet. Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov får et inkluderende, likeverdig og tilpasset opplæringstilbud.

Statpeds hovedoppgaver inkluderer:

- Å støtte kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med spesialpedagogisk opplæring

- Å utvikle kompetanse og bidra til faglig utvikling innen spesialpedagogikk

- Å utvikle og formidle læremidler og pedagogiske ressurser for tegnspråklige og for elever som er blinde eller sterkt svaksynte

Utviklingen av en ny webbasert løsning for modulene Tekst og Billedbok i Sarepta inngår i dette særskilte samfunnsoppdraget.

- Behovsbeskrivelse – Sarepta

  - Bakgrunn og formål

Sarepta er et spesialtilpasset IKT-læremiddel for elever med omfattende funksjonsnedsettelser og sammensatte sansetap. Læremiddelet legger til rette for læring, aktivitet og deltakelse i skolehverdagen og kan tilpasses den enkelte elevs forutsetninger og behov. Sarepta gir mulighet for å arbeide med multimodalt innhold som tekst, bilder, lyd og video. Sarepta er tilrettelagt for bruk med bryterstyring, og støtter også bruk av skjermleser med talesyntese og leselist.

Dagens Sarepta er en eldre, klientbasert løsning som ikke fungerer med nyere versjoner av Windows. Det er derfor behov for å erstatte deler av dagens løsning med en ny, webbasert løsning.

Statped har behov for bistand til å utvikle en ny webbasert versjon av modulene Tekst og Billedbok. Den nye løsningen skal videreføre sentral funksjonalitet og pedagogiske prinsipper fra disse modulene i dagens Sarepta, samtidig som den etableres på en moderne og fremtidsrettet teknisk plattform. Løsningen skal være utformet slik at den enkelt kan utvides med ny funksjonalitet ved behov.

  - Dagens løsning

Dagens Sarepta er en klientbasert løsning utviklet som en .NET-applikasjon og installeres lokalt på brukerens PC. Dagens løsning benyttes av anslagsvis 40 elever i målgruppen.

Lærere og foresatte oppretter og tilpasser innhold til den enkelte elev. Eleven bruker innholdet og navigerer i løsningen ved hjelp av bryterstyring og/eller skjermleser med talesyntese og leselist.

Dagens løsning støtter:

- bryterstyring med inntil fem eksterne brytere, der bryterne aktiverer funksjoner tilsvarende funksjonstastene F1–F5 på tastaturet

- bruk av skjermleser med talesyntese og leselist

- oppretting og bruk av multimodalt innhold med tekst, bilder, lyd og video

- enkel filhåndtering

Nærmere beskrivelse av Sarepta fremgår av Vedlegg 1 til dette bilaget (Bruksanvisning Sarepta)Leverandøren har også mulighet til å installere og prøve dagens Sarepta-program. Programmet kan lastes ned fra:  https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/hjalpmedel2/sprida-som-leverantor/?E-2-42565=42565&E-42572=42572#accordion-block-42572, eller fås ved å sende e-post til llsynit@statped.no.

  - Ny løsning – rammer og føringer for utviklingen

    - Overordnet om bistanden – ny webbasert løsning med tekst- og bildebokfunksjonalitet

Bistanden omfatter utvikling av en ny webbasert løsning som skal ivareta funksjonaliteten som i ligger i modulene Tekst og Billedbok i dagens Sarepta. Den nye løsningen skal være rettet mot samme målgruppe som dagens Sarepta og skal videreføre sentral funksjonalitet og pedagogiske prinsipper fra dagens løsning, slik disse er nærmere beskrevet i dette bilaget.

Løsningen skal være tilrettelagt for bryterstyring og bruk av skjermleser med talesyntese og leselist. Løsningen skal gi mulighet for å opprette og bruke multimodalt innhold med tekst, bilder, lyd og video.

Det er ikke et krav at funksjonaliteten organiseres i separate moduler for Tekst og Billedbok. Konsulenten kan foreslå hvordan funksjonaliteten best kan organiseres og realiseres i den nye løsningen, innenfor rammene og kravene som følger av dette bilaget.

Bistanden omfatter ikke produksjon eller levering av eksterne brytere eller andre fysiske hjelpemidler.

Brukerne i målgruppen har ulike forutsetninger og benytter ulike betjeningsmåter. Løsningen skal derfor legge til rette for at funksjonaliteten kan brukes og tilpasses ut fra den enkelte elevs behov og betjeningsmåte.

Felles funksjonalitet

Løsningen skal støtte:

- lagring, gjenfinning, redigering og sletting av innhold

- automatisk lagring for å redusere risikoen for tap av brukerens arbeid

- innebygd talestøtte som kan lese opp menyer, tekst og annen relevant informasjon i brukergrensesnittet

- mulighet for å velge mellom ulike tilgjengelige stemmer i løsningens innebygde talestøtte, for eksempel barne- og voksenstemmer

- mulighet for å utvide den innebygde talestøtten med støtte for flere språk uten omfattende endringer i løsningen

- hensiktsmessige lydeffekter som tilbakemelding på handlinger og hendelser i løsningen

- bryterstyring med inntil fem eksterne brytere

- bruk av skjermleser med talesyntese og leselist

- mulighet for å slå av eller tilpasse den innebygde talestøtten når skjermleser med talesyntese benyttes, slik at brukeren unngår samtidig opplesning fra flere lydkilder

Tekstfunksjonalitet

Lærer/foresatt skal kunne opprette og redigere tekster og legge inn innhold som bilder og lyd. Eleven skal kunne lese og arbeide med tekstene ved bruk av de betjeningsmåtene som er tilpasset eleven, herunder bryterstyring og skjermleser med talesyntese og leselist. Eleven skal også kunne skrive og redigere tekst ved bruk av leselist med punkttastatur, ikke vanlig tastatur.

Løsningen skal støtte:

- oppretting og redigering av tekster

- opptak, opplasting og avspilling av lyd, herunder tale, lydeffekter og musikk

- skrivehjelp med opplesning av bokstavlyd, ord og setning under skriving

- eksport av tekst i et format som er egnet for videre bearbeiding og utskrift på punktskriver

Bildebokfunksjonalitet

Løsningen skal gi lærer/foresatt mulighet til å legge inn bilder eller korte videoklipp med tilhørende tekst og beskrivelser.

Ved bruk av bryterstyring skal eleven kunne navigere i tilhørende tekst og beskrivelser setning for setning og få disse lest opp. Løsningen skal også støtte navigasjon og lesing ved bruk av skjermleser og leselist.

Løsningen skal støtte:

- opplasting og visning av bilder

- opplasting og avspilling av korte videoklipp

- innlegging og redigering av tekst og beskrivelser knyttet til bilder og videoklipp

    - Gjennomføring av bistanden

Statped stiller eksterne brytere og leselist til rådighet for testing av løsningen, samt fagpersoner med kompetanse på bruk av disse og på målgruppens behov. Konsulenten benytter ellers eget arbeidsutstyr ved utførelsen av bistanden. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med Statped og under Statpeds overordnede ledelse og instruksjon, samtidig som det forutsettes at Konsulenten har ansvaret for den tekniske gjennomføringen av utviklingsarbeidet.

Bistanden inkluderer etablering av test- og produksjonsmiljø i Statpeds servermiljø eller annen infrastruktur som vurderes som hensiktsmessig i samarbeid mellom Statped og Konsulenten. Konsulenten skal som del av bistanden sørge for nødvendig oppsett av den ferdige løsningen i valgt produksjonsmiljø. All kildekode og teknisk dokumentasjon skal lagres i Statpeds GitHub-organisasjon.

Bistanden kan utføres i Statpeds lokaler eller i Konsulentens egne lokaler. Oppstartsmøtet skal gjennomføres ved fysisk oppmøte hos Statped. Fysisk oppmøte skal for øvrig gjennomføres dersom dette er nødvendig for gjennomføringen av bistanden. Øvrige møter kan gjennomføres digitalt når dette er hensiktsmessig.

Statpeds utviklere skal ikke inngå i det operative utviklingsteamet. Utviklingsarbeidet skal dokumenteres og gjennomføres på en måte som sikrer nødvendig kompetanseoverføring til Statped, herunder teknisk innsikt og forståelse av kildekoden, slik at Statped kan forvalte og videreutvikle løsningen etter at bistanden er avsluttet.

Konsulenten skal legge til rette for faglig og teknisk dialog med Statpeds utviklere og annet relevant personell ved behov gjennom bistandsperioden. Statped skal bidra til regelmessig testing av løsningen underveis med relevant fagpersonell.

Konsulenten skal stille med prosjektleder for gjennomføringen av bistanden, med ansvar for fremdrift, koordinering og leveranse innenfor avtalens rammer.

    - Videreføring av sentral funksjonalitet og brukeropplevelse

Den nye løsningen skal videreføre sentrale elementer i brukeropplevelsen og den funksjonelle logikken i dagens Sarepta der dette er viktig for målgruppens bruk av løsningen.

Det er særlig viktig at:

- bryterstyringen videreføres med tilsvarende funksjonalitet og respons som i dagens løsning

- sentrale pedagogiske prinsipper og arbeidsflyter videreføres

- brukergrensesnitt og navigasjon tilpasses målgruppens behov for forutsigbarhet, enkelhet og stabilitet

- overgangen fra dagens til ny løsning ivaretar behovet for funksjonell gjenkjennelighet for eksisterende brukere

- visuelt design moderniseres i tråd med dagens muligheter, samtidig som løsningen ivaretar målgruppens særlige behov for betjening og brukervennlighet

    - Tekniske rammer

Den nye løsningen skal være en webapplikasjon.

Teknologi og teknisk arkitektur

Ved valg av teknologi og teknisk arkitektur skal det legges vekt på at løsningen skal kunne forvaltes og videreutvikles av Statped etter at bistanden er avsluttet. Teknologier som Statped allerede har kompetanse på, herunder Python/Django og React, skal være utgangspunktet for utviklingen. Alternative teknologivalg kan vurderes dersom dette gir en bedre eller mer hensiktsmessig løsning ut fra funksjonalitet, sikkerhet, drift eller langsiktig forvaltning. Alternative teknologivalg skal begrunnes av Konsulenten og godkjennes av Statped før de tas i bruk.

Containerteknologi

Løsningen skal som utgangspunkt baseres på containerteknologi med Docker. Alternative løsninger kan vurderes dersom dette er hensiktsmessig, men skal begrunnes av Konsulenten og godkjennes av Statped før de tas i bruk.

Løsningen skal:

- publiseres som åpen kildekode

- være strukturert og dokumentert på en måte som legger til rette for forvaltning og videreutvikling

- være utformet slik at ny funksjonalitet kan utvikles og legges til uten unødvendig omfattende endringer i eksisterende løsning

- være utformet slik at tekstinnhold i brukergrensesnittet er separert fra kildekoden, slik at språk og målformer enkelt kan legges til

- ivareta relevante krav til informasjonssikkerhet og personvern, jf. punkt 2.3.9.

Autentisering
Løsningen skal benytte Feide for autentisering av elever og voksenbrukere som har tilgang til Feide gjennom utdanningssektoren, og ID-porten for autentisering av foresatte og andre voksenbrukere som ikke har tilgang til Feide.

    - Brukertyper

Løsningen skal støtte tre brukertyper, og en elevbruker skal kunne være knyttet til én eller flere voksenbrukere. Løsningen skal ha funksjonalitet for å etablere, endre og fjerne slike tilknytninger på en kontrollert måte.

Administrator

Administrator skal være ansatt i Statped og ha nødvendige administrative rettigheter for å forvalte løsningen. Administrator skal ikke ha tilgang til innhold som er opprettet av eller gjort tilgjengelig for elevbrukere og voksenbrukere.

Administrator skal kunne:

- administrere brukere og deres tilgang til løsningen

- tildele og endre brukerroller og rettigheter

- administrere tilknytninger mellom elevbrukere og voksenbrukere

- deaktivere og slette brukere og sørge for sletting av tilhørende innhold i samsvar med gjeldende rutiner for lagring og sletting

- utføre øvrige administrative oppgaver som er nødvendige for forvaltning av løsningen

Voksenbruker

Voksenbruker kan være lærer, assistent, foresatt eller annen relevant voksen som følger opp eleven.

Voksenbrukeren skal kunne:

- opprette, redigere, organisere og slette innhold

- gjøre innhold tilgjengelig for og tilrettelegge det for elevbrukeren

- få tilgang til og administrere innhold som tilhører de elevbrukerne voksenbrukeren er knyttet til

Elevbruker

Elevbrukeren skal ha tilgang til et eget brukerområde som er utformet for betjening med eksterne brytere og leselist. Elevområdet skal kunne brukes uten mus eller ordinært tastatur.

Elevbrukeren skal kunne:

- navigere i tilgjengelig innhold ved bruk av én til fem eksterne brytere eller leselist

- få tekst og annen relevant informasjon lest opp ved hjelp av løsningens innebygde talestøtte eller skjermleser med talesyntese

- skrive og redigere tekst ved bruk av leselist med punkttastatur

    - Filformat og bakoverkompabilitet

Tekstinnhold skal kunne eksporteres i et filformat som er egnet for videre bearbeiding og utskrift på punktskriver.

Det stilles ikke krav om at innhold fra dagens Sarepta skal kunne importeres eller konverteres til den nye løsningen. Muligheten for dette skal vurderes under utviklingsarbeidet, og kan gjennomføres dersom det kan gjøres uten vesentlig merarbeid og Statped vurderer det som hensiktsmessig.

    - Språk og målformer

Brukergrensesnittet skal være på norsk bokmål, herunder menyer, meldinger og hjelpetekster.

Løsningen skal være tilrettelagt slik at Statped enkelt kan legge til flere språk og målformer. Når flere språk eller målformer er tilgjengelige, skal voksenbrukeren kunne velge hvilket språk eller hvilken målform som skal benyttes i den enkelte elevbrukers brukerområde.

    - Tilgjengelighet og universell utforming

Løsningen skal utformes med utgangspunkt i målgruppens særlige behov for tilgjengelighet og betjening. Kravene til bruk med eksterne brytere, skjermleser med talesyntese og leselist som følger av dette bilaget, skal ivaretas gjennom hele utviklingsarbeidet.

Løsningen skal være kompatibel med skjermleseren NVDA (NonVisual Desktop Access - https://www.nvaccess.org/).

Løsningen skal, så langt det er relevant for løsningen og målgruppen, følge gjeldende krav og prinsipper for universell utforming av IKT.

Tilgjengelighet og betjening for målgruppen skal prøves ut og testes regelmessig under utviklingen med relevant fagpersonell fra Statped.

    - Informasjonssikkerhet og personvern

Løsningen skal utvikles med informasjonssikkerhet og personvern som integrerte premisser gjennom hele utviklingsarbeidet.

Informasjonssikkerhet

Løsningen skal utvikles og konfigureres med hensyn til informasjonssikkerhet i tråd med relevante prinsipper og anbefalinger i OWASP Top 10. Løsningen skal benytte sikker autentisering og autorisasjon, kryptert kommunikasjon og oppdaterte og sikkerhetsmessig forsvarlige komponenter og avhengigheter.

Personvern

Løsningen skal følge prinsippene for innebygd personvern («Privacy by Design and by Default») i samsvar med personvernforordningen (GDPR) og relevant norsk personvernregelverk.

Løsningen skal utformes slik at Statped kan ivareta relevante krav til personvern, herunder dataminimering, tilgangsstyring, lagring og sletting av personopplysninger.

Statped har ansvar for nødvendige personvernvurderinger, herunder gjennomføring av personvernkonsekvensvurdering (DPIA) der dette er påkrevd. Konsulenten skal bidra med nødvendig kompetanse, teknisk informasjon og dokumentasjon, og bistå Statped med å identifisere og implementere relevante tekniske tiltak som følger av vurderingene.

    - Testing av løsningen

Konsulenten og Kunden skal i samarbeid gjennomføre nødvendig testing av løsningen underveis i utviklingsarbeidet for å sikre at løsningen utvikles i samsvar med Statpeds behov og krav. Statped skal bidra i testingen med personell med relevant fagkunnskap og erfaring med målgruppen og aktuelle betjeningsmåter. Feil og mangler som avdekkes, skal følges opp og rettes som del av utviklingsarbeidet.

Når Konsulenten og Statped i samarbeid vurderer at løsningen er ferdig utviklet, skal Statped gjennomføre en avsluttende testing av løsningen. Konsulenten skal bistå Statped i forbindelse med denne testingen innenfor rammen av avtalt bistand.

    - Dokumentasjon

Konsulenten skal utarbeide og vedlikeholde teknisk dokumentasjon gjennom utviklingsarbeidet. Ved avslutning av bistanden skal Statped ha tilgang til oppdatert dokumentasjon som er tilstrekkelig til at Statped kan forvalte, drifte og videreutvikle løsningen.

Dokumentasjonen skal som minimum omfatte:

- beskrivelse av løsningens arkitektur og tekniske oppbygging

- veiledning for installasjon og oppsett av løsningen

- dokumentasjon av datamodell og database

- dokumentasjon av eventuelle API-er og integrasjoner

- beskrivelse av sikkerhetsmekanismer, autentisering og tilgangsstyring

- veiledning for oppdatering, vedlikehold og videreutvikling

Dokumentasjonen skal lagres sammen med eller på annen hensiktsmessig måte være tilgjengelig fra Statpeds GitHub-organisasjon.

Dersom Konsulenten har innspill til dokumentasjonens innhold eller omfang ut over det som kommer frem ovenfor, skal slike forslag fremlegges for Statped for vurdering. Statped avgjør om forslagene skal innarbeides.

    - Konsulentens ansvar og kompetanse

Med referanse til Kontraktens pkt. 5.1.1 og 5.2 skal Konsulenten stille et team med navngitte ressurser til gjennomføring av bistanden. Teamet skal organiseres med en prosjektleder fra Konsulenten, som skal koordinere ressursenes arbeid og bidra til fremdrift og samhandling i bistanden, innenfor rammen av Statpeds overordnede ledelse og instrukser. Teamet skal beherske skandinavisk språk eller engelsk godt for å sikre god kommunikasjon og godt samarbeid med Kunden.

Teamet skal samlet sett ha den kompetansen og erfaringen som er nødvendig for å gjennomføre bistanden i tråd med behovsbeskrivelsen på en kostnadseffektiv måte, og skal kunne dokumentere erfaring fra tilsvarende utviklingsprosjekter.

Bilag 2: Konsulentens spesifikasjon av bistanden

Bilaget skal fylles ut av Konsulenten.

[Konsulenten skal beskrive hvordan de vil løse behovet beskrevet i bilag 1, f.eks. i form av produktvei, rammeverk mv. og teamsammensetning for å påse at alle krav i bilag 1 håndteres. Beskrivelsen bør være innenfor rammen av ca. to A4-sider. CV-er for tilbudt personell skal vedlegges.

Konsulentens løsningsbeskrivelse skal fremgå her.]

Bilag 3: Prosjekt- og fremdriftsplan

Fylles ut av Konsulenten basert på de overordnede føringer Kunden har gitt.

Avtalens punkt 4.1 Varighet

Oppstart

Kunden ønsker at bistanden påbegynnes snarest mulig.

[Konsulenten skal angi tilbudt oppstartsdato nedenfor]

Konsulentens tilbudte oppstartsdato: [fylles inn av Konsulent]

Tidsramme for Bistanden

Bistanden ytes løpende inntil Kundens prosjekt er avsluttet.

Konsulentens fremdriftsplan

[Konsulenten skal utarbeide og legge ved tilbudet et forslag til en prosjekt- og fremdriftsplan for gjennomføring av bistanden knyttet til utvikling av webbasert versjon av Sarepta. Forslaget skal angi aktiviteter som er nødvendig for gjennomføring av bistanden, forventet fremdrift og en overordnet tidsramme for bistanden, herunder estimert tidsbruk og/eller kalendertid per fase.   Statped ønsker at prosjektet gjennomføres effektivt og med en ferdigstillelse innen Q1 2027.

Konsulenten skal i planen angi estimert prosentvis fordeling av tidsbruk for hver tilbudt ressurs.

Konsulenten skal også redegjøre for forventet medvirkning og ressursbidrag fra Kunden i bistandsperioden. Kunden har god kapasitet til å bistå Konsulenten underveis.

Kunden er opptatt av å ha god prosjektkontroll, og ønsker tett samarbeid og åpen og jevnlig dialog med Konsulenten om status og fremdrift opp mot plan og budsjett gjennom hele bistandsperioden. Som del av forslaget til prosjekt- og fremdriftsplan, bør Konsulenten beskrive hvordan Kunden og Konsulenten best mulig kan samarbeide, anbefale hensiktsmessig arbeidsmetodikk, og beskrive hvordan kompetanseoverføring kan ivaretas.

Det er en forutsetning at Konsulenten skal være mest mulig selvgående i utviklingen av ny versjon av Sarepta. Planen bør legge til rette for dette.

Som en forberedelse til gjennomføring av bistanden, skal Konsulenten og Kunden ta utgangspunkt i Konsulentens forslag til prosjekt- og fremdriftsplan. Endelig plan utarbeides i samarbeid mellom Konsulenten og Kunden, og vedlegges dette bilaget etter kontraktsignering.]

Bilag 4: Administrative bestemmelser

Administrative bestemmelser og andre opplysninger relevant for Partenes forhold. Fylles ut av konsulenten basert på de overordnede føringer kunden har gitt i bilaget.

Avtalens punkt 2.1 Partenes representanter

Bemyndiget representant (person eller rolle)

For Kunden:

Navn:

Tittel:

Adresse:

Telefon:

E-post:

For Konsulenten:

Navn:	[Fylles inn av Konsulent]

Tittel:

Adresse:

Telefon:

E-post:

Avtalens punkt 2.2 Møter

Som ledd i samarbeidet skal Partene gjennomføre statusmøter normalt én gang per uke. Møtene skal benyttes til gjennomgang av status for bistanden, herunder fremdrift, ressursbruk og eventuelle forhold som krever avklaring fra Kunden. Statusmøtene kan gjennomføres digitalt via Teams.

Avtalens punkt 5.2 Nøkkelpersonell

[Konsulentens nøkkelpersonell i forbindelse med oppfyllelse av denne Avtalen skal angis her.]

Konsulentens nøkkelpersonell:

| Navn | Kategori | Kompetanseområde |
| --- | --- | --- |
| [Fylles inn av Konsulent] |  |  |

Statped kan kreve utskiftning av Konsulentens nøkkelpersonell dersom dette er saklig begrunnet. Ved utskiftning av nøkkelpersonell, skal Konsulenten sørge for at personellet som settes inn har minst tilsvarende kompetanse og erfaring som det personellet som erstattes.

Ved utskiftning av Konsulentens nøkkelpersonell skal nytt personell ha minst tilsvarende kompetansenivå og relevant erfaring som det personellet som erstattes. Konsulenten bærer alle kostnader forbundet med kompetanseoverføring til nytt personell, herunder tid som medgår til opplæring og innføring i oppdraget.

Bilag 5: Pris og prisbestemmelser

Oversikt over alle priselementer knyttet til gjennomføringen av denne Avtalen. Fylles ut av konsulenten basert på de overordnede føringer kunden har gitt i bilaget.

Avtalens punkt 6.1 Vederlag

Vederlag for bistanden er avtalt som følger:

Timepris

[Konsulenten skal angi timepris og konsulentnivå (junior, mid eller senior i tråd med tabellen nedenfor) for hver av de tilbudte ressursene som nøkkelpersonell.]

| Navn på tilbudt ressurs | Konsulentnivå | Timepris (NOK ekskl. mva) |
| --- | --- | --- |

Følgende timepriser gjelder for eventuelt tilleggsarbeid og/eller utskiftning av personell som faller utenfor de avtalte timeprisene for de navngitte ressursene. Timeprisene per konsulentnivå skal samsvare med de timeprisene som er tilbudt for de navngitte ressursene, og kan ikke overstige den laveste timeprisen som er tilbudt for en navngitt ressurs på tilsvarende konsulentnivå.

Ved utskiftning av en navngitt ressurs skal erstatningsressursen faktureres til den laveste av (i) timeprisen for den ressursen som erstattes og (ii) timeprisen for erstatningsressursens konsulentnivå. Ved eventuelt avvik mellom timeprisene for de navngitte ressursene og timeprisene per konsulentnivå, gjelder den laveste timeprisen.

| Konsulentnivå | Timepris (NOK ekskl. mva) |
| --- | --- |
| Junior (0-3 års erfaring) |  |
| Mid (3-5 års erfaring) |  |
| Senior (5 + års erfaring) |  |

Totalramme for Bistanden

Det er avtalt følgende øvre ramme for oppdraget:

|  | Valuta | Beløp |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totalpris | NOK | 2,0 millioner | ekskl. mva |
| Mva 25% | NOK | 0,5 millioner |  |
| Totalpris | NOK | 2,5 millioner | inkl. mva |

D. Overskridelser og varsling

Konsulentens prosjektleder er ansvarlig for løpende oppfølging av bistandens budsjett, og for å sikre god økonomistyring gjennom hele bistandsperioden. Konsulenten skal jevnlig rapportere status for budsjettforbruk til Kunden.

Konsulenten skal jevnlig, og minimum én gang per måned, rapportere status for budsjettforbruk til Kunden skriftlig.

Konsulenten skal særskilt og uten ugrunnet opphold varsle Kunden skriftlig når samlet budsjettforbruk når henholdsvis 30 %, 50 % og 80 % av det avtalte budsjettet/totalrammen. Varslingen skal inneholde oppdatert oversikt over faktisk forbruk og forventet videre forbruk.

Avtalens punkt 6.2 Fakturering

Betaling etter medgått tid faktureres etterskuddsvis per måned på bakgrunn av førte timelister.

Det er et krav at Leverandøren bruker elektronisk faktura i godkjent standardformat i henhold til forskrift av 2. april 2019 om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser.

Kundens EHF-adresse er: 998 554 640

Kontraktsnummer: 2024/XXXX

Kundens EHF-referanse er:  3400RAKVA

Bilag 6: Endringer i den generelle avtaleteksten

| Punkt | Erstattes med |
| --- | --- |

Bilag 7: Endringer i Avtalen etter avtaleinngåelsen

Endringer som gjøres etter avtalens inngåelse skal føres inn her, jf. avtalens punkt 3.

Eksempel på endringskatalog:

| Endringsnr. | Beskrivelse | Ikraftsettelsesdato | Arkivreferanse |
| --- | --- | --- | --- |