Interaxo Prosjekthotell.

På alle våre byggeprosjekter skal Interaxo prosjekthotell benyttes for prosjektledelse, dokumentstyring og samarbeid.

Alle involverte parter, inkludert entreprenører, skal bruke plattformen for å sikre en effektiv gjennomføring av prosjektet.

Valget av Interaxo prosjekthotell er delvis basert på kravene i Offentlighetsloven, som regulerer innsyn i offentlige dokumenter. Dokumenter som genereres i prosjektet kan derfor være gjenstand for offentlig innsyn, med mindre annet er regulert ved lov. Alle parter må være oppmerksomme på at dokumenter som legges ut på plattformen kan bli gjort tilgjengelig for offentligheten i samsvar med gjeldende lover om innsyn.

1. Bruk av Interaxo

Interaxo skal benyttes til prosjektstyring, dokumenthåndtering og kommunikasjon i prosjektet. Entreprenøren og øvrige prosjektmedlemmer skal følge prosjektets etablerte mappestruktur, arbeidsflyter og rutiner i Interaxo.

Kommunen oppretter nødvendige brukertilganger og gir relevant informasjon eller opplæring i bruken av løsningen.

2. Kommunikasjon og dokumentasjon

Formell kommunikasjon som har betydning for kontrakten eller gjennomføringen av prosjektet, skal registreres i Interaxo. Dette omfatter blant annet:

- spørsmål, svar og avklaringer

- endringsmeldinger og varsler

- avvik

- fremdrifts- og kvalitetsdokumentasjon

- møtereferater

- SHA- og HMS-dokumentasjon

- beslutninger og godkjenninger

Muntlige avklaringer og annen kommunikasjon utenfor Interaxo skal registreres i Interaxo dersom innholdet har betydning for prosjektet.

3. Endringer og varsler

Endringsmeldinger og kontraktsmessige varsler skal registreres i Interaxo i samsvar med kontraktens bestemmelser. Meldingen skal beskrive forholdet og eventuelle konsekvenser for kostnad, fremdrift og kontraktsarbeidet.

Registrering i Interaxo endrer ikke partenes rettigheter eller plikter etter kontrakten. Arbeid som krever godkjenning fra kommunen, skal ikke iverksettes før nødvendig godkjenning foreligger, med mindre annet følger av kontrakten.

4. Rapportering og oppfølging av avvik

Alle avvik skal registreres og behandles i Interaxo. Dette gjelder blant annet avvik fra kontraktskrav, kvalitetskrav, tegninger, beskrivelser, fremdriftsplan, SHA-krav og HMS-rutiner.

Avviksregistreringen skal som minimum inneholde:

- beskrivelse av avviket

- dato og sted

- årsak og konsekvens

- foreslåtte eller gjennomførte tiltak

- ansvarlig person og frist for lukking

Alvorlige avvik og HMS-hendelser skal varsles umiddelbart til kommunen. Varslingen skal deretter dokumenteres i Interaxo. Avviket skal ikke lukkes før tiltaket er gjennomført og nødvendig dokumentasjon er registrert.

5. Møter, SHA og HMS

Byggemøtereferater, vernerunder, risikovurderinger, SHA-dokumenter og HMS-hendelser skal dokumenteres i Interaxo. Oppgaver og tiltak skal registreres med ansvarlig person og frist.

Entreprenøren skal sørge for at egne ansatte og underleverandører følger disse kravene.

6. Frister, tilgang og arkivering

Dokumenter skal registreres uten ugrunnet opphold og innen frister fastsatt i kontrakten eller av kommunen.

Tilgang til dokumenter gis etter rolle og behov. Interaxo skal inneholde oppdatert prosjektdokumentasjon gjennom hele kontraktsperioden. Kommunen sørger for arkivering i samsvar med sine arkivrutiner.