Nissedal Kommune
 Eining for teknisk drift

Rev. dato: 03/09-2026

Tilbodsinnbyding

Dagsturhytte og toalettbygg/utedo

På vegne av Nissedal kommune vert det med dette innbode til å gi tilbod på følgjande prosjekt:
Etablering av dagsturhytte i eksisterande bygning og oppføring av nytt toalettbygg/utedo i Paradisbukta ved Tjørull.

Entreprenøren skal gi ein samla og komplett tilbodspris for heile oppdraget. Tilbodet skal gis på grunnlag av denne funksjons- og kvalitetsbeskrivinga og iht. vedlegg. Entreprenør har ansvar for all prosjektering, dimensjonering og valg av løysingar basert på beskrivinga. Det er ein klar forutsetning at tilbodet skal omfatte alle arbeider for at prosjektet ved overtakelsen skal være KOMPLETT. Entreprenøren må derfor innkalkulerar nødvendig sikkerheit/marginar for uforutsett slik at kontrakten tilfredsstiller et KOMPLETT PROSJEKT. Arbeidet utførast av firma med tilstrekkeleg kompetanse på bygningsvern.

Byggherre:  Nissedal kommune
                      v/ Pål Øyvind Brattekleiv
                      3855 Treungen

Tilbodssynfaring: Det vert gjennomført felles tilbodssynfaring på staden torsdag 10. september kl. 10.00. Oppmøte ved parkeringsplassen ved Kjørullkroa, adresse: Tjønnefoss 151, 3855 Treungen.

Tilbodsfrist: Fredag 2. oktober 2026 kl. 12:00.

Frist for å stille spørsmål: fredag 25. september 2026 kl. 12:00.

Innleveringssted: Artefik.no

Ferdigstilling av prosjekt: Overlevering innan 21. juni 2027.

Antatt kostnad: 1 500 000,- ekskl. mva.

Dagsturhytta i Paradisbukta er eit ledd i Telemark fylkeskommune si satsing på dagsturhytter i Telemark. Konseptet er at det skal tilretteleggast for dagsturhytte i eit eksisterande bygg som ledd i ein brekraftstankegang, bevaring gjennom bruk og fremje lokal identitet. I Nissedal har vi vald huset Bredablikk som ligg i Paradisbukta ved Tjørull. Huset er ein gamal fløytingsbustad og båthus og stammer frå då ein fløyta tømmer på vassdraget frå Nisser til Arendal, på Nidelva. Tjørull er ein del av dette vassdraget.

Beskriving

Prosjektet omfattar etablering av dagsturhytte med tilhøyrande frittståande toalettbygg/ utedo i Paradisbukta ved Tjørull.

Dagsturhytta skal etablerast som transformasjon av eksisterande bygg (Bredablikk) etter eit «hus-i-huset»-prinsipp, der ny innvendig hytte blir bygd inne i rehabilitert bygningskropp. Arbeidet omfattar mellom anna rehabilitering av eksisterande bygg med nødvendige utbetringar av konstruksjon, tak, fasadar, fundament og golv, samt etablering av ny innvendig konstruksjon med nødvendig avstiving og montering av tilhøyrande inventar og funksjonar. Eksisterande etasjeskiljar med bjelkelag, veggar og tilhøyrande konstruksjonar skal rivast og fjernast i sin heilskap for å leggje til rette for ny planløysing og vidare ombygging av bygget innvendig.

Utvendig skal hytta framstå slik ho gjer i dag. Det skal berre utførast mindre utbetringar i nedre del av kledninga, og enkelte bord skal skiftast ut. Generelt skal det gjerast minst mogleg på bygningen utvendig. Berre dei bygningsdelane som er nødvendige å skifte ut skal erstattast, og nye material må vere tilpassa bygningen sitt opphavlege uttrykk. Der trevirke må skiftast, skal det nyttast malmfuru eller tilsvarande materiale med god kvalitet, varigheit og likt uttrykk.

Det må gjerast nødvendige tilpassingar for ny ytterdør. Portane mot vatnet må få ei løysing for opning og lukking som sikrar at dei kan stå i open stilling utan å slå att ved vindkast. Det skal etablerast eit solid og enkelt festesystem for portane. Vindauget i gavlveggen mot vatnet skal ikkje skiftast ut, men må målast, kittast og få sett inn nytt glas der eksisterande glas er knust.

Det skal leggjast ny taktekking. Eksisterande takplater skal demonterast og erstattast med nye plater. Det skal enten nyttast eldre bølgjeblikkplater som er tette, eller nye alusink sinusplater med matt overflate. Intensjonen er at den nye taktekkinga i størst mogleg grad skal vidareføre uttrykket til det opphavlege taket. Det skal ikkje påreknast nytt undertak.

Bygningen skal ha eit rustikt og aldrande preg også etter at arbeida er utførte. Utvendig er fasaden vurdert til å vere i tilstrekkeleg god stand til å kunne stå i mange år framover med nokon mindre utskiftingar, føreset at det blir sikra god lufting som skildra i vedlagd beskriving.

Den innvendige hytta skal oppførast som ein sjølvstendig, uisolert trekonstruksjon med bruk av naturmateriale og robuste løysingar, i tråd med krav til kvalitet, varigheit og estetikk. Det skal leggjast vekt på god tilpassing til eksisterande bygg, og på å bevare og vidareutvikle bygget si historie og karakter.

Prosjektet omfattar montering av fast inventar, inkludert sitjeplassar, bord, oppbevaringsløysingar og mikrobibliotek i hytta. Sjå vedlagt møbelserie. Inventaret skal berre monterast, ikkje leverast. Møblane vil vere ferdig samansette ved levering, slik at monteringsarbeidet er av avgrensa omfang.

Tilbydar skal derimot levere og montere komplett løysing for vedomn og pipe. Sjå vedlagt beskriving for nærare informasjon.

Det skal etablerast universelt utforma rampe og inngangsparti tilpassa terreng og lokale forhold. Sjå vedlagde teikningar og beskriving for nærare informasjon.

Det skal i tillegg oppførast eit frittståande toalettbygg (utedo) tilpassa terreng og bruk, med enkel og robust konstruksjon i tre. Toalettbygget skal vere uisolert og basert på naturleg ventilasjon, med installasjon av biologisk muldtoalett (til dømes Muldo G4/G5 eller tilsvarande), og utan behov for straumtilkopling.

Toalettbygget skal utformast med universell tilgjenge, inkludert tilpassa rampe, og skal fundamenterast og tilpassast terrenget med minst mogleg inngrep. Både utedoen og dagsturhytta skal ha universelt utforma inngang/åtkomst, i tilfelle stien dit ein gong i framtida blir universelt utforma.

Det er om lag 1 km sti frå parkeringsplassen fram til dagsturhytta. Stien er relativt flat og lett framkomeleg til fots. Det er ikkje mogleg å nytte ATV eller andre køyretøy på stien.

Det er mogleg å setje ut båt ved parkeringsplassen og transportere materiell og utstyr sjøvegen heilt fram til hytta. Entreprenøren må sjølv vurdere og planleggje naudsynt transport og logistikk for gjennomføring av arbeidet.

Vedlagt situasjonskart er rettleiande og viser om lag plassering av dagsturhytte og utedo, samt omtrentlege avstandar mellom desse, turstien og stranda. Endeleg og eksakt plassering vil bli vist og gjennomgått på tilbodssynfaringa.

Alle arbeid skal utførast i samsvar med vedlagde teikningar, beskrivingar og kravspesifikasjonar.

Generelt

Entreprenøren skal levere eit komplett prosjekt, inkludert all prosjektering, dimensjonering, materialleveranse og utføring, slik at anlegget ved overlevering er fullt ferdigstilt og klart til bruk.

Det er entreprenøren sitt ansvar å setje seg inn i prosjektgrunnlaget, eksisterande bygningsmasse og lokale forhold på tomta, samt å planleggje og gjennomføre arbeidet i tråd med gjeldande lover, forskrifter og god handverkspraksis.

Arbeidet skal utførast med særleg fokus på:

- bevaring og vidareføring av eksisterande bygg si kulturhistoriske verdi

- bruk av varige og naturbaserte materialar, hovudsakleg tre

- minimal påverknad på terreng og naturmiljø

- gode løysingar for universell utforming

Entreprenøren skal inkludere alle nødvendige arbeid og leveransar for å oppnå eit komplett og funksjonelt resultat, sjølv om ikkje alle detaljar er eksplisitt omtalt i konkurransegrunnlaget.

Det skal leggast vekt på god framdrift, koordinering og samarbeid med byggherre og prosjekterande undervegs i prosjektet. Prosjektet vil kunne krevje tilpassingar og avklaringar under utføring, og entreprenøren skal ha ein løysingsorientert tilnærming i tråd med prosjektet sine mål.

Ytre miljø og HMS skal ivaretakast gjennom heile byggeperioden. Det skal takast særleg omsyn til natur og omgjevnader, inkludert avfallshandtering, transport og val av utstyr, slik at inngrep og forureining blir minimalisert.

FDV dokumentasjon

Ved overlevering skal det leveras FDV-dokumentasjon. Ikkje levera FDV-instruks vil medføre at anlegget ikkje vil bli overtatt av tiltakshavar.

Organisering av HMS-arbeidet

Byggherren er ansvarleg for SHA (sikkerheit, helse og arbeidsmiljø) på byggeplassen og for å utarbeide SHA-plan i samsvar med byggherreforskrifta.

Entreprenøren vil bli tillagt rolla som SHA-koordinator for prosjekteringsfasen (KP) og skal ivareta koordineringa av SHA-arbeidet i denne fasen.

Entreprenøren skal også ivareta rolla som SHA-koordinator i utførelsesfasen (KU), og har ansvar for den praktiske koordineringa av SHA-arbeidet på byggeplassen i samsvar med krav i byggherreforskrifta.

Tilbodsevaluering

Kriterier for valg av tilbud

- Tilbudspris blir vektlagt 70 %

- Referanseprosjekt vil bli tillagt 30 % vekt.

Miljøkrav er ikke en del av evalueringen, men det settes i staden spesifikke miljøkrav for å sikre en betre og sikkrare miljøgevinst.

Tildeling av kontrakt vil skje på basis av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris og relevante referanseprosjekt ut fra tildelingskriteriene som fremgår av nedenforstående tabell.

| Kriterium | Krav til dokumentasjon |
| --- | --- |
| Pris 70% | Pris vektes etter følgende formel: 10 x lavest pris / tilbudspris = poeng 1-10 poeng score multipliser med 0,70 = poeng |
| Referanseprosjekt 30 % | Referanseprosjekt gis poeng etter en skjønnsmessig vurdering av oppdragsgiver etter følgende formel:1-10 poeng score multipliser med 0,30= poeng |

Ved vurdering av tildelingskriteriet pris, forbeheld byggherren seg retten til å korrigere poenggiving med omsyn til avvik og forbehald.

For evaluering av referanseprosjekt skal det leggjast ved tilbodet 3 relevante referanseprosjekt.
Tilbydar skal dokumentere relevant erfaring med bygningsvern, rehabilitering av eldre bygg eller tilsvarande prosjekt.

Miljøkrav i byggeprosessen samlet for alle fag

- Det skal benyttes treverk i alle konstruksjoner.

- Det stilles krav om at minst 80% av bygningsavfallet kildesorteres.

- Totalentreprenør og hver underleverandør skal ha tilgang til minst en el-bil for persontransport.  Kravet gjelder en bil pr. firma. Bilen kan enten leies eller eies.

- Det stilles krav om samkjøring av transport av bygningsmateriell samt utarbeidet plan for reduksjon av transportbehovet.

Oppdragsgiver vil føre kontroll med at kravene til miljø etterleves. Ved avvik skal leverandøren uten ugrunnet opphold rette forholdet. Ved gjentatte eller vesentlige brudd kan oppdragsgiver ilegge dagmulkt på kr 2 000 per dag inntil forholdet er rettet. Vesentlige eller gjentatte brudd kan anses som mislighold og gi grunnlag for heving av kontrakten.

KVALIFIKASJONSKRAV

For å kunne delta i konkurransen må tilbydar dokumentere at følgjande krav er oppfylte:

Organisatoriske krav

- Føretaket skal vere lovleg etablert og registrert i føretaksregisteret.

- Firmaattest skal leggjast ved tilbodet.

Skatte- og avgiftsforhold

- Tilbydar skal ha ordna forhold med omsyn til skatt og avgifter.

- Skatteattest ikkje eldre enn tre månader skal leggjast ved tilbodet.

Tekniske og faglege kvalifikasjonar

- Tilbydar skal ha dokumentert erfaring frå tilsvarande prosjekt.

- Det skal leggast ved minst 3 relevante referanseprosjekt, inkludert kontaktinformasjon til referansar.

- Arbeidet skal utførast av firma med dokumentert kompetanse innan bygningsvern.

- Tilbydar skal ha nødvendig kompetanse og kapasitet til å prosjektere og gjennomføre entreprisen.

- Tilbydar skal kunne dokumentere at minimum 80 % av arbeidstimene i prosjektet vert utførte av faglært arbeidskraft.

Kvalitetsstyring og HMS

- Tilbydar skal ha eit dokumentert kvalitetssystem og HMS-system.

- Redegjersle for kvalitetssystem skal leggjast ved tilbodet.

- Tilbydar skal kunne dokumentere at arbeidstakarar har gyldige HMS-kort.

- Tilbydar skal ha gyldig yrkesskadeforsikring og internkontrollsystem i samsvar med gjeldande regelverk.

Godkjenningar

- Tilbydar skal ha nødvendige godkjenningar for å utføre bygningstiltak i samsvar med plan- og bygningslova og byggjesaksforskrifta.

Tilbydarar som ikkje oppfyller kvalifikasjonskrava, eller som ikkje legg fram etterspurd dokumentasjon, kan bli avviste frå konkurransen.

TILBUDSMATERIALET

Totalentreprenørens tilbod skal innehalde:

Tilbodsbrev

Forpliktande tilbodsbrev med opplysningar om pris, byggetid og eventuelle avvik/forbehald frå krava i tilbodsmaterialet. Alle forbehald skal skildrast tydeleg og vere prissette dersom dei har økonomiske konsekvensar.

KRAV OG SJEKKLISTE FOR INNLEVERING AV DOKUMENTASJON

Følgjande dokument skal fyllast ut og leggjast ved tilbodet:

Tilbodsbrev – med eventuelle tilleggsopplysningar og forbehald. 
               Forpliktande tilbodsbrev med opplysningar om pris, byggetid og eventuelle avvik frå krava i
               tilbodsmaterialet. Dette gjeld både for bygningsmessige og tekniske arbeid.

Prisskjema

3 relevante referanseprosjekt

Firmaattest

HMS-erklæring

Redegjørelse vedrørende foretakets kvalitetssystem

Framdrifts- og betalingsplan skal vedlegges.

KONKURRANSEREGLAR OG SERIØSITETSKRAV

- Tilbod med ferdigstillingsdato etter ferdigstillingsfristen vil bli avvist.

- Tilbod som ikkje oppfyller krav i konkurransegrunnlaget kan bli avvist.

- Tilbodet skal omfatte eit komplett ferdig prosjekt inkl. alle kostnader. Tilbydar må sjølv gjøre seg kjent på byggeplassen og ta i betraktning de forhold som er på staden.

- Forbehald om endringar i kontraktsreglane eller utføringa må klart spesifiserast. Dersom forbehald får innverknad på tilbodsprisen, skal dette tydeleg spesifiserast og prisast i tilbodsbrevet.

- Tilbydar må ha godkjenning for å utføre bygningstiltak i samsvar med byggjesaksforskrifta.

- Det er krav om at kontrakten utføres av minimum 80% faglærte og at alle har HMS- kort.

- Arbeidet skal utførast av firma med dokumentert kompetanse innan bygningsvern og relevant fagbrev.

- Tilbodet skal være bindande i  3 månader frå tilbodsdato.

- Tilbodet gis som fast pris, og skal ikkje regulerast for lønns- og prisstigning frem til byggestart og i byggeperioden frem til overtaking av bygget.

- Byggherren tek atterhald om finansiering av prosjektet, godkjenning frå fylkeskommunen. Dersom desse føresetnadene ikkje er oppfylte, eller tilbodsprisane overstig tilgjengeleg budsjett, kan konkurransen avlysast utan kontraktsinngåing.

- For seint innkomne anbod og ufullstendige anbod skal avvise og straks returnerast.

- Ikkje antatte tilbod blir ikkje returnert.

- Det vil ikkje bli gitt nokon form for honorar for innleverte tilbod.

- Forsikringer og sikkerhetstillelse i.h.t Norsk standard for totalentrepriser.

- Byggherre stiller ikkje sikkerheit.

- Tilbodsprisane vil ikkje bli offentleggjort før tildeling av kontrakt er gjennomført.

- Leverandøren skal ha ordna forhold med omsyn til betaling av skatt, lønn, arbeidsavgift og meirverdiavgift, samt løns og arbeidsvilkår iht. landsomfattande tariffavtale eller det som er normalt for vedkommandes sted og yrke, jfr §5 i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlege kontraktar. Gjelder også for underleverandørar.

- Løn og annan godtgjersle for alle arbeidstakarar skal utbetalast til konto i norsk bank.

- Tilbyder skal dokumentere at han har gyldig yrkesskadeforsikring for alle ansatte, og gir oppdragsgiver rett til å kontrollere opplysningene.

- Tilbydar og andre som er involverte i kommunale byggje- og anleggsprosjekt, skal kunne dokumentere at dei har innført internkontrollforskrifta, med særleg vekt på bedriftshelseteneste i samsvar med lovverket.

- Det skal leggas ved skatteattest ikkje eldre en tre månader.

Kontraktsføresegner

Som kontraktsføresegner gjeld NS 8406 utan endringar.

Sjølv om NS 8406 gjeld som kontraktsstandard, har entreprenøren ansvar for nødvendig prosjektering, dimensjonering, detaljprosjektering, koordinering og val av løysingar for alle fag og funksjonar som er omfatta av konkurransegrunnlaget. Prosjekteringsansvaret omfattar dei tekniske og bygningsmessige løysingane som er nødvendige for å oppfylle funksjons- og kvalitetskrava i denne beskrivinga og levere eit komplett, fungerande og ferdigstilt prosjekt. Prosjekteringsansvaret er avgrensa til dei leveransane og funksjonane som er omfatta av konkurransegrunnlaget.

Vedlegg

Tilbodsinnbyding samt alle vedlagde dokument, teikningar, beskrivingar og kravspesifikasjonar er ein integrert del av konkurransegrunnlaget. Ved kontraktsinngåing vil samtlige vedlegg, avklaringar og tilbodsinnbyding inngå som del av kontrakten og vere bindande for entreprenøren.

Ved eventuell motstrid mellom kontraktsdokumenta gjeld prioritetsrekkjefølgja i NS 8406. Avtaledokumentet går føre andre dokument, etterfølgd av referat/protokollar frå kontraktsforhandlingar, entreprenørens tilbod, konkurransegrunnlaget og øvrige kontraktsdokument.

Vedlegg:

- Dagsturhytte Telemark, beskriving og kravspesifikasjon

- Dagsturhytte Telemark – Møbelserie

- Dagsturhytte Breidablikk teikningar

- Dagsturhytte plassering kart

- Utedo beskriving av toalettbygg

- Utedo Teikningar

- Bildar

- Situasjonskart dagsturhytte og utedo ca. plassering

- Prisskjema

- HMS erklæring

Treungen

Pål Øyvind Brattekleiv
-Prosjektleiar