Konkurransegrunnlag

Open tilbodskonkurranse

etter FOA del I og II

Totalentreprise for Samnanger Idrettshall

01.09.2026

1 OM KONKURRANSEN OG KONKURRANSEGJENNOMFØRINGA

1.1 Oppdragsgjevar

Oppdragsgjevar for denne anskaffinga er Samnanger kommune.

1.2 Om anskaffinga

Gjennom dette prosjektet ynskjer Samnanger kommune å byggje ny Idrettshall som skal stette krav frå tippemidlar og Arbeidstilsynet. Hagabotnane er regulert til føremålet. Det ligg ein del krav i reguleringsføresegnene som skal fylgjast. 
Samnanger kommune har ikkje prosjektert bygget då me ynskjer at marknaden kjem med forslag til korleis Idrettshallen skal sjå ut, både innvendig og utvendig. Tomta er i dag ei planert grusbane. Me legg til grunn ein nøktern, enkel men funksjonell hall som stettar alle krav innan TEK 17, tippemidlar og arbeidstilsynet. Fasaden skal ha dempa naturfarga. Det skal ikkje nyttast skinande/reflekterande materiale.
Det ligg inne to opsjonar. Desse er beskrivne i Del 2 Vedlegg 1 funksjonsomtale.

Ferdigstillingsdato: haust/vinter 2028

Me legg til grunn 1 års byggjetid etter at arbeidstilsynet har godkjent teikningane og rammeløyve/igangsettingstillatelse byggjesak er gitt. Prøvedrift 6 månader etter overlevering.

Kontrakt vert inngått med forbehald om at tiltaket kan gjennomførast innan tildelte rammer og at finansieringa kjem på plass.

1.3 Reglar og prosedyre for anskaffinga

Anskaffinga blir gjennomført i samsvar med lov 17. juni 2016 nr. 73 om offentlege anskaffelser (LOA) og forskrift 12. august 2016 nr. 974 om offentlege anskaffelser (FOA) del I og II. Kontraktstildeling vil bli gjort etter prosedyren open tilbodskonkurranse jf. FOA § 8-3. Denne prosedyren opnar for suppleringar, avklaringar og eventuelt forhandling dersom oppdragsgjevar finn dette tenleg.

Oppdragsgjevar planlegg å gjennomføre forhandlingar. Forhandlingane vil kunne gjelde alle sider av tilboda. Dersom det kjem inn fleire enn 4 tilbod eller oppdragsgjevar elles ikkje ynskjer å forhandle med alle tilbydarane, vil ein eventuell reduksjon i tal tilbod det skal forhandlast om, skje på bakgrunn av tildelingskriteria. Første runde med reduksjon vil kunne skje før forhandlingar. Blir det aktuelt med fleire forhandlingsrundar, kan det skje ein reduksjon mellom kvar av desse.

Forhandlingar blir ikkje gjennomført dersom oppdragsgivar, etter at tilboda er mottatt, vurderer at forhandlingar ikkje er hensiktsmessig. Dialog i form av rettingar/avklaringar vert gjennomført ved behov.

1.4 Befaring

Oppdragsgjevar vil gjennomføre tilbodsbefaring  21. September 2026 kl 13.00, dersom det er meldt interesse for dette. Dei som ynskjer å delta kan melde seg på innan 17. september kl. 12:00 til: odd.arne.haga@samnanger.kommune.no.

Frammøte i Hagabotnane. Hagabakkane 117, 5650 Tysse.

Dersom det framkjem spørsmål som endrar føresetnader eller som er av interesse for tilbydarane, vil det bli skrive eit kortfatta referat som sendast til dei som har registrert interesse for anskaffinga i konkurransegjennomføringsverktøyet KGV-light.

1.5 Kontraktsvilkår

Som kontrakt for gjennomføring av arbeider etter denne anskaffinga nyttast NS 8407 Totalentreprise, med dei endringar som framkjem av konkurransegrunnlaget.

Krav til arbeids- og lønnsvilkår

Kontrakten vil innehalde krav om løns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjonar i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlege kontraktar av 8. februar 2008 nr. 112.

Krav til lærlingordning

Kontrakten vil innehalde krav om at leverandøren eller nokon av leverandøren sine underleverandørar skal vere knytt til ei lærlingordning og at ein eller fleire lærlingar skal ta del i utføringa av kontraktarbeida.

Krav om maksimalt to ledd i leverandørkjeda

Kontrakten vil innehalde krav om at leverandøren maksimalt kan ha to (2) ledd underentreprenørar i kjede under seg.

1.6 Planlagd framdrift

Det vert lagt opp til følgande tidsrammer for gjennomføring av konkurranse fram til kontrakt vert inngått.

| Planlagde milepålar: | Frist: |
| --- | --- |
| Konkurransegrunnlag sendt til kunngjering | 01.09.2026 |
| Tilbodsbefaring | 21.09 2026 kl. 13.00 |
| Frist for å stille spørsmål til konkurransen | 30.10.2026 kl. 12.00 |
| Tilbodsfrist | 09.11.2026 kl. 12.00 |
| Forhandlingar | Veke 47 |
| Revidert tilbod | 30.11.2026 kl. 12.00 |
| Oppdragsgjevar gjev skrifteleg melding om tildeling | Veke 49 |
| Karenstid for inngåing av kontrakt (klagefrist) | 7 dagar |
| Kontrakt vert inngått | Veke 50 eller før dersom ikkje forhandlingar |
| Vedståingsfrist for tilbodet | 180 dagar frå tilbodsfrist |

Det opplysast om at tidspunkta etter tilbodsfrist er førebelse og kan bli justert. Ei eventuell forlenging av vedståingsfristen for tilbodet kan berre skje dersom leverandøren godkjenner dette.

1.7 Kommunikasjon

| Oppdragsgivar sin kontaktperson: | Odd Arne Haga |
| --- | --- |
| Stilling: | Prosjektleiar |

Det skal ikkje vere kontakt/kommunikasjon med andre enn kontaktperson hos oppdragsgjevar

angåande tilbodskonkurransen.

Eventuelle spørsmål skal rettast skriftleg til kontaktperson via kommunikasjonsmodulen i KGV-light. Svar sendast til alle som har registrert seg som mottakar gjennom utlysinga. Dersom tilbyder finn feil, motseiingar eller uklarheiter i konkurransegrunnlaget, skal desse meldast inn til kontaktperson så tidleg som mogeleg.

1.8 Endring i konkurransegrunnlaget

Oppdragsgjevaren har rett til å gjere rettingar, tillegg og endringar av konkurransegrunnlaget som ikkje er av vesentleg karakter, heilt fram til fristen for levering av tilbod går ut. Melding om dette sendast til alle som har registrert seg som deltakar i konkurransen.

1.9 Offentlegheit og teieplikt

For ålmenta sitt innsyn i dokument knytt til ei offentleg anskaffing, gjeld offentleglova. Fram til val av leverandør er gjort, gjev ikkje oppdragsgjevar innsyn i tilbod og protokoll, jf. offentleglova § 23.

Oppdragsgjevar og tilsette der pliktar å hindre at andre får tilgang eller kjennskap til opplysningar om tekniske innretningar og framgangsmåtar eller drifts- og forretningsforhold det vil vere av konkurranse messig verdi å halde hemmeleg, jf. FOA §§ 7-3 og 7-4 og, jf. forvaltningslova § 13.

Oppdragsgjevar visar til Del 1 vedlegg 2 der tilbydar sjølv skal angje kva for opplysningar i tilbodet som er teiepliktige. Dersom vedlegg 2 ikkje fyllast ut, reknast tilbydar for å samtykke til innsyn.

2 KVALIFIKASJONSKRAV

2.1 Om kvalifikasjonskrava

Kvalifikasjonskrava er absolutte krav. Manglande oppfylling av kvalifikasjonskrav vil medføre avvising frå konkurransen, jf. FOA § 9-5.

2.2 Skatteattest

| Krav | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- |
| Norske leverandørar skal ha ordna forhold med omsyn til betaling av skatt, arbeidsavgift og meirverdiavgift. | Skatteattest, ikkje eldre enn 6 månader rekna frå tilbodsfristen. |

2.3 Leverandøren si organisatoriske og juridiske stilling

| Krav | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- |
| Leverandøren skal vere registrert i eit føretaksregister, fagleg register eller eit handelsregister i den staten leverandøren er etablert. | Norske selskap: - Firmaattest frå Brønnøysundregisteret Utanlandske selskap: - Godtgjering av at selskapet er registrert i føretaksregister, fagleg register eller eit handelsregister i den staten leverandøren er etablert. |

2.4 Leverandøren sin økonomiske og finansielle kapasitet

| Krav | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- |
| Leverandøren skal ha tilstrekkeleg økonomisk og finansiell kapasitet til å kunne oppfylle kontrakten. Leverandøren sin siste årlege omsetning skal vere minst 1.5 gonger tilbodssum. Selskapet skal vere kredittverdig. | - Kredittvurdering som baserer seg på siste kjende rekneskapstal. Ratinga skal vere utført av kredittopplysningsverksemd som har konsesjon til å drive slik verksemd. - Oppdragsgjevar tek atterhald om å ha rett til å innhente årsrekneskap eller annan dokumentasjon, der dette er naudsynt for å evaluere kravet. |

Dersom leverandøren har sakleg grunn til ikkje å framlegga den dokumentasjon Oppdragsgjevar har kravd, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet ved å leggja fram eit anna dokument som Oppdragsgjevar ser som eigna.

Dersom leverandøren støtter seg på andre føretaks kapasitet for å oppfylle krava til økonomisk og finansiell kapasitet, krev Oppdragsgjevar at leverandør og føretak er solidarisk ansvarlege for utføring av kontrakten, jf. FOA. § 16-10(4). Dokumentasjon på solidaransvar skal leverast saman med tilbodet.

2.5 Leverandøren sine tekniske og faglege kvalifikasjonar

| Krav | Dokumentasjonskrav |
| --- | --- |
| Leverandøren skal ha god erfaring frå oppdrag som kan samanliknast. Med oppdrag som kan samanliknast meinast totalentreprisar og bygging av større prosjekt til offentlege eller private kundar. | Skildring av leverandøren sine mest relevante oppdrag i løpet av dei siste tre (3) åra. Skildringa må inkludere opplysningar om: - Namn og kontaktinformasjon oppdragsgjevar - Prosjektnamn - Omfang/ storleik på bygg - Skildring av firmaet si rolle - Kontraktsverdi - Når oppdraget vart gjennomført - Kortfatta skildring av leveransen Malen for referanseprosjekt i Del 1 vedlegg 4 skal nyttast. Det er leverandøren sitt ansvar å dokumentere relevans gjennom skildringa. Leverandøren kan dokumentere erfaringa ved å vise til kompetanse til personell han rår over og kan nytte til dette oppdraget, sjølv om erfaringa er opparbeidd medan personellet har utført teneste for ein annan leverandør. |
| Leverandøren skal ha tilstrekkeleg kapasitet og gjennomføringsevne for anskaffinga. | Oversikt over leverandøren sin totale bemanning, samt oversikt over talet årsverk, med kompetanse for spesielle/viktige fagområde for gjennomføring av denne kontrakten. Det skal gjerast greie for korleis leverandøren vil sikra tilstrekkeleg kapasitet for dette oppdraget. Det skal m.a. leggjast fram ein bemanningsplan for oppdraget som viser talet eigne tilsette, innleigde, underentreprenørar med meir. |
| Leverandøren skal ha eit kvalitetssikringssystem som er tilpassa leveransen. | Leverandøren skal skildra metodar for kvalitetssikring. Om leverandøren er sertifisert i samsvar til ISO 9001 eller tilsvarande kvalitetssikringssertifiseringar, er det tilstrekkeleg å legge ved kopi av gyldig sertifikat. |
| Leverandøren skal ha et miljøleiingssystem som oppfyller miljøleiingsstandarden ISO 14001:2015 eller tilsvarande. | Leverandøren skal legga fram attest for firmaet sitt miljøleiingssystem utstedt av uavhengige organ som stadfester at leverandøren oppfyller visse miljøleiingsstandardar, eksempelvis ISO 14001:2015. |

2.6 Bruk av underleverandørar/samarbeidspartnarar

Ein leverandør kan støtta seg på kapasiteten til andre verksemder for å oppfylle krava til økonomisk og finansiell kapasitet og tekniske og faglege kvalifikasjonar.

Dersom leverandøren støttar seg på andre skal tilbodet innehalda signert forpliktingserklæring, samarbeidsavtale eller liknande som stadfestar at leverandøren vil ha rådvelde over dei naudsynte ressursane. Mal for forpliktingserklæring er vedlagt.

| Type dokumentasjon frå underleverandør | Kommentar |
| --- | --- |
| Forpliktingserklæring/samarbeidsavtale |  |
| Dokumentasjon på oppfylling av dei kvalifikasjonskrava leverandør støttar seg på underleverandør for å oppfylla | Gjeld berre dei kvalifikasjonskrava som leverandør støttar seg på underleverandør for å oppfylla. |

3 TILDELINGSKRITERIUM

3.1 Tildelingskriteria pris og kvalitet

Tildelinga skjer på basis av kva tilbod som har det beste forholdet mellom dei prioriterte kriterium:

| Kriterium | Krav til dokumentasjon | Prioritet |
| --- | --- | --- |
| Pris Dette vert vurdert: - Total tilbodspris inkludert priser for opsjonar, reknings arbeid, materiell påslag og innleigd personell/maskiner påslag Alle kostnadar for oppdraget skal takast med i total tilbodspris. | Ferdig utfylt og signert prisskjema i Del 2 vedlegg 3. | 1. 50% |
| Funksjonalitet/Kvalitet Dette vert vurdert: - Arkitektoniske og praktiske løysingar - God indre logistikk - Tilbodne kvalitetar i bygget i høve til funksjonsomtalen | Kort skildring av leverandøren si løysing med planteikningar, skisser og ein kortfatta skildring av korleis ein oppfyller krav i funksjonsomtalen og den indre logistikken i Idrettshallen og korleis ein vil løyse oppdraget. Tilbyder må her på ein god måte synleggjere kva kvalitetar som gjer deira løysing til den beste for oppdragsgjevar | 2. 15% |
| Gjennomføringsbeskrivelse/HMS | Kort skildring av hvordan prosjektet skal gjennomførast og mål for HMS arbeidet | 3. 15% |
| Erfaring med idrettshaller og tippemidler. | Kort skildring av erfaring med idrettshaller finansiert med tippemidler | 4. 15% |
| Framdriftsplan Under dette kriteriet vert vurdert: - Framdriftsplan der det gjerest greie for korleis ferdigstilling skal rekkast innan kommunens målsetning om ferdigstilling. | Tilbyder må gjere greie for korleis ein skal styre arbeidet slik at kommunes målsetting om ferdigstilling vert nådd. | 5. 5% |

3.2 Offentleg klima- og miljøkrav i anskaffing

I samfunnsdelen har kommunen under Samnanger som eit Grønt samfunn vedteke strategi for korleis vi vil ha det og korleis vi gjer det. Vi skal sikre ei samfunnsutvikling som stør opp under FNs berekraftmål.

Vi har vurdert korleis klima- og miljøhensyn kan ivaretakast i anskaffelsen. Det vert stillt konkrete klima- og miljøkrav til blant annet energieffektivitet i varmepumpeanlegget og sortering av bygg- og anleggsavfall. Krava er utforma som konkrete og etterprøvbare ytelseskrav. Krava til energieffektivitet vil redusere energibruken gjennom heile bygget sin driftsfase, mens kravet til sorteringsgrad reduserer mengda avfall til sluttbehandling og legger til rette for økt materialgjenvinning.

Oppdragsgivar vurderer at desse krava gir eiin betre klima- og miljøeffekt enn å nytte klima- og miljøhensyn som eit separat tildelingskriterium med 30 % vekt, jf. FOA § 7-9.

Krav om avfallshandtering på byggeplass:
Vi aukar kravet frå minimum  70 vektprosent  (TEK 17) til 80 vektprosent som skal sorterast i reine avfallstypar og alt avfall skal leverast til godkjent avfallsmottak, ombruk eller direkte til gjenvinning i denne kontrakten. Entreprenøren skal dokumentere oppnådd sorteringsgrad gjennom avfallsregnskap.

Krav om energibesparelse:

Anlegget skal dokumenterast å gi minimum 60 % reduksjon i elektrisitetsforbruket til produksjon av den aktuelle varmeenergien, sammenliga med referansealternativ med direkte elektrisk oppvarming. Varmepumpeanlegget skal dimensjonerast og utføras slik at levert varme til tappevatn, oppvarming av hallar og ventilasjonsanlegg produserast med varmepumpe framfor direkte elektrisk oppvarming.

Klima- og miljøkrav er ivaretatt i kravspesifikasjon, og er ikkje ein del av tildelingskriteria.

3.3 Unormalt låge eller høge tilbod eller prispostar

Dersom tilbodsprisen eller prispostar framstår som unormalt lågt eller høgt, kan Oppdragsgjevar skriftleg krevje at leverandøren gjer greie for tilbodets samansetning med overtydande dokumentasjon før endeleg vurdering vert føreteke.

Dersom det unormale prisnivået ikkje kan forklarast i tilstrekkeleg grad kan Oppdragsgjevar avvise tilbodet jf. FOA § 9-6 (2). F. eks kan ikkje prisa postar inngå i andre postar.

4 EVALUERING

Generelt

Endeleg evaluering vil skje på grunnlag av tilbodet slik dette står etter forhandlingar.

Evaluering av pris

Ved evaluering av tildelingskriteriet pris vil ein legge til grunn totalsum i leverandøren

sitt tilbod.

Evaluering av Funksjonalitet/Kvalitet/ løysingsskildring/Gjennomføringsbeskrivelse/HMS / Erfaring med idrettshaller og tippemidlar/framdrift

Oppdragsgjevar vil her vurdere dei arkitektoniske og praktiske løysingane som blir gjeve, utnytting av tomta, tilbodne kvalitetar i bygga i høve til funksjonsomtalen og framdriftsplan mv.

I evalueringa vil byggherren bruke eit system der kvart tilbod vert rangert i forhold til kvarandre frå best til dårlegast. Det vert gitt ein grunngjeving for rangeringa under kvart kriterium og ei samla grunngjeving for den endelege rangeringa.

5 INNLEVERING AV TILBOD OG TILBODSUTFORMING

5.1 Tilbodet si utforming

Tilbodet skal vere skriftleg, på norsk, og innehalde tilbodsbrev som er datert, underteikna av person med mynde til å binde firmaet, og stempla/påført verksemda sitt namn. I tilbodsbrevet skal leverandørens kontaktperson vert oppgitt med stilling, telefonnummer og e-postadresse.

Tilbodet skal elles bestå av dei elementa som er angjeve i Del 1 vedlegg 1 Mal tilbodsbrev.

Leverandøren har risikoen for uklåre punkt i tilbodet.

5.2 Innlevering av tilbodet

Tilbodet skal leverast i det elektroniske konkurransegjennomføringverktyet KGV-light. Vi rådar leverandørane til å setje av god tid til innleveringsprosedyra. Ved spørsmål knytt til funksjonar i verktøyet, for eksempel korleis ein leverer tilbod, ta kontakt med KGV-light support på e-post: kgv@eu-supply.com

5.3 Deltilbod og alternative tilbod

Det er ikkje høve til å gje tilbod på deler av oppdraget.

5.4 Parallelle tilbod

Det er høve til å gje meir enn eit tilbod, til dømes tilbod på ulike bygg på same tomt.

5.5 Endre og tilbakekalla tilbod.

Eit tilbod kan kallast tilbake eller endrast fram til utløpet av tilbodsfristen. Dette ordnar tilbydar sjølv i KGV-light.

5.6 Atterhald og avvik

Tilbodets eventuelle atterhald og avvik frå konkurransedokumenta skal ikkje være vesentlege.

Avvik skal angjevast presist og eintydig slik at oppdragsgivaren kan evaluere tilbodet utan å ta kontakt med tilbydaren. Avvik skal på en klar og utvitydig måte referere til relevant vedlegg og punkt i konkurransegrunnlaget og/eller kontrakt. Mal for oppføring av avvik er inntatt i Del 1 vedlegg 3.

5.7 Vedståingsfrist

Leverandøren er bunden av tilbodet i 180 dagar frå tilbodsfristen.

6 AVVISING

Avvising kan skje både på grunn av formalfeil, forhold ved leverandøren og på grunn av forhold ved tilbodet. For enkelte avvisingsgrunnar er oppdragsgjevar lovpålagt å avvise leverandøren/tilbodet. I andre tilfelle kan oppdragsgjevar velje avvising. Leverandørane oppfordrast til å setje seg inn i avvisingsgrunnane i anskaffelsesforskriften kap. 9.

7 AVSLUTNING AV KONKURRANSEN

7.1 Avlysing av konkurransen

Oppdragsgivar kan ved sakleg grunn avlyse konkurransen.

Døme på sakleg grunn er situasjonar med ingen, eller berre eitt tilbod i konkurransen, bortfall av planlagt finansiering, overskridingar av budsjett eller manglande offentlege godkjenningar eller godkjenning frå politisk hald. Avlysing grunna slike tilhøve gjev ikkje grunnlag for erstatning.

7.2 Særleg informasjon

Kontrakt vil bli inngått med atterhald om at finansiering kjem på plass.

7.3 Melding om val av leverandør

Oppdragsgjevaren si avgjerd om kven som får tildelt kontrakt, skal vere skriftleg, og sendast alle deltakarane samstundes i rimeleg tid før kontrakt vert inngått. Meldinga vil innehalde namn på kven som er tildelt kontrakt samt ei framstilling av det valde tilbodet sine eigenskapar og relative fordelar i samsvar med angjevne tildelingskriterium, jfr. FOA § 10-1.

Vi gjer merksam på at totalpris slik den framkjem i leverandør sitt tilbod, vil være offentleg informasjon og kan sendast ut i tildelingsmelding.

7.4 Klage

Tilbydar kan klage på val av leverandør. Dersom oppdragsgivar finn at tildelingsavgjerda ikkje er i samsvar med tildelingskriteria, kan tildelingsavgjerda annullerast fram til kontrakt er signert, jfr. FOA § 10-1 (3).

8 KONKURRANSEGRUNNLAGET SINE DOKUMENT

Del 1

| Vedlegg | Innhald |
| --- | --- |
| Del 1 | Konkurransegrunnlag (dette dokumentet) |
| Vedlegg 1 | Tilbodsbrev |
| Vedlegg 2 | Eigenerklæring teieplikt |
| Vedlegg 3 | Mal tilbydaren sine atterhald og avvik |
| Vedlegg 4 | Oversikt over relevante oppdrag |
| Vedlegg 5 | Eigenrapportering lønns- og arbeidsvilkår |
| Vedlegg 6 | Forpliktingserklæring |

Del 2

| Vedlegg | Innhald |
| --- | --- |
| Del 2 | Avtaledokument |
| Vedlegg 1 | Funksjonsomtale |
| Vedlegg 1a | Kravspesifikasjoner til kommunalt bygg |
| Vedlegg 1b | Uninett - standard for nettverk i bygg |
| Vedlegg 2 | Leverandøren si løysingsskildring |
| Vedlegg 3 | Prisskjema |
| Vedlegg 4 | Endringar i NS 8407 |
| Vedlegg 5 | Endringar etter kontraktsinngåinga |
| Vedlegg 6 | reguleringsføresegner - Hagabotnane idrettsanlegg |
| Vedlegg 7 | Reguleringskart |
| Vedlegg 8 | Borrapport Hagabotnane |
| Vedlegg 9 | Plan og profil-Hagabotnane |
| Vedlegg 10 | Premissnotat RIG Hagabotnane Idrettshall |
| Vedlegg 11 | Retningslinje for reinhald Samnanger kommune |
| Vedlegg 12 | Teikning - Dreneringsplan (mai 1986) |
| Vedlegg 13 | SHA plan med risikoregister |