3815-Ny idrettshall

Samnanger kommune

SHA-plan 
(Plan for sikkerheit, helse og arbeidsmiljø)

3815 – Ny Idrettshall

SAMNANGER  KOMMUNE

Denne planen skal gjerast kjent for alle som skal ha arbeid i prosjektet og skal vera lett tilgjengeleg på arbeidsplassen.

Innhald:

1 Føremål
2 Målsetjing
3 Organisasjonskart
4 Framdriftsplan
5 Praktisk koordinering av SHA-arbeidet
6 Risikofylte arbeid: generelle og spesifikke
7 Avviksbehandling

| Versjons nr. | Dato | Hovudtrekk endringar | Utført | Kontroll |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 10.08.2026 | Utarbeiding av SHA-plan | oah |  |

1. Føremål

Denne planen for sikkerheit, helse og arbeidsmiljø (SHA) er utarbeidd i samsvar med §7 i byggherreforskrifta og skildrar korleis byggherren vil ta i vare arbeidstakarane sin tryggleik, helse og arbeidsmiljø gjennom prosjektering og gjennomføring av arbeida med ny idrettshall i Hagabotnane i Samnanger. Adressa er Hagabakkane 114, 5650 tysse

Totalentreprenør er ansvarleg for å følgje opp helse, miljø og tryggleiksarbeidet (HMT) i samsvar med Internkontrollforskrifta, for eige personell og for innleidd personell og entreprenørar/firma. I samsvar med §18 i byggherreforskrifta skal relevante delar av denne SHA-planen innarbeidast i totalentreprenøren sitt system for internkontroll.

Viktige suksesskriterier er at:

- Prosjekteringa skal gjennomførast på ein slik måte at det ikkje oppstår uønskt hendingar i byggets utbyggings og/eller driftsfase, som kan tilbakeførast til manglande eller mangelfull prosjektering.

- Gjennomføringsfasen skal ferdigstillast utan fråværstimar som fylgje av ulykke, forureining eller andre forhald som kan tilbakeførast til organisering av utføringa.

- Vedrørande reinhald i byggeperioden visar me til «Rent bygg. Veilederen» utarbeida av Teknologisk Institutt/RIF

- Kilde sortering av avfall og søppel på byggeplass skal utførast iht. Godkjent avfallsplan

Ytre miljø:

- Ingen alvorlege miljøulykker

- Forureining til vatn, luft og grunn som følgje av aktivitetar i anleggsperioden og ved drift skal ein unngå.

- Overordna forskrifter og eventuelle dispensasjonar iht. Støy, støv etc. skal overhaldast (Kommuneoverlegen)

- Skadar på omkringliggande anlegg og konstruksjonar skal unngå.

- Å imøtekomma krav til universell utforming

- Arkitektonisk tilpassing til nærmiljøet.

2.Målsetjing

Samnanger kommune som byggherre vil saman med totalentreprenør arbeide for eit trygt og godt arbeidsmiljø og har for dette arbeidet følgjande hovudmål:

•Unngå skade på liv og helse

•Unngå skade på miljø

•Unngå skade på materiell

•H-verdi = 0

(H-verdi viser hyppigheit av arbeidsulykker som er so alvorlege at det medfører fråvær frå arbeid/arbeidsplassen).

3.Organisasjonskart

Arbeidet skal gjennomførast som Totalentreprise.

| Rolle | Namn | Organisasjon | Tlf. |
| --- | --- | --- | --- |
| Byggherre | Odd Arne Haga | Samnanger kommune | 93232302 |
| Byggherre prosjektleiar (PL) | Odd Arne Haga | Samnanger kommune | 93232302 |
| Byggherrens representant (BHR)/byggherreombod (BHO) | Vert oppgitt seinare |  |  |
| SHA-koordinator i prosjekteringsfasen (KP) | Vert oppgitt seinare |  |  |
| SHA-koordinator i utførelsesfasen (KU) | Vert oppgitt seinare |  |  |
| Byggherrens/brukarens verneombod | Vert oppgitt seinare |  |  |
| Hovudverneombod på arbeidsplassen | Vert oppgitt seinare |  |  |
| Hovedbedrift (HB) | Vert oppgitt seinare |  |  |
| Tømmer og snikkararbeid | Vert oppgitt seinare |  |  |
| Maling, belegg | Vert oppgitt seinare |  |  |
| Rør arbeider | Vert oppgitt seinare |  |  |
| Ventilasjon | Vert oppgitt seinare |  |  |
| Elektro | Vert oppgitt seinare |  |  |
| PRO Arkitekt (ARK) | Vert oppgitt seinare |  |  |
| PRO vvs (RI) | Vert oppgitt seinare |  |  |
| PRO Elektro (RIE) | Vert oppgitt seinare |  |  |
| PRO Brann (RIBR) | Vert oppgitt seinare |  |  |

| Forkortelse | Beskrivelse |
| --- | --- |
| HB | Den bedrift som til ei kvar tid har ansvar som hovedbedrift i hen hold til arbeidsmiljøloven §15. |
| TE/E | Totalentreprenør/entreprenøren som skal utføre arbeidet. Dette inneberer at HB og TE/E er same firma |
| PL | Byggherrens prosjektleiar |
| BHR(BHO) | Byggherrens representant (byggherreombod) |
| KP | SHA-koordinator i prosjekteringsfasen |
| KU | SHA- koordinator i utførelsesfasen |

4.Framdriftsplan

Overordna milepelar for prosjektet:

| Milepæl nr | Beskrivelse | Dato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oppstart byggeplass | Vår 2027 |
| 2 | Overlevering bygg | Vår 2028 |
| 3 | Overlevering teknisk fag | Etter prøvedrift 6 mnd/iht anbud |

Byggetid: 12 mnd

Totalentreprenøren skal utarbeida framdriftsplan for alle arbeider med tilstrekkeleg tid til forsvarleg prosjektering og utføring av dei ulike arbeidsoperasjonar.

4.1 Detaljerte framdriftsplanar (produksjonsplanar)

Oppdaterte framdriftsplanar som viser kva aktivitetar som skal foregå i dei ulike områda for påfølgjande periode skal henge på oppslagstavle på byggeplassen og anses å væra ein del av SHA-planen. Det skal synast kva aktivitetar som er spesielt risikofylte og som krev SJA før oppstart.
Framdriftsplanane utarbeidast, oppdaterast, distribuerast og henges opp av totalentreprenør/HB. Det skal utarbeidast detaljerte månadsplanar, som oppdaterast anna kvar veke.

4.2. Riggplan
HB (hovedbedrift) utarbeidar detaljert riggplan. Riggplan skal henga på oppslagstavla.

5. Praktisk koordinering av SHA-arbeidet

5.1 Generelt
Alle som arbeider med prosjektet, skal kjenne innhaldet i SHA planen og korleis SHA arbeidet styres på byggeplassen. Alle entreprenørar er ansvarlege for at nye arbeidarar frå eiga verksemd, underentreprenørar og innleigde som kjem til byggeplassen får gjennomgang av SHA-planen. HB over setter SHA planen til språk som alle på byggeplassen forstår, viss nødvendig ved evt. utanlandske arbeidarar.

5.2 Byggherremøter/byggemøter
Byggherre/byggemøter skal avhaldas minimum anna kvar veke, og oftare ved behov (etter nærmare avtale).

Det skal på alle byggherre/byggemøter tas opp fylgjande tema ved rørande SHA/HMS:

- Generelt vedr. SHA

- SJA(sikker jobb analyse)

- RUH (uønskt hendelse)

- Skade/uhell

5.3 Vernerunder
Vernerunder skal avhaldas anna kvar veke, og oftare ved behov (etter nærmare avtale).
Vernerunden leiast av hovudverneombod i Hovedbedriften. Alle entreprenørar skal stille med eige verneombod/HMS-ansvarleg frå eiga bedrift på vernerunden. Verneombod frå HB fører referat frå vernerundane og legg desse ut på prosjekthotell. Byggherre/KU og verneombod på anlegget skal inviterast med på vernerundane.

5.4 Sikker jobb analyse (SJA)

Behov for sikker jobbanalyse vurderast kontinuerleg og rapporterast i vernerundar og byggemøter. Alle som vert berørt av jobbanalysen skal delta og signere. Den som initierer SJA fører referat og distribuerer til alle involverte partar samt KU.

5.5 HMS-kort/identifisering

Alle verksemder som utfører arbeid på bygge- og anleggsplassen, både norske og utanlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakarar med HMS-kort jf. forskrift om HMS-kort.

Hensikten er å identifisere både kven du er og kven du arbeider for, samt at du er registrert i aktuelle register. Kopi av bestilling eller ordrebekreftelse er ikkje tilstrekkeleg dokumentasjon for å kunne utføre arbeide på prosjektet.

HMS-kort skal bæres synleg på byggeplassen.
Alternativ kan andre digitale løysingar nyttast (apper).

5.6 Opplæring

Alle entreprenørar er ansvarlege for at eigen tilsette og evt. Underentreprenørars tilsette har inngåande kjennskap til SHA-planen og dei vernebestemmelser som gjelder for prosjektet.

Dette omfattar nødvendig orientering/opplæring av fylgjande:

- Kort gjennomgang av SHA-plan

- Handlingsplan ved ulykke

- Varsling av nesten ulykker og avvikshandtering (forbedringskultur)

- Bruk av personleg verneutstyr

- Vernetenesta ved prosjektet

- Orientering om dagleg rydding

- Avfallshandtering

- Diverse

5.7 Handlingsplan ved avvik

Rutinane for avvikshandtering forutsette at alle verksemder på byggeplass har eit fungerande internkontrollsystem med tilpassingar til prosjektets SHA-plan. Som del av internkontrollsystemet skal alle ha rutinar for oppfylging av avvik.

Med avvik meinast avvik frå SHA-planen og brot på gjeldande lover, forskrifter og arbeidsinstruksar samt forhold som går fram av kontrakt.

5.7.1Avvik frå SHA-planen
Avvik frå SHA-planen vil som regel gjelde forhold som byggherren er ansvarleg for etter byggherreforskriften. Avvika skal meldast til KU som skal registrere avviket og påse at nødvendige tiltak vert gjort og lukka avviket.

5.7.2 Avvik frå lover, forskrifter og arbeidsinstrukser (uønskt hendelser)
Alle på byggeplassen har eit sjølvstendig ansvar for å rapportere uønskt hendelser (RUH) til prosjektleiinga og sin arbeidsgjevar. Arbeidsgjevar skal handtere desse i henhold til rutinar i eiget internkontrollsystem med oppfylging i form av tiltak, lukking og loggføring av avvika for den aktuelle byggeplassen.

5.7.3 Handlingsplan ved ulykker
Ved alvorlege hendingar med personskadar eller stort skadepotensiale, skal ein først gjere nødvendige strakstiltak (t.d. sperre av/sikre område/førstehjelp) og deretter melde hendinga iht. HB `varslingsinstruks. Ved slike hendingar skal byggherre v/KU og PL alltid varslast og byggherren igangsette gransking av hendinga dersom det er nødvendig. Ved en eventuell gransking plikter alle involverte å bidra i form av rapportar, intervju etc.

6. Risikofylte arbeider

Det skilles mellom generelle og spesifikke krav og tiltak som er vurdert som nødvendige for at det føreståande byggearbeida skal kunne gå føre seg på ein trygg og forsvarleg måte.

- Dei generelle tiltaka basere seg på opparbeida erfaring om risikoforhold

- Dei spesifikke tiltaka baserer seg på dei vurderingar som er gjort i forbindelse med planlegging og prosjektering av tiltak. Dei prosjekterande og utførande skal informere byggherren om risikoforhold som ikkje er beskrive i denne planen

I utgangspunktet skal alle risikoforhold eliminerast eller reduserast til eit akseptabelt nivå gjennom prosjektering og val av løysingar. Der dette ikkje er mogleg må løysing for desse forholda tas med som spesifikke tiltak.

6.1 Generelle tiltak

6.1.1 Sikring av byggeplassen, adgang

HB skal sørge for forsvarleg sikring av byggeplassen slik at uvedkommande ikkje kjem seg inn på området. Byggegjerder kontrollerast jevnleg.

Det skal opprettast elektronisk mannskapsliste.

Kvart enkelt firma skal sørgje for utplassering av nødvendig mengde førstehjelpsutstyr og instruks for bruk og vedlikehald. Plassering av utstyr markeres på riggplan og orienterings planer. Kvar enkelt er ansvarleg for etterfylling til eige bruk.

6.1.2 Sløkkjeutstyr

Kvart enkelt firma skal sjå til at det under heile byggjeprosessen er gode system for brannvarsling og sløkking for eige behov. Plassering av utstyr markeres på riggplan og orienterings planer. Kvart enkelt firma skal påse at eiga bedrift utstyrer eigne arbeidslag med sløkkjeutstyr i forbindelse med utføring av varme arbeider.

6.1.3 Arbeidstakars plikter

Alle plikter å sette seg inn i SHA-planen og dei tryggingsbestemmingar (bl.a. PSI) som gjelder for byggeplassen. Dersom den enkelte arbeidsgjevar har strengare krav enn dei som gjelder for byggeplassen er det arbeidsgjevarens krav som gjelder.

Som arbeidstakar

- Skal du registrere deg inn på byggjeplassen kvar dag

- Skal du bidra til ein trygg og sikker arbeidsplass. Ingen oppgåver haster så mykje at den ikkje kan gjerast sikkert. Gjennomfør Sikker Jobb Analyse før oppstart om nødvendig

- Har du rett og plikt til å nekte å utføre arbeider du meiner er farlege

- Skal du ikkje utføre arbeid utan godkjent opplæring, der dette er eit krav

- Skal du rapportere uønskede hendelser til byggeplassledelsen og sørge for strakstiltak om nødvendig

- Skal du bruke påkrevd verneutstyr og minimum det som går fram av PSI ( personlig sikkerhetsinstruks) for byggeplassen

- Skal du bidra til å halda byggeplassen ryddig, spesielt fokus på gangveier og stillas

6.1.4 Arbeid i høgda
Personleg sikring (fallsele) skal kunn nyttast der felles sikringstiltak ikkje er mogleg eller ikkje er ferdig etablert.
Arbeidsplattform skal være montert iht. Monteringsanvisning og av opplært personell. Det skal ikkje arbeidast frå gardintrapper og stiger utan at det er absolutt nødvendig. Dersom  det er nødvendig, skal stiger og gardintrapper sikrast. Stigar som er sikra kan etter regelverket nyttast til adkomst.

6.1.5 Arbeid som inneberer kontakt med mogleg helse- og miljøfarlege stoff
Det sørger for at alle involverte i arbeidet

- Har nødvendig opplæring for å utføre arbeidet

- Er kjent med krav om personleg verneutstyr og tilgangen på dette

- Er involvert i utarbeiding av SJA for arbeidet

- Er kjent med krav til avstengde soner og nødvendigheitene av desse

- Sørger for at helse- og miljøfarlege stoff sikrast slik at dei ikkje spres i omgjevnaden – også under lagring på byggeplassen

6.1.6 Språk og kommunikasjon
Alle entreprenørar skal sørge for at alle oppgåver i byggeprosessen uføres av eit arbeidslag der minst ein person forstår/gjer seg forstått på norsk. Denne personen skal i tillegg forstå/gjere seg forstått på eit språk som alle dei andre på arbeidslaget forstår.

Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, arbeidsbeskrivelser, sikkerhetsopplæring, HMS-rutinar, verneprotokoll, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter eller anna relevant SHA-informasjon. Materiellet skal oversettes skriftleg til språket kvar arbeidstakar forstår fullt ut. Alle på byggeplassen skal ha fått opplæring i bruk av arbeidsutstyr på eit språk som den enkelte arbeidstakar forstår.

Lovkrav og retningslinjer som framgår av Arbeidstilsynets publikasjon «forstår du hva jeg sier» skal følges.

6.1.7 Brakker
Det sørger for ryddighet og jevnleg reinhald av toalett-, lomp- og spisebrakker. HB skal påse at innkvartering av personell frå UE `er er tilfredsstillande.
Kapasitet på lomp- og spisebrakker tilpassast gjeldande smittevernregler.

6.1.8 Reinhald av bygget
Det stilles krav om orden og ryddighet på byggeplassen. Entreprenøren skal iverksette tiltak mot utilsikta spredning av støv og avgassing frå kjemikaliar.

6.2 Spesifikke tiltak
Planen innehelder nokon spesifikke tiltak knytte til arbeid som kan innebere fare for liv og helse, jf.byggherreforskriftens § 8c. Så lenge det er mogleg skal disse prosjekterast bort.
TE og underentreprenørar melder inn nye/manglande forhold.

Risikoregister versjon 1 Ny Idrettshall ligg ved SHA planen der spesifikke tiltak og restrisiko er notert.

7. Avviksbehandling

Avvik frå ”forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassar” skal i dette prosjektet meldast til koordinator for byggefasen som har ansvar for at naudsynte tiltak vert sett i verk, etter følgjande mal:

Avviksmelding ved brot på byggherreforskrifta

Frå:								Dato: 
Namn, føretak 							dd.mm.åå

Melding om avvik:
Avvik frå:
Kva gjeld avviket, kort skildring, vis gjerne til kva føresegn som er broten

Konsekvens:
Kva følgjer har avviket fått

Avbøtande tiltak:
Kva er gjort med ein gang for å hindre følgjer av avviket

Forslag til korrigerande tiltak:
Eventuelle forslag til vidare oppfølging

Avviksbehandling:

Motteke:							Dato:
Signatur koordinator byggefase				dd.mm.åå

Vurdering av avvik:
Korleis koordinator byggefase vurderer avviket

Korrigerande tiltak:
Kva vert sett i verk for å retta opp avvik

Varsling:
Kven skal varslast om avvik og korrigerande tiltak

Avvik lukka:	                                                                                               Dato:
Signatur frå koordinator byggefase evnt. byggherre		dd.mm.åå

Koordinator for byggefase skal straks vurdere melde avvik og setje i verk korrigerande tiltak seinast innan 3 arbeidsdagar. Avvik som ikkje kan lukkast innan denne fristen skal meldast vidare til byggherren sin prosjektleiar for oppfølging. Avviksmeldingar skal refererast i neste byggemøte.