Standard kontraktsvilkår – Kjøp av håndverkertjenester

Innhold

1	PARTENE	5

2	RAMMEAVTALENS OMFANG OG BRUK	5

2.1	Rammeavtalens omfang	5

2.2	Bruk av vilkårene ved enkeltoppdrag	5

2.3	Definisjoner	5

2.4	Total kontraktssum	6

3     PARTENES PLIKTER	6

3.1      Leverandørens plikter	6

3.2      Oppdragsgivers ansvar for tilrettelegging og medvirkning	6

3.3      Kontraktsoppfølging	6

3.3.1	Implementering	6

3.3.2	Kontraktsoppfølgingsmøter, møter og befaringer	6

3.3.3	Kontraktsadministrasjon	7

3.3.4	Språk	7

3.3.5	Statistikk og rapportering	7

3.4      Partsrepresentanter og fullmakter	7

3.5      Taushetsplikt	7

3.6      Varsling	7

3.7      Forsikring	8

4     AVROP OG UTFØRELSE AV OPPDRAG	8

4.1      Avrop og bestilling	8

4.2      Bekreftelse av oppdrag	8

4.3      Utførelse av oppdrag	8

4.4      Materialer og utstyr	8

4.5      Samarbeid med oppdragsgiver og andre leverandører	8

4.6      Fremdriftsplan	8

4.7      Ferdigstillelse og sluttbefaring	8

4.8      Dokumentasjon av utført arbeid	9

5     VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER	9

5.1      Priser	9

5.2      Prisendringer	9

5.3      Utgifter og reiser	9

5.4      Fakturering	9

5.4.1	E-faktura	9

5.4.2	Fakturarutiner	9

5.4.3	Fakturabetingelser	9

5.4.4	Innhold på faktura	9

5.4.5	Dokumentasjon ved fakturering	10

5.4.6	Avvisning av faktura	10

5.4.7	Forsinkelsesrente	10

5.5      Betaling ved fastpris	11

5.6      Betaling etter medgått tid	11

5.7      Oppdragsgivers tilbakeholdsrett	11

5.8      Sluttfaktura og sluttoppgjør	11

5.9      Faktura fra oppdragsgiver	11

5.10    Utenlandske leverandører, import og merverdiavgift	11

6     ENDRINGER	11

6.1      Endringer i rammeavtalen	11

6.2      Endringer i enkeltoppdrag	11

6.3      Krav om justering av vederlag eller fremdrift	12

6.4      Overdragelse av rettigheter og plikter	12

7     FORSINKELSE	12

7.1      Generelt om forsinkelse	12

7.2      Leverandørens varslingsplikt	12

7.3      Fristforlengelse	12

7.4      Fristforlengelsens omfang	12

7.5      Dagbot ved forsinkelse	12

7.6      Erstatning ved forsinkelse	13

7.7      Heving ved forsinkelse	13

8     MANGLER OG MISLIGHOLD	13

8.1      Generelt om mangel og mislighold	13

8.2      Reklamasjon	13

8.3      Sanksjoner ved mislighold	13

8.3.1	Rett til å fakturere sanksjoner	13

8.3.2	Retting og utbedring	13

8.3.3	Prisavslag	13

8.3.4	Erstatning	13

8.3.5	Heving	14

8.3.6	Særskilte sanksjoner ved brudd på statistikk/rapportering	14

8.3.7	Særskilte sanksjoner ved brudd på Klima- og miljøkrav	14

8.3.8	Særskilte sanksjoner ved brudd på HMS/SHA-krav	14

8.3.9	Særskilte sanksjoner ved brudd på Lønns- og arbeidsvilkår	14

8.3.10	Særskilte sanksjoner ved brudd på Etikk og samfunnsansvar	14

9     OPPSIGELSE OG AVBESTILLING	14

9.1      Oppsigelse av rammeavtalen	14

9.2      Oppsigelse fra den enkelte oppdragsgiver	14

9.3      Avbestilling av enkeltoppdrag	14

9.4      Oppsigelse etter anskaffelsesregelverket	14

9.5      Virkninger av oppsigelse eller avbestilling	15

10     KLIMA- OG MILJØKRAV	15

10.1    Generelle klima- og miljøkrav	15

10.2    Miljøskadelige stoffer og kjemikalier	15

10.3    Trevirke, tropisk tømmer og fredet skog	15

10.4    Isolerglassruter og returordning	15

10.5    Avfallshåndtering	15

10.6    Returordning for emballasje	15

10.7    Dokumentasjon og rapportering	15

10.8    Sanksjoner ved brudd	15

11     SERIØSITETSKRAV, HMS/SHA OG LEVERANDØRKJEDE	16

11.1    Omforente seriøsitetsbestemmelser	16

11.2    Legitimasjon	16

11.3    Adgang og registrering	16

11.4    Forhåndsgodkjenning og utskiftning av underleverandører	16

11.5    Opplysninger om underleverandører	16

11.6    Fast ansettelse og andre tilknytningsformer	16

11.7    Egenrapportering	16

11.8    Utvidet kontroll og innsyn	16

12         ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR	17

12.1    Generelle krav	17

12.2    ILO-konvensjoner og grunnleggende arbeidstakerrettigheter	17

12.3    Dokumentasjon og kontroll	17

12.4    Sanksjoner ved brudd	17

13         MARKEDSFØRING OG BRUK AV REFERANSER	18

14         TVISTER OG LOVVALG	18

14.1    Forhandlinger og mekling	18

14.2    Lovvalg og verneting	18

Standard kontraktsvilkår – Kjøp av håndverkertjenester

1	PARTENE

Oppdragsgiver omfatter oppdragsgivers eller oppdragsgivernes virksomheter. Dersom det i avtaleperioden foretas endringer i en oppdragsgivers organisasjon, gjelder rammeavtalen de virksomheter som til enhver tid er en del av oppdragsgiver som rettssubjekt.

Leverandøren er den eller de selskapene som har inngått kontrakt med oppdragsgiver og påtatt seg ansvaret for å levere håndverkertjenester etter avtalen.

Dersom en oppdragsgiver i løpet av avtaleperioden skulle skille ut deler av driften til egne rettssubjekter, skal disse rettssubjektene ha opsjon på å knytte seg til denne avtalen på tilsvarende vilkår.

2	RAMMEAVTALENS OMFANG OG BRUK

2.1	Rammeavtalens omfang

Avtalen gjelder kjøp av håndverkertjenester på ting, bygg, anlegg eller fast eiendom.

Oppdragets innhold, omfang, krav og frister følger av konkurransegrunnlaget, avtaledokumentet, bilagene og det enkelte avrop. De samme kravene gjelder i hele avtaleperioden.

Leverandøren skal levere tjenester som omfattes av rammeavtalen i hele avtaleperioden.

2.2	Bruk av vilkårene ved enkeltoppdrag

Vilkårene gjelder primært for rammeavtaler om håndverkertjenester.

Vilkårene gjelder tilsvarende for enkeltoppdrag så langt de passer, med mindre annet følger av kontrakten, bestillingen eller konkurransegrunnlaget.

2.3	Definisjoner

- Avrop = oppdragsgivers bestilling av et konkret oppdrag under rammeavtalen.

- Oppdrag = det arbeidet leverandøren skal utføre etter avrop eller særskilt avtale.

- Kontraktsarbeidet = alle ytelser leverandøren skal utføre etter avtalen, inkludert arbeid utført av underleverandører.

2.4	Total kontraktssum

Med total kontraktssum menes samlet verdi av avrop under rammeavtalen, inkludert tilleggsavrop, eksklusive merverdiavgift.

Summen beregnes per leverandør og per oppdragsgiver, basert på faktisk gjennomførte oppdrag i avtaleperioden.

3     PARTENES PLIKTER

3.1      Leverandørens plikter

Leverandøren skal gjennomføre leveransen i samsvar med denne avtalen på en faglig forsvarlig og profesjonell måte, og i overensstemmelse med anerkjente metoder og standarder.

Leverandøren skal lojalt samarbeide med oppdragsgiver, og ivareta oppdragsgivers interesser.

Henvendelser fra oppdragsgiver skal besvares uten ugrunnet opphold.

Leverandøren skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold som leverandøren forstår eller bør forstå at kan få betydning for leveransens gjennomføring.

Leverandøren skal bistå oppdragsgiver i forbindelse med forberedelsene til en eventuell ny konkurranse og levere den informasjon som er nødvendig. Slik normal bistand skal ytes uten ekstra godtgjørelse.

3.2      Oppdragsgivers ansvar for tilrettelegging og medvirkning

Oppdragsgiver skal lojalt medvirke til leveransens gjennomføring.

Henvendelser fra leverandøren skal besvares uten ugrunnet opphold.

Oppdragsgiver skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold som oppdragsgiver forstår eller bør forstå at kan få betydning for leveransens gjennomføring.

3.3      Kontraktsoppfølging

3.3.1	Implementering

Etter signering av avtalen skal leverandøren ta kontakt med hver virksomhet for å avklare aktuelle forhold knyttet til avtalen (rutiner for avrop, kontaktpunkter, fakturering, rapportering, HMS/SHA og øvrige praktiske forhold etc.).

3.3.2	Kontraktsoppfølgingsmøter, møter og befaringer

Leverandøren skal delta i kontraktsoppfølgingsmøter, oppstartsmøter, befaringer og andre møter som oppdragsgiver anser nødvendige. Det skal normalt gjennomføres minst ett kontraktsoppfølgingsmøte per år, med mindre annet er avtalt. Oppdragsgiver kan kreve hyppigere møter ved behov.

3.3.3	Kontraktsadministrasjon

Oppdragsgiver benytter et digitalt kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV). Avtalen vil signeres digitalt i oppdragsgivers KAV. I forbindelse med kontraktsoppfølging skal partene bruke oppdragsgivers KAV.

3.3.4	Språk

Kommunikasjon mellom partenes nøkkelpersoner skal foregå på norsk, med mindre annet er avtalt.

Leverandøren skal sikre at personell som utfører arbeid under avtalen, forstår nødvendig dokumentasjon og kan kommunisere slik at sikkerhet, kvalitet og fremdrift ivaretas.

3.3.5	Statistikk og rapportering

Leverandøren skal på forespørsel, eller som avtalt, levere statistikk over bruken av avtalen. Statistikken skal kunne vise omsetning, uttak, oppdragstyper og bruk per oppdragsgiver, virksomhet eller bestiller.

For rammeavtaler skal statistikk normalt leveres årlig, med mindre annet er avtalt. Oppdragsgiver kan fastsette krav til innhold, format og frist.

Når oppdragsgiver skal starte arbeidet med ny tilhørende konkurranse, skal leverandøren kostnadsfritt oversende anonymisert statistikk til bruk ved utlysning av ny konkurranse.

Dersom leverandøren ikke overholder frister til statistikk/rapportering, vil det kunne påløpe en dagbot på inntil 1500 kroner pr dag, inntil statistikk/rapportering er oversendt.

3.4      Partsrepresentanter og fullmakter

Hver part skal utpeke en representant for avtalen. Representanten skal ha nødvendig fullmakt til å håndtere spørsmål som gjelder avtalen og det enkelte oppdrag. Utskiftning av representant skal varsles skriftlig.

3.5      Taushetsplikt

Partene skal behandle informasjon de blir kjent med i forbindelse med avtalen og gjennomføringen av avtalen, konfidensielt.

Informasjon skal ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den andre parten, med mindre lov, avtalen eller en berettiget interesse gir grunnlag for det. Som utenforstående regnes personer som ikke har saklig behov for tilgang til informasjonen for å utføre sine oppgaver etter avtalen.

Oppdragsgivers taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke mer omfattende enn det som følger av forvaltningsloven, offentleglova eller annen relevant lovgivning. Bestemmelsen begrenser ikke lovbestemt innsynsrett.

Taushetsplikten gjelder partenes ansatte, underleverandører og andre som handler på partenes vegne eller medvirker til gjennomføringen av avtalen.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at partene bruker erfaring og kompetanse som opparbeides gjennom avtalen.

3.6      Varsling

Varsel, krav og andre meldinger etter avtalen skal gis skriftlig til partenes representanter eller avtalte kontaktadresser. Varsel inntatt i møtereferat eller protokoll regnes som skriftlig varsel.

3.7      Forsikring

Leverandøren skal ha ansvarsforsikring som dekker ansvar etter avtalen.

Forsikringen skal være tilpasset avtalens art og omfang.

Leverandøren skal på forespørsel legge frem forsikringsbevis.

4     AVROP OG UTFØRELSE AV OPPDRAG

4.1      Avrop og bestilling

Avrop skal skje skriftlig. Avropet skal beskrive oppdraget, utførelsessted, ønsket oppstart, frist for ferdigstillelse og eventuelle særlige krav.

Avtalt avropsskjema skal benyttes.

4.2      Bekreftelse av oppdrag

Leverandøren skal uten ugrunnet opphold bekrefte mottatt avrop. Bekreftelsen skal angi om oppdraget kan gjennomføres i samsvar med bestillingen. Leverandøren skal samtidig opplyse om ønsket oppstart eller ferdigstillelse ikke kan overholdes.

4.3      Utførelse av oppdrag

Leverandøren skal utføre oppdraget rasjonelt, faglig forsvarlig og i samsvar med avtalen. Leverandøren skal varsle oppdragsgiver om forhold som kan påvirke kvalitet, kostnad, fremdrift, sikkerhet eller bruk av eiendommen.

4.4      Materialer og utstyr

Leverandøren skal levere nødvendige materialer, produkter, verktøy og utstyr, med mindre annet er avtalt. Materialer og produkter skal være av anerkjent kvalitet og egnet for formålet.

4.5      Samarbeid med oppdragsgiver og andre leverandører

Leverandøren skal samarbeide med oppdragsgiver, oppdragsgivers representanter, sideleverandører og andre aktører oppdragsgiver har engasjert.

Leverandøren skal utføre arbeidet slik at unødvendig ulempe for oppdragsgiver, brukere og andre leverandører unngås.

4.6      Fremdriftsplan

Leverandøren skal overholde avtalte frister. Dersom oppdragsgiver krever det, skal leverandøren utarbeide fremdriftsplan. Fremdriftsplanen skal vise hvordan avtalte frister skal overholdes.

Leverandøren skal uten ugrunnet opphold varsle dersom frister eller rimelig fremdrift ikke kan overholdes.

4.7      Ferdigstillelse og sluttbefaring

Leverandøren skal varsle oppdragsgiver skriftlig når oppdraget er ferdigstilt. Oppdragsgiver kan kreve sluttbefaring. Oppdragsgiver kan kreve bildedokumentasjon eller annen dokumentasjon for utført arbeid.

4.8      Dokumentasjon av utført arbeid

Leverandøren skal levere dokumentasjon som er nødvendig for å kontrollere arbeidet. Dokumentasjonen kan omfatte timelister, materialforbruk, bilder, samsvarserklæringer, FDV-dokumentasjon, rapporter og annen relevant dokumentasjon.

5     VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER

5.1      Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner eksklusive merverdiavgift, med mindre annet er avtalt. Prisen skal omfatte alle kostnader som er nødvendige for å utføre oppdraget, med mindre annet følger av avtalen. Gebyrer og andre tillegg aksepteres ikke uten skriftlig avtale.

5.2      Prisendringer

Prisene kan bare endres når avtalen gir grunnlag for det. Krav om prisendring skal begrunnes og dokumenteres skriftlig. Prisendring gjelder først når oppdragsgiver har skriftlig godkjent den, med mindre annet er avtalt.

5.3      Utgifter og reiser

Prisen omfatter nødvendige utgifter til gjennomføring av oppdraget, inkludert parkering, bompasseringer, verktøy, møter og befaringer, med mindre annet er avtalt.

Lokale reiser er inkludert i prisen.

Særskilte reiser som er pålagt eller forhåndsavtalt av oppdragsgiver, godtgjøres etter avtale.

5.4      Fakturering

5.4.1	E-faktura

Leverandøren skal kunne tilby elektronisk faktura på «Elektronisk handelsformat» (til enhver tid gjeldende EHF-standard). Faktura skal være mottaker i hende senest fire dager etter fakturadato. Dersom faktura ikke er mottatt innen denne fristen, kan forfallsdato forskyves med antall dager tilsvarende forsinkelsen.

5.4.2	Fakturarutiner

Fakturarutinene vil variere fra deltaker til deltaker. Leverandøren vil måtte ha samtale med alle deltakerne slik at alles rutiner i størst mulig grad ivaretas.

5.4.3	Fakturabetingelser

Betalingsbetingelsene er 30 dager etterskuddsvis regnet fra fakturadato. Betaling innebærer ingen godkjenning av tjenesten.

5.4.4	Innhold på faktura

Faktura skal inneholde tilstrekkelige opplysninger til at oppdragsgiver kan kontrollere leveransen. Faktura skal angi bestillingsreferanse, kontraktsnummer, oppdragsgiver, bestiller, utførelsessted, periode og leverte ytelser. Alle fakturaer skal påføres kontraktsnummer i henhold til EHF-standard.

Det aksepteres ikke at det ilegges gebyr eller andre former for tillegg på fakturaen.

Kontraktsnummer

Kontraktsnummer er lik avtalens nummer og vil angis ved kontraktsignering. Kontraktsnummerets plassering i EHF-filen er "ContractDocumentReference" etter til enhver tid gjeldende EHF-standard.

Bestillernummer

Bestillernummer legges i feltet for deres ref. Dette feltet er et obligatorisk felt i EHF-standarden.

Bestillernummer skal legges i “BuyerReference” etter til enhver tid gjeldende EHF-standard).

Artikkelnummer

Alle varer og tjenester skal inn i EHF faktura xml og kan ikke legges ved i vedlegg.

Leverandørs unike numeriske artikkelnumre/varenumre i henhold til prisskjema, skal spesifiseres.  Andre prisbærende poster i prismatrisen, skal også faktureres med egne unike artikkelnumre.

Sammen med fakturaene skal det følge:

- timelister med kommentarer

- tilbyders inngående faktura fra underleverandører, hvis aktuelt

- vedlegg som viser materialforbruk og kostnad, hvis aktuelt

Timer skal faktureres med egne unike artikkelnummer. Faktura skal også inneholde informasjon slik at det er mulig å se hvem som har utført arbeidet.

Artikkelnummer skal legges i “SellersItemIdentification” etter til enhver tid gjeldende EHF-standard.

Dersom fakturaene ikke er i henhold til kravene, vil det kunne påløpe en dagbot på inntil 1 500 kroner, inntil feilen er rettet.

5.4.5	Dokumentasjon ved fakturering

Faktura skal vedlegges nødvendig dokumentasjon. Dokumentasjon kan omfatte timelister, materialoversikt, kommentarer til utført arbeid, underleverandørfakturaer og annen relevant dokumentasjon.

5.4.6	Avvisning av faktura

Oppdragsgiver kan avvise faktura som ikke oppfyller avtalte krav. Betalingsfrist løper først fra korrekt faktura er mottatt.

5.4.7	Forsinkelsesrente

Ved forsinket betaling kan leverandøren kreve forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven.

Forsinkelsesrente kan ikke kreves dersom sen betaling skyldes mangelfull eller uoverensstemmende faktura, mangelfull eller uoverensstemmende dokumentasjon, eller kvalitetssvikt i leveransen.

5.5      Betaling ved fastpris

Ved fastpris forfaller betaling når oppdraget er ferdigstilt, med mindre annet er avtalt. Dersom avdragsvis betaling er avtalt, kan leverandøren kreve betaling etter hvert som arbeidet utføres.

5.6      Betaling etter medgått tid

Regningsarbeid skal utføres rasjonelt og forsvarlig. Leverandøren skal på forespørsel gi skriftlig estimat for honorar, utlegg og utgifter. Leverandøren skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiver dersom estimatet kan bli overskredet.

5.7      Oppdragsgivers tilbakeholdsrett

Oppdragsgiver kan holde tilbake betaling når leverandøren ikke oppfyller sine plikter etter avtalen. Tilbakeholdet skal ikke være større enn det som er nødvendig for å sikre et spesifisert og begrunnet krav. Oppdragsgiver kan holde tilbake betaling til forholdet er rettet, eller til leverandøren har stilt betryggende sikkerhet.

Uomtvistede krav skal betales innen avtalt betalingsfrist.

Dersom kravet er omtvistet, kan oppdragsgiver ikke gjøre tilbakehold gjeldende dersom leverandøren stiller betryggende sikkerhet i form av selvskyldnerkausjon fra bank eller annen finansinstitusjon. Selvskyldnerkausjon innebærer at oppdragsgiver kan rette kravet direkte mot kausjonisten dersom kravet senere blir endelig fastslått eller skriftlig erkjent. Erklæring fra forsikringsselskap om at kravet er dekket av forsikringen, regnes også som betryggende sikkerhet.

5.8      Sluttfaktura og sluttoppgjør

Leverandøren skal sende sluttfaktura innen rimelig tid og senest tre måneder etter at oppdraget er avsluttet. Sluttfakturaen skal omfatte alle krav fra leverandøren. Krav som ikke er tatt med i sluttfakturaen, kan ikke fremsettes senere, med mindre leverandøren har tatt skriftlig og spesifisert forbehold.

5.9      Faktura fra oppdragsgiver

Leverandøren skal betale faktura fra oppdragsgiver innen 28 dager etter mottak. Krav fra oppdragsgiver som gjelder sanksjoner, dagmulkt eller andre krav som følge av kontraktsbrudd, kan ikke motregnes uten skriftlig avtale.

5.10    Utenlandske leverandører, import og merverdiavgift

Utenlandsk leverandør skal oppfylle gjeldende krav til registrering, rapportering, merverdiavgift og fakturering i Norge. Arbeid på fast eiendom skal faktureres etter norske avgiftsregler.

6     ENDRINGER

6.1      Endringer i rammeavtalen

Endringer i rammeavtalen skal avtales skriftlig. Endringer skal dokumenteres i endringsbilag eller på annen avtalt måte.

6.2      Endringer i enkeltoppdrag

Oppdragsgiver kan be om endringer i krav, omfang, fremdrift eller andre forutsetninger for et enkeltoppdrag.

Leverandøren skal uten ugrunnet opphold opplyse om endringen får betydning for vederlag, fremdrift eller andre forhold.

6.3      Krav om justering av vederlag eller fremdrift

Krav om justering av vederlag eller fremdrift skal fremsettes skriftlig uten ugrunnet opphold. Kravet skal begrunnes og dokumenteres.

6.4      Overdragelse av rettigheter og plikter

Ingen av partene kan overdra rettigheter eller plikter etter avtalen uten skriftlig samtykke fra den andre parten.

7     FORSINKELSE

7.1      Generelt om forsinkelse

Det foreligger forsinkelse dersom oppdraget ikke er utført innen avtalt frist. Dette gjelder ikke dersom forsinkelsen skyldes forhold oppdragsgiver har risikoen for, eller andre forhold som gir leverandøren rett til fristforlengelse. Leverandøren skal gjennomføre oppdraget med rimelig fremdrift og uten unødvendige avbrudd.

7.2      Leverandørens varslingsplikt

Leverandøren skal uten ugrunnet opphold varsle oppdragsgiver dersom avtalt frist eller rimelig fremdrift ikke kan overholdes.

Varslet skal angi årsaken til forsinkelsen, forventet varighet og hvilke tiltak leverandøren vil iverksette for å begrense forsinkelsen.

Dersom leverandøren varsler for sent eller unnlater å varsle, kan retten til fristforlengelse eller justering av vederlag falle bort i den utstrekning manglende varsel har fratatt oppdragsgiver muligheten til å begrense virkningen av forsinkelsen.

7.3      Fristforlengelse

Leverandøren har rett til fristforlengelse dersom fremdriften hindres av forhold oppdragsgiver har risikoen for.

Leverandøren har også rett til fristforlengelse dersom fremdriften hindres av forhold utenfor leverandørens kontroll, og leverandøren ikke med rimelighet kunne ha tatt forholdet i betraktning, unngått det eller overvunnet følgene av det.

Skyldes forsinkelsen en underleverandør, har leverandøren bare rett til fristforlengelse dersom underleverandøren ville hatt tilsvarende rett.

7.4      Fristforlengelsens omfang

Fristforlengelsen skal tilsvare den tiden forsinkelsen har vart. Leverandøren skal begrense forsinkelsen og skadevirkningene av den.

7.5      Dagbot ved forsinkelse

Dersom ikke annet er avtalt i rammeavtalen, konkurransegrunnlaget, avrop/bestilling gjelder en dagbot på 1,5 ‰ av det konkrete oppdragets verdi per hverdag (minimum kr 1 500).

Dersom dagbot påløper, skal denne komme til fradrag i eventuell erstatning for samme forsinkelse.

7.6      Erstatning ved forsinkelse

Oppdragsgiver kan kreve erstatning for direkte tap som følge av forsinkelsen. Erstatning kan kreves i tillegg til dagmulkt dersom oppdragsgivers tap overstiger dagmulkten. Betalt dagmulkt skal komme til fradrag i erstatningen for samme forhold.

7.7      Heving ved forsinkelse

Oppdragsgiver kan heve oppdraget eller avtalen dersom forsinkelsen utgjør vesentlig mislighold. Forsinkelse anses som vesentlig mislighold dersom maksimal dagmulkt er nådd, med mindre annet er avtalt.

8     MANGLER OG MISLIGHOLD

8.1      Generelt om mangel og mislighold

Det foreligger mangel dersom arbeidet ikke er i samsvar med avtalen, og avviket skyldes forhold leverandøren svarer for.

Det foreligger også mislighold dersom leverandøren ikke oppfyller andre plikter etter avtalen.

Gjentatte brudd kan samlet utgjøre vesentlig mislighold.

8.2      Reklamasjon

Oppdragsgiver skal reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at mangelen eller misligholdet ble eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn det som følger av avtalen eller gjeldende rett.

8.3      Sanksjoner ved mislighold

8.3.1	Rett til å fakturere sanksjoner

Oppdragsgiver kan fakturere avtalte sanksjoner, dagmulkt, gebyrer og andre krav som følger av avtalen.

8.3.2	Retting og utbedring

Oppdragsgiver kan kreve at leverandøren retter mangler for egen regning og risiko. Retting skal skje innen frist fastsatt av oppdragsgiver. Dersom retting ikke skjer innen fristen, kan oppdragsgiver la andre utføre rettingen for leverandørens regning.

8.3.3	Prisavslag

Dersom mangel ikke blir rettet, kan oppdragsgiver kreve forholdsmessig prisavslag. Prisavslaget skal tilsvare den reduserte verdien av det leverte, og er uavhengig av eventuell erstatning.

8.3.4	Erstatning

Oppdragsgiver kan kreve erstatning for direkte tap som følge av mangel eller annet mislighold. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan oppdragsgiver også kreve erstatning for indirekte tap.

8.3.5	Heving

En part kan heve avtalen dersom den andre parten vesentlig misligholder sine kontraktsforpliktelser. En part kan også heve dersom det er klart at vesentlig mislighold vil inntre. Før heving skal det som hovedregel gis skriftlig varsel og rimelig frist til retting.

Oppdragsgiver kan heve avtalen dersom leverandøren går konkurs eller blir insolvent.

8.3.6	Særskilte sanksjoner ved brudd på statistikk/rapportering

Det vises til sanksjoner ved brudd på frister for statistikk/rapportering og til enhver tid gjeldende regel der.

8.3.7	Særskilte sanksjoner ved brudd på Klima- og miljøkrav

Det vises til sanksjoner ved brudd på klima- og miljøkrav og til enhver tid gjeldende regel der.

8.3.8	Særskilte sanksjoner ved brudd på HMS/SHA-krav

Det vises til de omforente seriøsitetsbestemmelsene.

8.3.9	Særskilte sanksjoner ved brudd på Lønns- og arbeidsvilkår

Det vises til de omforente seriøsitetsbestemmelsene.

8.3.10	Særskilte sanksjoner ved brudd på Etikk og samfunnsansvar

Det vises til sanksjoner på brudd på krav til etikk og samfunnsansvar og til enhver tid gjeldende regel der.

9     OPPSIGELSE OG AVBESTILLING

9.1      Oppsigelse av rammeavtalen

Oppdragsgiver kan si opp rammeavtalen helt eller delvis med seks måneders skriftlig varsel, med mindre annet er avtalt. Oppsigelsen skal meddeles skriftlig. Ved oppsigelse har leverandøren krav på betaling for arbeid som er utført før oppsigelsestidspunktet. Leverandøren har ikke krav på erstatning for tapt fortjeneste.

9.2      Oppsigelse fra den enkelte oppdragsgiver

Dersom flere oppdragsgivere er tilsluttet avtalen, kan hver oppdragsgiver si opp avtalen for sin del. Oppsigelse fra én oppdragsgiver gjelder ikke for øvrige oppdragsgivere, med mindre annet er avtalt.

9.3      Avbestilling av enkeltoppdrag

Oppdragsgiver kan avbestille et enkeltoppdrag helt eller delvis. Ved avbestilling har leverandøren krav på betaling for utført arbeid. Leverandøren kan også kreve dekning av nødvendige og dokumenterte kostnader som direkte skyldes avbestillingen, dersom kostnadene ikke med rimelighet kunne vært unngått. Leverandøren har ikke krav på erstatning for tapt fortjeneste ved avbestilling, med mindre annet er avtalt.

9.4      Oppsigelse etter anskaffelsesregelverket

Oppdragsgiver kan si opp avtalen uten erstatning dersom vilkårene for dette følger av forskrift om offentlige anskaffelser § 28-3 eller annet relevant regelverk.

9.5      Virkninger av oppsigelse eller avbestilling

Leverandøren skal ved oppsigelse eller avbestilling medvirke til forsvarlig avslutning av avtalen eller oppdraget. Resultatet av arbeid som oppdragsgiver har betalt for, tilfaller oppdragsgiver. Leverandøren skal levere nødvendig dokumentasjon for utført arbeid.

10     KLIMA- OG MILJØKRAV

10.1    Generelle klima- og miljøkrav

Leverandøren skal oppfylle avtalens klima- og miljøkrav og gjeldende miljøregelverk. Leverandøren skal på forespørsel dokumentere oppfyllelse.

10.2    Miljøskadelige stoffer og kjemikalier

Leverandøren skal unngå bruk av kjemikalier og produkter som inneholder stoffer på relevante prioriterings- eller kandidatlister, med mindre oppdragsgiver har godkjent bruken skriftlig på forhånd. Dersom bruk ikke kan unngås, skal leverandøren før bruk redegjøre for type, mengde, årsak og mulige substitutter.

10.3    Trevirke, tropisk tømmer og fredet skog

Leverandøren skal planlegge og utføre arbeidet slik at tropisk trevirke, trevirke fra regnskog eller trevirke fra fredet skog ikke benyttes. Unntak krever skriftlig forhåndsgodkjenning fra oppdragsgiver.

10.4    Isolerglassruter og returordning

Leverandøren skal kunne dokumentere at produsent eller importør av isolerglass deltar i relevant returordning når dette kreves etter gjeldende regelverk.

10.5    Avfallshåndtering

Leverandøren skal håndtere avfall etter gjeldende nasjonalt og lokalt regelverk. Leverandøren skal sørge for opprydding, kildesortering og borttransport av avfall fra eget arbeid.

10.6    Returordning for emballasje

Leverandøren skal være tilknyttet miljømessig forsvarlig returordning for emballasje, eller ha tilsvarende egen returordning, dersom dette er relevant for leveransen.

10.7    Dokumentasjon og rapportering

Leverandøren skal på forespørsel dokumentere at klima- og miljøkravene er oppfylt. Oppdragsgiver kan fastsette nærmere krav til rapportering.

10.8    Sanksjoner ved brudd

Brudd på klima- og miljøkrav anses som mislighold. Oppdragsgiver kan kreve retting innen en frist fastsatt av oppdragsgiver og kreve at leverandøren dokumenterer rettingen. Ved manglende retting, vesentlige brudd eller gjentatte brudd kan oppdragsgiver kreve dagbot, forholdsmessig prisavslag, erstatning eller heve avtalen etter avtalens alminnelige misligholdsregler.

Dersom annet ikke er avtalt, kan dagbot fastsettes til inntil 1,5 promille av total kontraktssum per dag, likevel minimum 1 500 kroner per dag, fra fristens utløp og frem til forholdet er rettet og tilfredsstillende dokumentasjon foreligger.

11     SERIØSITETSKRAV, HMS/SHA OG LEVERANDØRKJEDE

11.1    Omforente seriøsitetsbestemmelser

De omforente seriøsitetsbestemmelsene for bygg- og anleggskontrakter, sist oppdatert juli 2026, gjelder som bindende vedlegg til avtalen. Leverandøren skal oppfylle bestemmelsene i hele avtaleperioden og sikre at kravene videreføres i underliggende avtaler i samsvar med vedlegget.

Ved motstrid går særreglene i de omforente seriøsitetsbestemmelsene foran bestemmelsene i dette dokument. Avtalens standard misligholdsregler gjelder subsidiært når forholdet ikke er særskilt regulert i de omforente seriøsitetsbestemmelsene.

11.2    Legitimasjon

Personell som utfører arbeid på oppdragsgivers eiendom eller byggeplass, skal kunne fremvise gyldig legitimasjon på forespørsel fra oppdragsgiver eller den oppdragsgiver bemyndiger. Manglende legitimasjon kan medføre bortvisning eller nektet adgang.

11.3    Adgang og registrering

Leverandøren skal sikre at personell er registrert og godkjent før arbeid på oppdragsgivers eiendom eller byggeplass starter, dersom oppdragsgiver krever dette. Oppdragsgiver kan nekte adgang dersom krav til registrering, dokumentasjon, HMS-kort, legitimasjon eller sikkerhet ikke er oppfylt. Manglende adgang som følge av leverandørens forhold gir ikke rett til fristforlengelse eller dekning av merkostnader.

11.4    Forhåndsgodkjenning og utskiftning av underleverandører

Underleverandører skal være skriftlig godkjent av oppdragsgiver før de benyttes. Utskiftning eller bruk av nye underleverandører skal varsles og godkjennes skriftlig på forhånd. Oppdragsgiver kan nekte bruk eller utskiftning dersom det foreligger saklig grunn. Manglende godkjenning gir ikke leverandøren rett til fristforlengelse eller dekning av merkostnader.

11.5    Opplysninger om underleverandører

Leverandøren skal til enhver tid holde oppdragsgiver orientert om hvilke underleverandører som benyttes. Leverandøren skal på forespørsel opplyse om underleverandørens navn, organisasjonsnummer, kontaktperson, kontaktinformasjon og hvem som har signaturrett.

11.6    Fast ansettelse og andre tilknytningsformer

Kontraktsarbeidet skal som hovedregel utføres av fast ansatte hos leverandøren eller godkjente underleverandører. Bruk av andre tilknytningsformer, herunder midlertidig ansatte, innleie fra bemanningsforetak eller selvstendige oppdragstakere, krever skriftlig forhåndsgodkjenning fra oppdragsgiver og må være lovlig. Leverandøren skal på forespørsel dokumentere hvilke tilknytningsformer som benyttes.

11.7    Egenrapportering

Leverandøren og underleverandører skal levere egenrapportering om seriøsitet når oppdragsgiver krever det. Personell kan nektes adgang til eiendom eller byggeplass inntil nødvendig egenrapportering, registrering og godkjenning foreligger. Manglende oppfyllelse som skyldes leverandøren, gir ikke rett til fristforlengelse eller dekning av merkostnader.

11.8    Utvidet kontroll og innsyn

Oppdragsgiver, eller den oppdragsgiver bemyndiger, har rett til innsyn i dokumentasjon som er relevant for leverandørens oppfyllelse av avtalen, herunder dokumentasjon om kvalitet, miljø, regnskap, bemanning, underleverandører og leverandørkjede. Leverandøren skal sikre tilsvarende innsynsrett hos underleverandører og skal vederlagsfritt yte nødvendig bistand ved kontroll. For forhold som er regulert i de omforente seriøsitetsbestemmelsene, gjelder bilagets dokumentasjons-, kontroll- og revisjonsbestemmelser som særregler.

12         ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR

12.1    Generelle krav

Leverandøren skal opptre i samsvar med grunnleggende krav til etikk, samfunnsansvar og ansvarlig forretningsdrift. Leverandøren skal forebygge og håndtere risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og gjeldende lovgivning i forbindelse med oppfyllelse av avtalen.

Kravene i dette kapittelet gjelder særlig varer, materialer, produkter og andre innsatsfaktorer som inngår i leveransen, samt relevante deler av leverandørkjeden. For arbeid utført i Norge gjelder kravene til HMS/SHA, lønns- og arbeidsvilkår og seriøsitet særskilt etter kapittel 11, 12 og 13.

12.2    ILO-konvensjoner og grunnleggende arbeidstakerrettigheter

Leverandøren skal sikre at varer, materialer, produkter og tjenester som leveres under avtalen, ikke er fremstilt, levert eller utført i strid med ILOs kjernekonvensjoner. Dette omfatter forbud mot tvangsarbeid, retten til organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger, forbud mot diskriminering i arbeid og lønn og forbud mot barnearbeid.

Leverandøren skal også bidra til at FNs barnekonvensjon artikkel 32 om barns rett til beskyttelse mot økonomisk utnytting og arbeid som kan skade skolegang, helse eller utvikling, etterleves i relevante deler av leverandørkjeden. Produksjon, levering og utførelse skal ikke medføre brudd på gjeldende lovgivning i de land der dette skjer.

12.3    Dokumentasjon og kontroll

Leverandøren skal på forespørsel dokumentere hvordan kravene i dette kapittelet oppfylles. Dokumentasjonen skal stå i forhold til leveransens art, omfang og risiko, og kan omfatte egenerklæring, oversikt over relevante leverandører og produsenter, oppfølgingssamtaler, tredjepartskontroll, sertifiseringer eller annen relevant dokumentasjon.

Oppdragsgiver, eller den oppdragsgiver bemyndiger, kan gjennomføre kontroll når dette er relevant og forholdsmessig. Kontroll kan omfatte dokumentgjennomgang, oppfølgingssamtaler eller kontroll hos leverandør, underleverandør, produsent eller annet relevant ledd i leverandørkjeden. Leverandøren skal vederlagsfritt yte nødvendig bistand ved kontroll.

12.4    Sanksjoner ved brudd

Brudd på kravene i dette kapittelet anses som mislighold. Oppdragsgiver kan kreve at leverandøren retter forholdet innen en frist fastsatt av oppdragsgiver og dokumenterer rettingen på den måten oppdragsgiver bestemmer.

Ved manglende retting, vesentlige brudd eller gjentatte brudd kan oppdragsgiver kreve forholdsmessig prisavslag, erstatning eller heve avtalen etter avtalens alminnelige misligholdsregler. Dersom bruddet gjelder forhold i leverandørkjeden, kan oppdragsgiver kreve nødvendige tiltak, herunder utskiftning av underleverandør, produsent eller annen relevant aktør.

13         MARKEDSFØRING OG BRUK AV REFERANSER

Leverandøren skal innhente skriftlig forhåndsgodkjenning fra oppdragsgiver før leverandøren bruker avtalen, oppdrag utført under avtalen eller oppdragsgivers navn, logo eller andre kjennetegn i markedsføring, reklame, PR, skilting eller annen offentlig informasjon.

Leverandøren skal innhente skriftlig forhåndssamtykke før avtalen, oppdrag utført under avtalen, oppdragsgivers kontaktpersoner eller oppdragsgivers virksomhet oppgis som referanse.

Kontakt med media om avtalen, oppdrag utført under avtalen eller forhold hos oppdragsgiver skal håndteres av oppdragsgiver, med mindre annet er skriftlig avtalt. Leverandøren skal sikre at bestemmelsen gjelder tilsvarende for underleverandører.

Bestemmelsen begrenser ikke lovpålagt opplysningsplikt og gjelder i tillegg til taushetsplikten.

14         TVISTER OG LOVVALG

14.1    Forhandlinger og mekling

Dersom det oppstår tvister i forbindelse med avtalen, skal saken søkes løst ved forhandlinger. Hvis tvisten ikke blir løst etter forhandlinger, kan partene forsøke å løse tvisten ved mekling.

14.2    Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett. Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene bringe tvisten inn for norske domstoler. Vestfold tingrett er avtalt verneting.