SHA-plan for ombyggings- og vedlikeholdsarbeid i bygninger i drift

Knarvik videregående skole, avdeling Juvikstølen

Innledning

SHA-planen for vedlikeholdsarbeid i bygninger i drift er laget iht. forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften).

SHA-planen skal fylles ut med relevante opplysninger om prosjektet/arbeidet. Det skal også gjennomføres et oppstartsmøte med alle involverte parter i prosjektet, jf. organisasjonsplanen.  Områdeleder/prosjektleder har ansvar for å kalle inn til møtet. Koordinator utførende har ansvar for å revidere planen dersom det skjer endringer ila perioden arbeidene pågår (jf. kap 6.1).

Alle involverte utførende personer skal ha gjennomgått og signert dokumentet «HMS-rutine for innleid personell ved vedlikeholdsarbeid i bygninger i drift» før arbeidet igangsettes.

- Beskrivelse av prosjektet: (hva slags arbeid skal utføres, omfang, antatt varighet)

Montering av solcelleanlegg på deler av takene på Knarvik vgs avd Juvikstølen

Byggeplass adresse:

Juvikstølen 9 5916 Knarvik

Oppstartsdato:

27.10.26

Antatt varlighet (virkedager):

50

Revisjonstabell

| Rev. nummer | Dato | Kommentar | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 0 |  | Første utkast | PL – SHA KU |

- Organisasjon

  - Involverte parter

Listen skal oppdateres dersom det skjer endringer ila. tidsperioden arbeidene pågår.

| FIRMA | FAG/ANSV. | NAVN /Kontaktperson | TLF. |
| --- | --- | --- | --- |
| VESTLAND FK (Byggherren) |  | Gro Brodahl Frederich | 482 12 777 |
| Byggherrens representant | Områdeleder Driftsleder |  |  |
| Byggeleder Eigedom og utbygging |  | Gro Brodahl Frederich | 482 12 777 |
| VESTLAND FK | Bruker | Vestland fylkeskommune, |  |
| koordinator prosjekterende (KP) |  | IA |  |
| Koordinator Utførende (KU) |  | Francisco Javier Bazaez Munoz | 942 19 046 |
| HOVEDBEDRIFT (jmf. AML § 2-2) | Bedrift |  |  |
| [Firmanavn] | Utførende bedrift |  |  |
| [Firmanavn] | Utførende bedrift |  |  |
| [Firmanavn] | Utførende bedrift |  |  |

  - Entrepriseform

Sett kryss:

x

	Rammeavtale	            Utenom rammeavtale

- Fremdriftsplan

| Entreprenør/ firma: | Oppstart dato: | Arbeidssted (rom, fasade, etc.): | Arbeidsoperasjon (maling, el.- arbeid, rørarbeid, etc.): | Avslutning dato: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27.10.26 | Tak | Montering av solcelleanlegg | 10.12.26 |

*  Fremdriftsplan kan også legges ved som eget vedlegg

- Risikovurdering (jf. BHF § 5 og § 17)

Byggherren skal under planleggingen og prosjekteringen kartlegge risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres, samt vurdere risikoen som er kartlagt etter og utarbeide planer med tiltak for å fjerne eller redusere risikoen. Byggherren er pliktig å dokumentere kartleggingen, risikovurderingen og planene.

| Nr. | Risikoforhold | Spesifikke tiltak |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skal det foregå arbeid nær installasjoner i grunnen? | IA |
| 2 | Skal arbeidet foregå nær høyspentledninger og elektriske installasjoner? | IA |
| 3 | Er det passerende trafikk ved arbeidsstedet? | Innkjøring på skolen: - Kjøring på skoleplassen og rundt skolebygget tillates ikke i tidsrommet mellom kl. 07:15 og 08.15 - Ved kjøring og rygging på skolens område må det brukes følgemann - Lastebiler/større biler skal ha ryggekamera og ryggelyd Ved løfteoperasjoner: - Område rundt skal sperres av før løfteoperasjon starter Det skal være ekstra person på både bakken og på taket |
| 4 | Kan arbeidstakere bli utsatt for ras eller synke i gjørme? | IA |
| 5 | Innebærer arbeidet bruk av sprengstoff? | IA |
| 6 | Skal det foregå arbeid i sjakter, med underjordisk masseforflytning, eller arbeid i tunneler? | IA |
| 7 | Er det fare for drukning? | IA |
| 8 | Skal arbeidet foregå der luften er komprimert (f.eks kummer, sjakter, silo)? | IA |
| 9 | Innebærer arbeidet bruk av dykkerutstyr? | IA |
| 10 | Er det fare for fallende gjenstander eller at personer kan bli skadet ved fall? | Sikring i høyden: - Bruk av fallsikringsutstyr - Midlertidig rekkverk eller stillas Arbeid på tak - Arbeid og kraning på tak kan påvirkes av værforhold. Risikovurderes før oppstart. |
| 11 | Innebærer arbeidet riving av bærende konstruksjoner? | IA |
| 12 | Skal det foregå arbeid med montering og demontering av tunge elementer? | IA |
| 13 | Innebærer arbeidet fare for helseskadelig eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner? | IA |
| 14 | Skal det foregå arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll? | IA |
| 15 | Skal det foregå arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkede soner? | IA |
| 16 | Innebærer arbeidet brann- og/eller eksplosjonsfare? | IA |
| 17 | Annet (bruk eget ark om nødvendig): | Tilkomst på tak og rømningsvei risikovurderes. |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |

- Varsling og rapport om uønsket hendelse (RUH)

Ved uønsket hendelse/uhell/ulykke, skal prosjektleder/områdeleder og stedlig driftsoperatør umiddelbart ha beskjed. Kontakt nødetat (113) ved behov. RUH skal registreres iht egen bedrifts internkontrollsystem.

Ellers gjelder intern varslingsrutine for Vestland fylkeskommune, avdeling for eigedom og utbygging (se vedlegg) og for egen bedrift.

- Forhåndsmelding

Byggherren har ansvar for å sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet dersom arbeidet går ut over 15 virkedager eller har en arbeidsmengde på over 250 dagsverk Meldingen skal sendes minst én uke før de fysiske arbeidene starter, og den skal være synlig og tilgjengelig på byggeplassen. Dersom nye virksomheter kommer til underveis i prosjektet, skal meldingen oppdateres lokalt.

- Rutiner for avviksbehandling og endring

  - Endring til SHA-plan

Endring til SHA-planen som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skal av den part som først blir oppmerksom på avviket, meldes inn til KP i prosjekteringsfasen og KU i utførelsesfasen.

Se vedlegg: Endringsskjema for endring til SHA-plan.

  - HMS-avvik

HMS-avvik er tradisjonelle avvik fra arbeidsmiljølovgivning (RUH – rapport uønsket hendelse) og krav til ytre miljø. HMS-avvik (både ulykker, nestenulykker og farlige forhold/skader i forhold til ytre miljø) skal rapporteres i henhold til hovedbedriftens gjeldende skjema og rutiner.

- Vedlegg

- Endringsskjema til SHA-plan

- Handlingsplan ved alvorlig ulykke

HANDLINGSPLAN VED ALVORLIG ULYKKE

FØRSTE MANN PÅ STEDET

- Iverksette nødvendig førstehjelp

- Tilkalle nødvendig hjelp

- Tilkalle ambulanse

LEDERPERSON

En lederperson på stedet overtar organiseringen av hjelpearbeidet til profesjonell hjelp kommer. (Ansvarshavende, formann, bas)

- Se til at nødvendig førstehjelp blir gitt

- Varsle politi

- Varsle Byggherren/Hovedbedrift

- Varsle Arbeidstilsynet

- Sikre ulykkesstaden

- Varsle vedkommendes daglige leder

- Varsle HMS-koordinator/Verneombud

ANNEN VARSLING

- Varsling til pårørande skal kun foretas av politi, sjukehus eller vedkommendes daglige leder.

- Varsling til media skal gå via Byggherren og Hovedbedrift.

VIKTIGE TEFONNR.

- Ambulanse 113

- Politi 112

- Brann 110

- Arbeidstilsynet: 73 19 97 00 –tastevalg 3 for melding av ulykke

- Vestland Fylkeskommunes beredskapstelefon: 409 20 897

- Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB): 33 41 25 00 v/Sprengningsulukker og EL-ulykker med personskade

- Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

FØRSTEHJELP PUST: - sikre luftveiene - benytt evt. munn mot munn PULS: - kontrollere om hjertet slår- benytt evt. hjertekompresjon BLOD: - stanse store blødninger

| Vedlegg til SHA-planen: SKJEMA FOR ENDRINGSMELDING TIL SHA_PLAN |  |  |  |  |  |  | ENDRINGSNR: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ved endring fra SHA-planen skal skjema benyttes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosjektnr./-navn: |  | Solcelleprosjektet, Bømlo vgs |  |  |  |  |  |  |
| Dato: |  |  |  |  |  | Kl.: |  |  |
| Beskrivelse av endringen: Husk og angi hvilket pkt. i SHA-planen / matrisen som skjemaet omhandler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angivelse av sted/ arbeidsoperasjon endringen er knyttet til: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forslag til forbedring/ løsning: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meldt av: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oppfølging av KU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valgt løsning på endringen: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sign. KU |  |  |  |  | Sted/dato: |  |  |  |
| Meldingen er lukket: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sign. Byggherre/PL |  |  |  | Sted/dato: |  |  |  |  |
| Kommentar: |  |  |  |  |  |  |  |  |