Samferdsel

Drift

02.09.2026

Sikkerhets, helse og arbeidsmiljøplan (SHA-plan)

Driftskontrakt 3406 Solør 2027-2033

- Innholdsfortegnelse

1.	Distribusjon, lagring og revidering av SHA-plan	4

2.	Innledning	5

3.	Mål	5

4.	Organisasjon	7

5.	Organisasjonskart	8

6.	Fremdriftsplan	9

7.	Forebyggende SHA-arbeid	9

9.	Spesifikke tiltak	11

10.	Rutiner for endring og oppdatering av SHA-planen	11

Vedlegg 1 til SHA-plan: Varslingsplan	13

Vedlegg 2 til SHA-plan: Risikovurdering	13

Vedlegg 3 Melding om endring av SHA-planen	13

Distribusjon, lagring og revidering av SHA-plan

SHA-plan skal lagres elektronisk i prosjektets dokumenthåndteringssystem.

Byggherren har ansvar for ajourføring, komplettering og distribusjon av SHA-plan. Det er SHA-koordinator som har ansvaret for utarbeiding og ajourføring av SHA-planen. Alle involverte parter har plikt til å melde fra om forhold som ikke er i overensstemmelse med planen, eller som bør behandles og innlemmes i planen.

Revidering av SHA-planen:

| Revisjons- Nr. | Endring | Dato |
| --- | --- | --- |
|  | Sett inn flere rader ved behov |  |

Distribusjonsliste:

| Funksjon | Kontaktperson | Virksomhet | E-post |
| --- | --- | --- | --- |
| Byggherre |  |  |  |
| Koordinator utførelse (KU) |  |  |  |
| Totalentreprenør/hovedentreprenør |  |  |  |
| Sett inn flere rader ved behov |  |  |  |

Innledning

Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med selvstendig ansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes- g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler og Elverum kommune i henhold til vegliste gitt i kap. D2-V.

Størst risiko er knyttet til at store deler av arbeidet vil foregå mens trafikken går. Det er knyttet stor risiko til blant annet utsetting, ajourhold og inntaking av arbeidsvarsling. Det er knyttet risiko til arbeider i høyden, ved bruk av maskiner og utstyr slik som brøyteenheter, kantklipp. Det er også risiko knyttet til at det er flere jernbanekryssinger i kontraktsområdet.

Videre innehar kontrakten en beredskapsfunksjon ved hendelser og ulykker på vei som innebærer at entreprenøren skal sikre skadested, sørge for trafikkavvikling og kartlegging av skadeomfang.

Mål

Byggherren setter krav til at HMS settes høyere enn kvalitet, framdrift og økonomi.

Innlandet fylkeskommune har som byggherre det mål at alle aktiviteter gjennomføres på en slik måte at det ikke oppstår skade på mennesker, materiell og miljø. For denne kontrakten er det satt følgende mål:

- H1-verdi (Fraværsskadefrekvens): 0

- H2-verdi (Personskadefrekvens): 0

- F-verdi (Fraværsfrekvens): 0

- N-verdi (Nestenulykkefrekvens): > 1000

Andre prosjektmål:

• Riggplass og anleggsplasser skal framstå som ryddige og oversiktlige

• SHA skal være fast tema på alle byggemøter

• Det skal ikke forekomme pålegg fra tilsynsmyndigheter (Arbeidstilsynet, Politi, Brann etc)

Organisasjon

Byggherre Innlandet fylkeskommune

| Rolle | Navn |
| --- | --- |
| Prosjekteier | Arne Fredheim |
| Enhetsleder | Trond Røstadstuen |
| KU utførende | Siw Christel Berg |
| Byggeleder | Siw Christel Berg |

Hovedentreprenør med samordningsansvar

| Rolle | Navn |
| --- | --- |
| Prosjektleder |  |
| Leder (navn) for samordningsansvaret |  |
| Anleggsleder(e) |  |
| Verneombud |  |

Underentreprenører/virksomheter tilknyttet kontrakten

Virksomhet

Sett inn flere rader ved behov

Sideentreprenør

|  | Navn |
| --- | --- |
| Prosjekteier |  |
| HMS-leder |  |
| Anleggsleder(e) |  |
| Verneombud |  |

Organisasjonskart

Rød tekst: Rolle iht byggherreforskriften/arbeidsmiljøloven. NB: Rollen som koordinator er å anse som kontaktpersoner hos byggherre. Juridisk person er Innlandet fylkeskommune som byggherre (rettssubjekt)

Blå tekst: Entrepriseforhold

Sort tekst: Navn på firma eller person

Fremdriftsplan

Hovedfremdriftsplan i utførelsesfasen / Byggherrens fremdriftsplan

| Nr. |  | Beskrivelse | Dato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontrakt start |  | 01.09.2027 |
| 2 | Kontrakt slutt |  | 31.08.2033 |
| 3 | Seneste tidspunkt entreprenør skal ta initiativ til overtagelsesforretning. (ihht C2-31.2) |  | 30.04.2033 |
|  | Sett inn flere rader ved behov |  |  |

Detaljerte fremdriftsplaner Entreprenørens fremdriftsplan

Oppdateres i samhandlingsprosessen.

Forebyggende SHA-arbeid

SHA-plan

Byggherrens SHA-plan omfatter en overordnet risikovurdering med spesifikke tiltak (kap. 6) i henhold til Byggherreforskriften. Entreprenørens internkontroll skal ivareta de risikoforholdene som ikke er omfattet av BHF. Entreprenøren plikter å gjennomføre egne risikovurderinger og utarbeide gode arbeidsprosedyrer.

Dersom risikofylt arbeid ikke er beskrevet hverken i SHA-planen eller i entreprenørens internkontrollsystem, skal det gjennomføres Sikker jobb analyse (SJA). Det skal vurderes om det skal gjennomføres en fullstendig risikovurdering, og om det bør utarbeides en ny arbeidsprosedyre. Ved ny risiko skal SHA-planen oppdateres..

Risikomatrise

Risikonivået for hver aktivitet er vurdert før og etter tiltak. Risikonivået er vurdert ut fra sannsynlighet og konsekvens, se risikomatrisen på nedenfor.

|  |  | S-verdier |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S1=1 | S2=2 | S3=3 | S4=4 | S5=5 |
| K-verdier |  | > 5 år | 1år – 5år | 6mnd – 1år | 14d – 6mnd | 0 – 14 dager |
| Død |  | 75 | 150 | 225 | 300 | 375 |
| Materiell skade > 5 mill | K5=75 |  |  |  |  |  |
| Katastrofal miljøskade |  |  |  |  |  |  |
| Varig mèn |  | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| Materiell skade > 1 mill | K4=25 |  |  |  |  |  |
| Kritisk miljøskade |  |  |  |  |  |  |
| Personskade, fravær > 10d |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Materiell skade > 250.000 | K3=10 |  |  |  |  |  |
| Alvorlig miljøskade |  |  |  |  |  |  |
| Personskade, fravær ≤ 10d |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Materiell skade > 50.000 | K2=5 |  |  |  |  |  |
| Moderat miljøskade |  |  |  |  |  |  |
| Personskade, uten fravær |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Materiell skade < 50.000 | K1=1 |  |  |  |  |  |
| Minimal miljøskade |  |  |  |  |  |  |

Spesifikke tiltak

Se vedlagt risikorapport SHA – vedlegg 2.

Rutiner for endring og oppdatering av SHA-planen

Benytt eget skjema (vedlegg til SHA-planen) når det er behov for endringer av SHA-planen. Endringene behandles i byggemøter, og skjemaet legges ved byggemøtereferatene. Når SHA-planen er oppdatert, skal dette loggføres i tabell «Revidering av SHA-planen» på side3 i denne planen.

Følgende endringer medfører oppdatering i SHA-plan:

- Endringer i byggherres og entreprenørens organisasjon

- Endringer i fremdriftsplanen som har betydning for sikkerheten

- Endring av tiltak og nye risikoforhold (risikovurdering)

- Spesifikke gjennomføres ikke i henhold til planen

- Omprosjektering som krever ny risikovurdering, nye spesifikke tiltak og/eller endring i fremdriftsplanen

Entreprenørens plikter

Hovedentreprenør/sideentreprenør skal straks melde til byggherren når det avdekkes endringer som har betydning for SHA-planen i forhold til punktene over. Dersom det oppstår vesentlige endringer som gjelder risikoforhold, skal entreprenør/sideentreprenør straks melde byggherren, og framlegge konkrete forslag til risikoreduserende tiltak som bidrar til å øke sikkerheten.

Entreprenøren/sideentreprenør skal orientere sine ansatte og underentreprenører om endringer i SHA-planen.

Byggherres plikter

Byggherren ved KU skal vurdere endringsforslagene, eventuelt drøfte forslag til løsninger før beslutning om tiltak tas. Det er byggherren ved KU som vedtar endringene.

Byggherren skal fortløpende oppdatere SHA-planen når det oppstår endringer i planforutsetningene som har betydning for arbeidstakernes liv og helse.

Vedlegg 1 til SHA-plan: Varslingsplan

Vedlegg 2 til SHA-plan: Risikovurdering

Vedlegg 3 Melding om endring av SHA-planen