D2-P2- Ressurs- og organisasjonsplan

Driftskontrakt veg – 3406 Solør 2027-2033

Planer

Dato: 02.09.2026

Innhold

P2-1-Referanser	2

P2-2-Maskiner med tilleggsutstyr	2

P2-3-Øvrig utstyr	4

P2-4-Nøkkelpersonell - grunnbemanning	5

P2-5-Nøkkelpersonell – øvrige bemanning	5

P2-6-Oversikt spesiell kompetanse	6

P2-7-Rigg	7

P2-1-Referanser

Kontraktens kap. C2-17.52, D1, D2-P4.

Alle planer skal gjennomgås og det skal være fokus på optimaliserende tiltak for å bedre utførelse eller planene, jf. kap. C2-10.2 og C2-10.3.

P2-2-Maskiner med tilleggsutstyr

| Type maskin | Prosess | Rodenr. | ID-nr* | Stasjoneringssted | Eierskap (HE/UE/UUE/innleie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lastebil med vinterdriftsutstyr | 18.763 og 18.76310 | 1 | Fylles ut av entreprenør | Fylles ut av entreprenør | Fylles ut av entreprenør |
| Lastebil med vinterdriftsutstyr | 18.763 og 18.76311 | 2 |  |  |  |
| Lastebil med vinterdriftsutstyr | 18.763 og 18.76312 | 3 |  |  |  |
| Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr | 18.771 og 18.7713 | 4 |  |  |  |
| Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr | 18.771 og 18.7718 | 5 |  |  |  |
| Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr | 18.771 og 18.7711 | 6 |  |  |  |
| Lastebil med vinterdriftsutstyr og kombispreder | 18.761 og 18.7611 | 7 |  |  |  |
| Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr | 18.771 og 18.7714 | 8 |  |  |  |
| Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr | 18.771 og 18.7715 | 9 |  |  |  |
| Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr | 18.771 og 18.7716 | 10 |  |  |  |
| Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr | 18.771 og 18.7717 | 11 |  |  |  |
| Lastebil med vinterdriftsutstyr og kombispreder | 18.761 og 18.7612 | 12 |  |  |  |
| Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr | 18.771 og 18.7712 | 13 |  |  |  |
| Traktor min 230 Hk med vinterdriftsutstyr | 18.771 og 18.7719 | 14 |  |  |  |
| Lastebil med vinterdriftsutstyr | 18.763 og 18.76313 | 15 |  |  |  |
| Traktor minimum 120Hk med vinterdriftsutstyr | 18.775 og 18.7751 | GS 16 |  |  |  |
| Traktor minimum 120Hk med vinterdriftsutstyr | 18.775 og 18.7752 | GS 17 |  |  |  |
| Minilaster 5 tonn med vinterdriftsutstyr | 18.793 og 18.7931 | GS 18 |  |  |  |
| Traktor minimum 120Hk med vinterdriftsutstyr | 18.775 og 18.7753 | GS 19 |  |  |  |
| Fylles ut av entreprenør | Fylles ut av entreprenør | Fylles ut av entreprenør |  |  |  |

* Entreprenørens identifikasjonsnummer som fremkommer i datafangstsystemet

P2-3-Øvrig utstyr

Utstyr entreprenør kan tilby ved større hendelser, f.eks. ved uvær som «Hans».

| Type utstyr | Stasjoneringssted | Eierskap (HE/UE/UUE/innleie) |
| --- | --- | --- |
| Fylles ut av entreprenør | Fylles ut av entreprenør | Fylles ut av entreprenør |

P2-4-Nøkkelpersonell - grunnbemanning

| Stilling | ID-nr.* |
| --- | --- |
| Grunnbemanning 1 | Fylles ut av entreprenør |
| Grunnbemanning 2 |  |
| Grunnbemanning 3 |  |
| Grunnbemanning 4 |  |

* Entreprenørens identifikasjonsnummer som fremkommer i datafangstsystemet

P2-5-Nøkkelpersonell – øvrige bemanning

| Stilling | Navn | Funksjon/Ansvarsområde | Telefon |
| --- | --- | --- | --- |
| Driftsleder | Fylles ut av entreprenør | Fylles ut av entreprenør | Fylles ut av entreprenør |
| Assisterende driftsleder 1 |  |  |  |
| Assisterende driftsleder 2 |  |  |  |
| Kvalitet |  |  |  |
| HMS |  |  |  |
| Økonomi |  |  |  |
| xx |  |  |  |

P2-6-Oversikt spesiell kompetanse

Montering, reparasjon og vedlikehold av rekkverk, jr. C2-17.51.2

| Navn | Stilling/firma | Varighet |
| --- | --- | --- |
| Fylles ut av entreprenør | Fylles ut av entreprenør | Fylles ut av entreprenør |

Håndtering av skred og flom, jf. C2-17.55

| Navn | Type kurs (1 eller 2 dager) | Tidspunkt |
| --- | --- | --- |
| Fylles ut av entreprenør | Fylles ut av entreprenør | Fylles ut av entreprenør |

Vinterdrift, jf. C2-17.54.2

Oversikt over personell med godkjent kompetanse for vinterdrift skal overleveres byggherren i byggemøte.

Praktisk utførelse av vinterdrift, jr. C2-17.54.2

Dokumenteres med program, oversikt over forelesere/instruktører og deltagerliste signert av deltagerne.

Henvisning til hvor dokumentasjonen er lagret.

P2-7-Rigg

| Rigg | Stasjoneringssted |
| --- | --- |
| Kontor for driftsledelse og byggherre | Fylles ut av entreprenør |
| Driftsbase/lager | Fylles ut av entreprenør |