D2-P7 - Plan for renhold av trafikkareal og vegområde

Driftskontrakt veg – 3406 Solør 2027-2033

Planer

Dato: 02.09.2026

Innhold

P7-1-Referanser	2

P7-2-Renhold av trafikkareal	2

P7-3-Renhold av skilt og kantstolper	2

P7-4-Renhold av tunnel og tunnelutstyr	3

P7-5-Renhold av bruer	3

P7-6-Renhold av støyskjermer, murer, leskur, trafikkøyer, underganger, rasteplassutstyr, o.l	3

P7-7-Plukking av avfall og tømming av avfallsbeholdere/-containere	3

P7-8-Overvåking av luftforurensing og svevestøv i byområder	4

P7-1-Referanser

Kontraktens kap. C2-17.57

Alle planer skal gjennomgås og det skal være fokus på optimaliserende tiltak for å bedre utførelse eller planene, jf. kap. C2-10.2 og C2-10.3.

P7-2-Renhold av trafikkareal

Prioritert rekkefølge dersom forholdene ligger til rette for start av aktiviteten:

- Sentrumsområder med høy ÅDT og støvutfordringer

- Gang- og sykkelveger med mange brukere

- Tettbebygd strøk

- Øvrig vegnett

Det skal i tillegg vektlegges rasjonell drift når prosessen utføres.

Plan for renhold skal utarbeides i samråd med byggherren.

Planen skal bl.a. beskrive og presentere

- Planlagt aktivitet med tidspunkt og sted for utførelse

- Omfang og mengde som skal utføres

- Ressurser, mannskap, maskiner og utstyr som skal brukes til de ulike aktiviteter

- Prioriterte strekninger

- Strekninger hvor det er behov for oppsamling av feiemasser

- Håndtering av feiemasser

- Tiltak ved behov for støvdemping

P7-3-Renhold av skilt og kantstolper

Renhold av skilt og kantstolper utføres etter behov. Grunnbemanningen utfører normalt renholdet.

Dersom det er beskrevet lastebil med skiltvasker i D1 benyttes denne i hovedsak på hovedveger. I tillegg bør det lages avtale med underentreprenører som kan bistå når det er større behov enn grunnbemanningen har kapasitet til.

Planen skal bl.a. beskrive og presentere

- Antatt omfang og mengde som skal utføres

- Ressurser, mannskap, maskiner og utstyr som skal brukes til de ulike aktiviteter

P7-4-Renhold av tunnel og tunnelutstyr

Ikke aktuelt.

P7-5-Renhold av bruer

Plan for renhold skal utarbeides i samråd med byggherren.

Planen skal bl.a. beskrive og presentere

- Planlagt aktivitet med tidspunkt og sted for utførelse

- Omfang og mengde som skal utføres

- Ressurser, mannskap, maskiner og utstyr som skal brukes til de ulike aktiviteter

P7-6-Renhold av støyskjermer, murer, leskur, trafikkøyer, underganger, rasteplassutstyr, o.l

Plan for renhold skal utarbeides i samråd med byggherren.

Planen skal bl.a. beskrive og presentere

- Planlagt aktivitet med tidspunkt og sted for utførelse

- Omfang og mengde som skal utføres

- Ressurser, mannskap, maskiner og utstyr som skal brukes til de ulike aktiviteter

P7-7-Plukking av avfall og tømming av avfallsbeholdere/-containere

Plan skal utarbeides i samråd med byggherren.

Planen skal bl.a. beskrive og presentere

- Planlagt aktivitet med tidspunkt og sted for utførelse

- Omfang og mengde som skal utføres

- Ressurser, mannskap, maskiner og utstyr som skal brukes til de ulike aktiviteter

Plassering og bruk av containere må avklares i samråd med byggherre.

P7-8-Overvåking av luftforurensing og svevestøv i byområder

Ikke aktuelt