INVITASJON

TIL

KONKURRANSE

MED

FORHANDLING

(BEGRENSET KONKURRANSE)

Prosjekt 1185602 Vikingtidsmuseet brukerutstyr (VTM-BUT)

Vare- og tjenestekjøp (montering) – K907 Skilt og publikumsorientering

Innhold

1	Generelt om oppdraget	3

1.1	Invitasjon og orientering	3

1.2	Kunngjøring	3

1.3	Særlige forhold	3

1.3.1	Mengdeangivelse	3

1.3.2	Lokale forhold	4

1.3.3	Tilbudets priser	4

1.3.4	Beskrivelsestekst	4

1.3.5	Poster som ikke er prissatt	4

1.3.6	Angivelse av enhetspriser	4

1.3.7	Produktbeskrivelse	4

1.4	Kontraktsbestemmelser	5

1.5	Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring	5

1.6	Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget	5

2	Orientering om prosjektet og oppdraget	5

2.1	Generelt	5

2.2	Adgang for suppleringskjøp og opsjon på service/vedlikehold	6

2.3	Fremdrift	6

2.4	Ytre miljø	7

3	Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen	7

3.1	Lov om offentlige anskaffelser	7

3.2	Forhandlingsprinsipper/gjennomføring av forhandlingene	8

3.3	Offentlighet	8

3.4	Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud	8

4	Statsbyggs evaluering av tilbudet	8

4.1	Tildeling	8

4.2	Tildelingskriterier i denne konkurransen	9

4.3	Evaluering	10

5	Avvik fra konkurransegrunnlaget	11

5.1	Generelt om forbehold og avvik	11

5.2	Alternative tilbud	12

5.3	Tilbud på deler av oppdraget	12

6	Krav til tilbudet	12

6.1	Elektronisk tilbudsavgivelse	12

6.2	Vedståelsesfrist	12

6.3	Tilbudets språk	13

6.4	Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes?	13

6.5	Innleveringssted og tilbudsfrist	13

6.6	Om Artifikportalen	13

7	Oppdragsgivers underskrift	14

8	Vedlegg	14

- Generelt om oppdraget

  - Invitasjon og orientering

Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt:

nr. 1185602 Vikingtidsmuseet brukerutstyr (VTM-BUT)

om tilbud på:

K907 Skilt og publikumsorientering til Vikingtidsmuseet

Anskaffelsen skal dekke behovet for skilt og publikumsorientering ved Vikingtidsmuseet. Anskaffelsen omfatter utvikling/teknisk prosjektering, utforming, produksjon, levering og montering av skilt og publikumsorientering for Vikingtidsmuseet, herunder innvendig og utvendig skilting, veivisning, orienteringsskilt, informasjonsskilt, rom- og funksjonsskilt.

Konkurransegrunnlaget består av:

- Tilbudsinvitasjon

- Vedlegg 1 - Tilbudsskjema

- Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon

- Vedlegg 2.1 - MVA_SinageSpecifications_26_0730 (Rapport med beskrivelse/tegninger)

- Vedlegg 2.2 - MVA_SignLocationPlans_Draft14 (Oversikt skiltplassering)

- Vedlegg 3 - Prisskjema

- Vedlegg 4 - Statsbygg standard kontraktsvilkår for varekjøp (Rødboka)

- Vedlegg 5 - Utkast avtaledokument

- Vedlegg 6 - Mal CV og referanseprosjekter

Det vil bli invitert minimum 3 leverandører til å inngi tilbud, forutsatt at det finnes et tilstrekkelig antall kvalifiserte leverandører. De inviterte vil få varsel per epost fra Artifikportalen.

  - Kunngjøring

Anskaffelsen er kunngjort i Doffin-basen og i TED-basen.

Oppdragsgiver vil etter prekvalifisering velge ut et antall leverandører som skal delta i forhandlings-/dialogfase. Dialogen vil forløpe i flere faser jf. FOA § 23-11 (2).

  - Særlige forhold

    - Mengdeangivelse

På grunnlag av de foreliggende tegninger og beskrivelser er mengdene målt i overensstemmelse med målereglene i Norsk Standard der slike finnes, og etter vanlig praksis for de respektive arbeider, med mindre annet er angitt. Dersom tilbyderen retter mengdene i den tekniske beskrivelsen, skal det opplyses særskilt om dette i tilbudsbrevet.

    - Lokale forhold

Tilbyderen skal ved utarbeidelse av sitt tilbud ta hensyn til forhold av betydning for ytelsen som kan skaffes ved besøk på leveringsstedet, dens nærområder og ved kontakt med relevante myndigheter. Dette gjelder eksempelvis transportmuligheter til leveringsstedet, tilgang på strøm, vann, telefon m.v.

Statsbygg vil i tillegg stille krav om oppfyllelse av SHA for alle arbeid (f.eks. ved montering) som er

utført på byggeplassen. Disse kravene gjelder både lovkrav og Statsbyggs egne krav. Disse kravene vil

bli tillagt kontrakten etter utlysning av konkurransen.

    - Tilbudets priser

I hver enkelt post i tilbudet skal det som er spesifisert være tatt med, samt de ytelser, materialer og omkostninger av enhver art som er nødvendig for å gjennomføre leveransen på en forsvarlig måte i henhold til de utleverte dokumenter, tariffavtaler, lover, forskrifter eller øvrige opplysninger gitt av oppdragsgiveren eller som har fremkommet på tilbudsbefaring (herunder mva. og alle påslag, så som sosiale utgifter, administrasjon, reise, diett og fortjeneste m.v.).

Mengdene i prisskjema kan justeres opp eller ned 15 % uten at prisen skal endres.

Tilbudets priser skal være faste, og ikke gjenstand for regulering.

    - Beskrivelsestekst

De krav til ytelsen som er beskrevet i konkurransegrunnlaget er en del av leverandørens forpliktelse selv om de ikke er gjentatt i prisbærende poster.

    - Poster som ikke er prissatt

Poster som ikke er priset i tilbudet vil anses innkalkulert i andre poster, med mindre annet er angitt i tilbudsbrevet.

    - Angivelse av enhetspriser

Dersom plikten til å oppgi enhetspriser misligholdes, vil tilbudet kunne bli avvist eller forlangt spesifisert innenfor rammen av totalsummen.

    - Produktbeskrivelse

Dersom konkurransegrunnlaget angir ”produktnavn eller tilsvarende”, kan tilsvarende produkter tilbys. Tilbyderen må dokumentere at kvalitets- og funksjonskravene er oppfylt.

Med mindre tilbyder har tatt uttrykkelig forbehold om å levere et produkt som avviker fra spesifikasjonen, plikter tilbyder, dersom han får kontrakten og uavhengig av kvalitet og egenskaper på tilbudt produkt, å levere et produkt, innenfor rammen av tilbudssummen, likeverdig med det produkt som er angitt i spesifikasjonen.

    - Bruk av underleverandører

Leverandøren skal ha det fulle ansvaret for kontraktsgjennomføringen, uavhengig av om deler av leveransen utføres av underleverandører. Leverandøren skal selv ivareta prosjektledelse, koordinering mot oppdragsgiver og byggeplass, samt overordnet kvalitetssikring av produksjon, levering og montering.

Før oppstart av montasjearbeid skal leverandøren gi oppdragsgiver en oversikt over eventuelle underleverandører som skal utføre arbeid på byggeplass, med angivelse av hvilke deler av leveransen den enkelte underleverandør skal utføre. Underleverandører som skal utføre arbeid på byggeplass skal være registrert og godkjent i samsvar med Rødboka punkt 10.4 før arbeidet igangsettes.

Utskifting av underleverandør som skal utføre arbeid på byggeplass, eller som skal utføre en vesentlig del av leveransen, skal varsles oppdragsgiver på forhånd.

  - Kontraktsbestemmelser

Avtaleforholdet reguleres av vedlagte kontraktsvilkår;

- Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for større varer (Rødboka).

Statsbygg har i sine kontraktsbestemmelser inntatt krav til lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere som utfører montasjearbeid iht. våre varekontrakter, samt krav til dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift av 08.02.08 nr. 112.

Merk også at faktura og kreditnota skal sendes som elektronisk faktura/kreditnota i samsvar med standardformatet EHF. For ytterligere informasjon om krav til format, vedlegg og merking av faktura/kreditnota, se https://www.statsbygg.no/kontakt/fakturainformasjon.

  - Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring

Det vil ikke bli avholdt informasjonsmøte eller befaring for tilbydere i tilbudsfasen. Befaring kan bli aktuelt i forbindelse med gjennomføring av forhandlinger.

  - Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget

Dersom tilbyderen finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller inneholder forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, kan han via Artifikportalen, og kun her, stille spørsmål og be om tilleggsopplysninger. Tilbyderen oppfordres til å ta kontakt i god tid før tilbudsfristens utløp, slik at Statsbygg har muligheten til å vurdere om konkurransegrunnlaget skal endres, presiseres eller utdypes.

Spørsmålene i anonymisert form og Statsbyggs svar og rettelser av konkurransegrunnlaget er kun tilgjengelige i Artifikportalen, og de inviterte, jf. pkt. 1.1 ovenfor, vil få varsel pr. e-post fra Artifikportalen.

- Orientering om prosjektet og oppdraget

  - Generelt

Anskaffelsen skal dekke behovet for skilt og publikumsorientering ved Vikingtidsmuseet. Anskaffelsen omfatter utvikling/teknisk prosjektering, utforming, produksjon, levering og montering av skilt og publikumsorientering for Vikingtidsmuseet, herunder innvendig og utvendig skilting, veivisning, orienteringsskilt, informasjonsskilt, rom- og funksjonsskilt.

Leverandøren skal prise og levere en komplett løsning, samt levere prøver og FDV-dokumentasjon. Leverandøren har ansvaret for at tilbudt og levert løsning er egnet for den aktuelle plasseringen og bruken, dvs. ivaretakelse av utendørs og innendørs miljø, vind- og klimabelastning, festemetoder, vedlikehold, sikkerhet og gjeldende regelverk.

Forut for anskaffelsen er det gjennomført et forprosjekt med bistand fra skilt- og wayfindingrådgiver

Cartlidge Levene LTD. Leverandøren har utarbeidet en rapport som inkluderer designdokumentasjon og kravspesifikasjoner. Rapporten inneholder skilt- og wayfindingspesifikasjoner for innvendig og utvendig skilting ved museet. Underlaget omfatter blant annet skiltfamilier og skilttyper, designintensjon, plasseringer, dimensjoner, material- og overflatekrav, krav til innfesting, tekniske ytelser, vedlikehold, prøver/samples, grafiske maler/artwork, digitale og analoge informasjonselementer, tilgjengelighets-/taktile løsninger, donor- og fasilitetsskilting samt krav til leverandørens videre tekniske prosjektering, produksjon, koordinering og installasjon. Underlaget er utarbeidet på intensjonsnivå og skal videreutvikles til produksjons- og arbeidstegninger av leverandøren som blir tildelt kontrakt.

  - Adgang for suppleringskjøp og opsjon på service/vedlikehold

Oppdragsgiver kan foreta mindre tilleggsbestillinger som har naturlig sammenheng med leveransen, herunder supplerende skilt, reservedeler, utskiftinger, grafiske oppdateringer, mindre tilpasninger og montering. Tilleggsbestillinger foretas etter oppdragsgivers behov og på grunnlag av avtalte enhetspriser. Oppdragsgiver har ingen plikt til å foreta slike bestillinger.

Statsbygg skal i tillegg ha opsjon på service- og vedlikeholdstjenester for leveransen. Opsjonen kan omfatte inspeksjon, feilretting, utskifting, justering, reparasjon, oppdatering av grafiske elementer og annen nødvendig oppfølging av leveransen.

For varer, komponenter og materiell som ikke er særskilt priset i prisskjemaet, kan oppdragsgiver bestille slike ytelser etter dokumentert netto innkjøpspris med tillegg av tilbudt påslagsprosent. Netto innkjøpspris skal dokumenteres på forespørsel og skal forstås som leverandørens faktiske innkjøpskostnad ekskl. merverdiavgift, etter fradrag for rabatter, bonuser, krediteringer og andre prisreduksjoner. Service og vedlikeholdstjenester faktureres etter medgått tid.

Tilleggsbestillinger skal være skriftlig godkjent av oppdragsgiver før arbeid igangsettes eller varer bestilles. Oppdragsgiver har ingen plikt til å foreta tilleggsbestillinger.

Leverandør skal oppgi timepriser og påslagsprosent i tilbudsbrevet.

  - Fremdrift

Følgende hovedfremdriftsplan legges til grunn for oppdraget:

Etter avtaleinngåelse skal leverandøren - i samråd med Statsbygg - sette opp en detaljert fremdriftsplan, som vil være bindende og dagmulktsbelagt slik det fremgår nedenfor.

| Fase | Dato | Dagmulkt |
| --- | --- | --- |
| Oppstart | Q1 2026 - Nybygget |  |
| Utarbeidelse av produksjonstegninger- og monteringsanvisning | Avklares etter prekvalifiseringsfase |  |
| Kvalitetssikring og godkjenning | Avklares etter prekvalifiseringsfase |  |
| Materialprøver og evt. prototyper. Kvalitetssikring og godkjenning | Avklares etter prekvalifiseringsfase |  |
| Produksjon og levering | Avklares etter prekvalifiseringsfase | Ja |
| Montering | Avklares etter prekvalifiseringsfase | Ja |
| Sjekkliste og godkjenning | Avklares etter prekvalifiseringsfase |  |
| Overtakelse inkl. levering av FDV-dokumentasjon | Avklares etter prekvalifiseringsfase | Ja |

  - Ytre miljø

Begrunnelse for bruk av LOA § 5 b andre ledd tredje punktum 
Denne anskaffelsen gjelder skiltanskaffelse ved nytt Vikingtidsmuseum i Oslo. De vesentligste klimaavtrykk og miljøbelastningene i denne anskaffelsen er: 
-Klimagassutslipp og råvareforbruk knyttet til produksjon av aluminiums- og stålskilt.

-Klimagassutslipp knyttet til transport til byggeplass. 
 
For å redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk og miljøbelastning er det stilt konkrete miljøkrav i konkurransen. Det er vurdert at disse kravene vil gi en bedre klima- og miljøeffekt enn bruk av klima- og miljø som tildelingskriterium.

Det er satt krav om høy resirkuleringsgrad i tråd med best practice for stål og aluminium for å få ned klimagassutslippet og råvareforbruket fra anskaffelsen.

Statsbygg har vurdert at potensialet for ytterligere klima- og miljøgevinst gjennom konkurranse på tildelingskriterier er begrenset. Et tildelingskriterium vil derfor i liten grad forventes å gi bedre klima- og miljøprestasjoner enn de fastsatte minimumskravene. For å optimalisere en miljøgevinst, er det inntatt en mulighet for å vektlegge utslippsfri transport som en del av tildelingskriteriene.  
 
På denne bakgrunn vurderes vilkårene for å benytte bestemmelsen i LOA § 5 b andre ledd tredje punktum som oppfylt. Statsbygg er derfor unntatt fra plikten til å vekte klima og miljø med minimum 30 prosent eller prioritere dette blant de tre høyest vektede tildelingskriteriene.

- Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen

  - Lov om offentlige anskaffelser

Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 og forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974 (anskaffelsesforskriften). For denne anskaffelsen gjelder ovennevnte, samt reglene i denne tilbudsinvitasjonen og forutgående kvalifikasjonsgrunnlag.

Denne anskaffelsen følger prosedyren for ”konkurranse med forhandlinger”.

  - Forhandlingsprinsipper/gjennomføring av forhandlingene

Konkurransen skal gjennomføres på en saklig og forsvarlig måte som gir lik behandling av tilbyderne. Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller på annen måte, å søke å påvirke konkurransens utfall.

Det er adgang til å forhandle om alle sidene ved tilbudet, så som forretningsmessige vilkår, pris og tekniske spesifikasjoner. Statsbygg forbeholder seg retten til ikke å forhandle.

Eventuelle forhandlinger vil kunne forløpe i flere faser. En reduksjon av antall tilbydere som inviteres til forhandlinger vil skje på bakgrunn av tildelingskriteriene. En første reduksjon av antallet tilbydere kan skje i forkant av forhandlingene. På denne bakgrunn, og fordi Statsbygg har forbeholdt seg retten til ikke å forhandle, oppfordres tilbyderne til å levere sitt beste tilbud ved innleveringsfristen.

  - Offentlighet

Tilbudsåpning er ikke offentlig. Anskaffelsesprotokollens opplysninger om deltakere vil først bli offentlig når forhandlingene og tilbudsevalueringen er sluttført.

  - Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud

Statsbygg forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold.

Statsbygg kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det.

Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert.

- Statsbyggs evaluering av tilbudet

  - Tildeling

Tilbudene blir evaluert i forhold til de oppførte tildelingskriterier, og evalueringen vil ta utgangspunkt i den innleverte dokumentasjonen. Det er derfor viktig at tilbudene inneholder all etterspurt dokumentasjon. Tilbydere som ikke vedlegger etterspurt dokumentasjon, vil kunne bli avvist.

Den eller de leverandørene som blir innstilt til kontraktsinngåelse må, før kontrakt inngås, dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav i kvalifikasjonsgrunnlaget, dersom dette ikke allerede ble gjort før tilbudsinngivelse.

  - Tildelingskriterier i denne konkurransen

Tildelingen skjer på grunnlag av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet, basert på følgende kriterier:

| Vekt | Tildelingskriterium | Dokumentasjon |
| --- | --- | --- |
| 40 % | Pris | Tilbudsskjema og prisskjema i utfylt og signert stand |
| 60 % | Kvalitet* Produkt- og løsningskvalitet, herunder - materialvalg, konstruksjon, overflater, finish og visuell kvalitet - robusthet, holdbarhet og egnethet for innendørs og utendørs bruk - kvalitet på foreslått innfesting- og monteringsløsninger - ivaretakelse av designintensjon - vedlikeholdsvennlighet, utskiftbarhet og reservedeler - kvalitet på innleverte materialprøver, prototyper Gjennomføring, herunder - oppdragsforståelse - organisering og rollefordeling - leveranseplan for prosjektering, produksjon, levering og montering - kompetanse (CV) på dedikerte nøkkelressurser (totalt 2 stk.) - miljø – utslippsfri transport | Beskrivelser og illustrasjoner, samt levering av materialprøver og eventuelle prototyper jf. rapport i vedlegg 2.1. Beskrivelsen skal maksimalt være 3 A4-sider med skrifttype Arial, skriftstørrelse 11, normal linjeavstand. Materialprøver, illustrasjoner og tekniske datablad omfattes ikke av sidebegrensningen, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Beskrivelse av hvordan oppdraget er tenkt organisert og bemannet, samt beskrivelse av prosess med oppdragsgiver. Leveranseplan og planlagt organisering skal vises med kart og angivelse av rollene i oppdraget med ansvar og oppgaver. Beskrivelsen skal maksimalt være 3 A4-sider med skrifttype Arial, skriftstørrelse 11, normal linjeavstand. CV for prosjektleder/leveranseansvarlig og teknisk produktansvarlig. CV-ene skal beskrive nøkkelpersonenes relevante kompetanse og erfaring fra sammenlignbare leveranser. Det vil bli lagt vekt på erfaringens relevans for gjennomføringen av dette oppdraget, herunder prosjektstyring, teknisk detaljering, produksjonsforståelse, material- og konstruksjonsforståelse, kvalitetssikring og koordinering mot oppdragsgiver og eventuelle underleverandører. Dersom samme person skal fylle begge rollene, skal leverandøren redegjøre for hvordan begge funksjonene ivaretas. Mal for CV skal benyttes. CV skal følge gjeldende maksimalbegrensninger i mal. Oppdragsgiver vil vurdere i hvilken grad leverandøren tilbyr utslippsfri transport for transport som er direkte knyttet til kontraktsgjennomføringen. Med utslippsfri transport menes transport med kjøretøy uten direkte utslipp av klimagasser fra fremdrift, for eksempel batterielektriske kjøretøy eller hydrogenkjøretøy. Leverandøren skal levere en redegjørelse på maksimalt én A4-side med skrifttype Arial, skriftstørrelse 11, normal linjeavstand. Redegjørelsen skal beskrive hvilke deler av transporten som skal gjennomføres utslippsfritt, forventet omfang, hvilke kjøretøy eller transportløsninger som skal benyttes, eventuelle praktiske forutsetninger og hvordan gjennomføringen vil dokumenteres i kontraktsperioden. Den tilbudte løsningen vil inngå som en del av kontrakten. |

* Innenfor tildelingskriteriet Kvalitet, vektes Produkt- og løsningskvalitet utgjøre 60 % og Gjennomføring med 40 %. Dette tilsvarer henholdsvis 36 og 24 prosentpoeng av samlet evaluering.

Beskrivelsen som overstiger maksimal sideangivelse, vil ikke være gjenstand for evaluering.

  - Evaluering

Hvert tildelingskriterium evalueres på en skala fra 1 til 10 poeng, hvor 10 poeng er best. Poengsummen for hvert kriterium multipliseres med kriteriets vekt. Tilbudets samlede poengsum er summen av vektede poeng for alle tildelingskriteriene.

Pris

Evaluert totalpris beregnes på grunnlag av prisskjemaet, inkludert hovedleveransen og de evalueringsmengder som er angitt for suppleringskjøp og service-/vedlikeholdstjenester. Angitte evalueringsmengder for suppleringskjøp er kun fastsatt for evalueringsformål og innebærer ingen kjøpsplikt for Statsbygg. Laveste evaluerte totalpris gis 10 poeng. Øvrige tilbud gis poeng etter en lineær modell basert på prosentvist avvik fra laveste evaluerte totalpris. Det gis ett poeng i trekk for hver 10 % tilbudets evaluerte totalpris overstiger laveste evaluerte totalpris, med forholdsmessig trekk for avvik mellom disse nivåene. Prispoeng beregnes etter følgende formel:

Prispoeng = 10 − 10 × ((tilbudets evaluerte totalpris − laveste evaluerte totalpris) / laveste evaluerte totalpris)

Dersom beregningen gir lavere poengsum enn 1, settes poengsummen til 1. Poengsummen avrundes til to desimaler.

Kvalitet

Kvalitet og miljø evalueres på grunnlag av tilbyderens besvarelse av de respektive tildelingskriteriene, med tilhørende dokumentasjon.

For hvert av kriteriene vil oppdragsgiver foreta en samlet skjønnsmessig vurdering av i hvilken grad tilbudet oppfyller og dokumenterer de forholdene som er angitt under det aktuelle tildelingskriteriet. Det tilbudet som vurderes som best på det enkelte kriteriet gis 10 poeng. Øvrige tilbud gis et poengmessig fradrag basert på en relativ sammenligning med beste tilbud på samme kriterium.

Fradragets størrelse vil reflektere relevante forskjeller mellom tilbudene innenfor det aktuelle kriteriet, herunder styrker, svakheter, risiko og merverdi for oppdragsgiver.

Deltilbud

Dersom det inngis tilbud på deler av oppdraget, evalueres tilbudene for den aktuelle delen etter samme tildelingskriterier og vekting, så langt kriteriene passer. Statsbygg vil sammenligne resultatet av separat tildeling med eventuell samlet tildeling. Samlet kontrakt kan tildeles én leverandør dersom dette etter en samlet evaluering gir det beste forholdet mellom pris og kvalitet.

- Avvik fra konkurransegrunnlaget

  - Generelt om forbehold og avvik

Statsbygg oppfordrer til å gi tilbud uten forbehold eller avvik. Istedenfor å gi tilbud med forbehold og avvik bør leverandørene stille spørsmål til Statsbygg, jf. pkt. 1.6 ovenfor. Det understrekes at tilbyder har risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter, forbehold og avvik kan medføre avvisning. Før tilbyder eventuelt avgir tilbud med forbehold eller avvik, bør de rettslige konsekvenser av dette derfor vurderes.

Dersom forbehold eller avvik tas, skal forbehold/avvik klart fremgå av tilbudsbrevet. Forbehold/avvik skal være presise og entydige, slik at Statsbygg kan vurdere disse uten kontakt med tilbyder. Forbehold/avvik som ikke kan prises av Statsbygg, vil etter all sannsynlighet medføre avvisning av tilbudet.

Det er ikke adgang til å ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget.

Henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad de avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold kan medføre at tilbudet avvises.

Forbehold om forskudd utover det som er angitt for den aktuelle kontrakt i Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for varer (Rødboka), vil ikke aksepteres.

  - Alternative tilbud

Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. Tilbud på annen løsning enn de spesifiserte eller som på annen måte ikke er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget, vil anses som et tilbud med forbehold eller avvik, jf. pkt. 5.1 ovenfor.

  - Tilbud på deler av oppdraget

Det er adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget under følgende forutsetninger:

- Hovedleveranse

- Utendørs 3D-logo

Statsbygg forbeholder seg retten til å tildele én samlet kontrakt til én leverandør. Dette vil være aktuelt dersom det samlede tilbudet til denne leverandøren totalt sett oppfyller tildelingskriteriene bedre, selv om leverandøren ikke har levert det beste tilbudet for hver delkontrakt. Ovennevnte delkontrakter i dette punktet kan i så fall slås sammen i én samlet kontrakt.

- Krav til tilbudet

  - Elektronisk tilbudsavgivelse

Tilbudet skal i sin helhet leveres elektronisk via Artifikportalen; www.artifik.no. Det samme gjelder for endring av tilbudene.

Tilbud levert på annen måte, vil bli avvist.

Følgende filformater aksepteres. Filene skal være fri for virus og ikke kryptert:

Tekstdokument: PDF/A, XML, TIFF eller Word

Tabeller: Excel

Bildefiler: JPEG eller TIFF

Kart: TIFF

Video: MPEG 2

Lyd: MP3, PCM eller PCM-basert Wave

Infiserte og krypterte filer, samt filer i et annet format enn ovenfor angitt, vil bli avvist i Artifikportalen/Statsbyggs datasystem, og tilbudet evaluert som om slike filer ikke var levert.

  - Vedståelsesfrist

Tilbudet er bindende i 3 måneder, regnet f.o.m. tilbudsfristens utløp. Det opprinnelige tilbudet vedblir å være bindende selv om det fremsettes nye tilbud under forhandlingene.

  - Tilbudets språk

Tilbudet og alle tilhørende dokumenter skal avgis på norsk eller engelsk.

  - Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes?

1-1	Tilbudsbrev, med angivelse av tilbudssum og eventuelle avvik/forbehold fra konkurransegrunnlaget. Tilbudsbrevet skal være undertegnet.

2-1	Tilbudsskjema i utfylt og signert stand

2-1	Prisskjema i Excel

3	Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for tildelingskriterier, jf. pkt. 4.2

3-1	Vare- og produktprøver som angitt i endelig tilbudsinvitasjon

3-2	Redegjørelse for organisering, leveranseplan og kompetanse

4-1	Innholdsfortegnelse

For å lette arkivering og gjenfinning av dokumentasjon, bes tilbyderne om å følge ovennevnte nummerering ved disponering av sitt tilbud og navngi filene som vist ovenfor i fet skrift, med nummeret først, uten bruk av undermapper.

Tilbud som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, eller som ikke oppfyller kravene til utforming av tilbudet som Statsbygg har fastsatt, vil kunne bli avvist.

  - Innleveringssted og tilbudsfrist

Tilbudet skal leveres elektronisk via Artifikportalen; www.artifik.no.

Fristen for innlevering av tilbud er xx.xx.xxxx kl. 12.00. (avklares etter prekvalifisering)

For sent innkomne tilbud vil bli avvist.

(Merk at systemet heller ikke tillater å levere tilbud etter tilbudsfristens utløp.)

  - Om Artifikportalen

For å kunne levere tilbud via Artifikportalen, må man ha en bruker, og logge inn med denne.

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid, minimum 3 timer, før fristens utløp. Leverte tilbud kan endres og trekkes helt frem til tilbudsfristens utløp. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Dere kan signere enten med BankID, SMS- eller e-postkode.

Ved spørsmål om funksjonalitet i verktøyet eller hvis du har problemer med å få inngitt tilbud, ta kontakt med Artifik Support på e-post support@artifik.no i god tid før tilbudsfristens utløp.

- Oppdragsgivers underskrift

| Sted: | Oslo |  | Dato: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| For Statsbygg: |  |  |  |  |

- Vedlegg

Se pkt. 1.1.