VA Sjøverstø - Staubø

VVA

SHA-PLAN

Kommunalteknikk og geodata 11.09.2026

Revisjonsoversikt

| Revisjon nr. | Endringer | Dato |
| --- | --- | --- |
| 05 |  |  |
| 04 | SHA ajourført av entreprenør SHA4 |  |
| 03 | Overordnet SHA plan ajourført av byggherre SHA1 | 11.09.2026 |
| 02 | Overordnet SHA ajourført av prosjekterende SHA2 | 20.05.2025 |
| 01 | Overordnet SHA plan (byggherre) SHA1 |  |

Innhold

1 Innledning	3

1.1 Generell prosjektbeskrivelse	3

1.2 Målsetting	3

1.3 Ansvarsforhold	3

1.3 Oppdatering og distribusjon av SHA planen	4

2 Organisasjonsplan	5

3 Fremdriftsplan	6

3.1 Byggherrens fremdriftsplan- viktige milepæler	6

3.2 Byggherrens vurderingskriterier for fastsettelse av tidsplan	6

3.3 Detaljerte fremdriftsplaner/Entreprenørens fremdriftsplan	6

4 Risikovurdering og spesifikke tiltak	7

4.1 Faremomenter knyttet til byggherrens valg til utforming og organisering av prosjektet:	7

4.2 Restrisiko og forslag til tiltak	7

5. Endring og oppdatering av SHA plan	9

Vedlegg:

Vedlegg 01 – Ansvarsfordeling i BHF

Vedlegg 02 – Avtale (dersom ekstern part utfører plikter på byggherrens vegne)

Vedlegg 03 – Skjema for å melde endring i SHA-plan

Vedlegg 04 - Sjekkliste for gjennomføring av BHF

Vedlegg 05 - Sjekkliste for kontroll av SHA plan iht BHF § 8 (utføres senere)

Vedlegg 06 - Sjekkliste for oppfølging av utførende iht BHF § 9 (utføres senere)

Vedlegg 07 – Varslingsplan

1 Innledning

1.1 Generell prosjektbeskrivelse

| Anlegg: | Sjøverstø - Staubø |
| --- | --- |
| Område: | Innerleia mellom fastlandet, Flostaøya og Tverrdalsøya |
| Beskrivelse: | - Sanering av eksisterende sjøledninger. Etablering av nye sjøledninger, med tilhørende landtak og kummer. VL og noe PSP. - stedlige forhold(grunnforhold, trafikkforhold, naboforhold osv) I sommerhalvåret er det mye båttrafikk i innerleia, mens vinterhalvåret er betraktelig roligere. Landtaksområdene er lite trafikkert, men enkelte traséer berører offentlig veg. |
| Byggherre: | Arendal kommune |
| Prosjekteier: | Drift vann |
| Entrepriseform: | - Prosjekt utføres som utførelsesentreprise |
| Kontrakter | Det tas sikte på å inngå følgende kontrakter: - Kontrakt 1, Prosjektering av detaljprosjekt/byggeledelse - Kontrakt 2, Utførelse av prosjektet Hovedentreprenør |

1.2 Målsetting

SHA-planen skal sikre at prosjektet tilfredsstiller byggherreforskriftens krav om helse, miljø og sikkerhet på anleggsplassen.

Dette omfatter arbeidstakere:

- Til Byggherren selv og samarbeidspartnere.

- Til Prosjekterende.

- Til Utførende entreprenør/entreprenører. Ansatte og underentreprenører.

- Til eventuelt andre som blir involvert på oppdrag fra entreprenør eller direkte av byggherren.

Dette omfatter også personer uten overnevnte ansettelsesforhold. Her kan nevnes:

- Beboere i området.

- Andre brukere av områdene.

- Brukere av berørte veier/sjøen.

1.3 Ansvarsforhold

Arendal kommune som byggherre, skal sørge for at det tas hensyn til SHA i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeid; iht. BHF § 5.

Byggherren har valgt å engasjere ekstern part til å utføre følgende plikter på byggherrens vegne:

- Byggherrens representant (BHR)

Jørn Synstrud

- Koordinator for prosjektfasen (KP)
Rambøll

- Koordinator for utførelsesfasen (KU)
Bård Larsen

Byggherren har gjennom en skriftlig avtale (vedlegg 01) klargjort hvilke plikter og fullmakter som påligger BHR, KP og KU.

Prosjekterende skal foreta kontroll av sine plikter og tiltransporterte oppgaver iht pkt 2 i Vedlegg 01.

Utførende entreprenør skal foreta kontroll av sine plikter og tiltransporterte oppgaver iht pkt 2 i Vedlegg 01.

1.3 Oppdatering og distribusjon av SHA planen

Byggherren v/Prosjekterende/KP har ansvaret for utarbeidelse av SHA-planen i forkant av anbudskonkurransen med tanke på tidsbruk, risikovurdering av løsninger samt beskrivelse av spesifikke tiltak.

Byggherren v/KU har ansvaret for å ajourføre, komplettere og distribuere planen i bygge- og anleggstiden. Bilag til planen, som for eksempel fremdriftsplaner revideres etter behov og blir distribuert separat.

Den enkelte entreprenør er selv ansvarlig for å informere sine ansatte om innholdet i planen på en forståelig måte.

| Funksjon | Kontaktperson | Virksomhet | E-post |
| --- | --- | --- | --- |
| Byggherre | Kristoffer Hamre | Arendal kommune | Kristoffer.hamre@arendal.kommune.no |
| Prosjektleder / Byggherrens representant | Jørn Synstrud | Arendal kommune | Jorn.synstrud@arendal.kommune.no |
| Koordinator prosjektering, KP |  | Rambøll |  |
| Koordinator utførelse, KU | Bård Larsen | Arendal kommune | Bard.larsen@arendal.kommune.no |
| Hovedentreprenør |  |  |  |

2 Organisasjonsplan

Eksempel på utførelsesentreprise:

Rød tekst: Rolle iht. byggherreforskriften

Blå tekst: Entrepriseforhold

Sort tekst: Navn på firma eller person

3 Fremdriftsplan

3.1 Byggherrens fremdriftsplan- viktige milepæler

Foreløpig er følgende tidsplan aktuell:

| Nr | Beskrivelse | Dato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Forprosjekt ferdig/Konkurransegrunnlaget |  |
| 2 | Kontrahering detaljprosjektering |  |
| 3 | Detaljprosjekt ferdig |  |
| 4 | Kontrahering entreprenør og byggestart | Høst -26 |
| 5 | Ferdigstillelse av arbeidene | Høst -27 |
| 6 | Overtakelse fra entreprenør | Høst -27 |
| 7 |  |  |

Tidsplanen skal justeres etter hvert som prosjektering avdekker relevante forhold som må tas hensyn til.

3.2 Byggherrens vurderingskriterier for fastsettelse av tidsplan

Tidsplanen er basert på normal fremdrift som kan følges med vanlige vinterforhold. Arbeid med legging av ledninger i sjø må tilpasses tidsvinduet gitt i tillatelsen fra Statsforvalter.

3.3 Detaljerte fremdriftsplaner/Entreprenørens fremdriftsplan

Fremdriftsplan som i detaljer angir når og hvor de forskjellige arbeidene skal utføres, rekkefølgen på arbeidene, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte arbeider skal utarbeides av hovedentreprenør.

Denne planen skal holdes løpende oppdater, og forefinnes i anleggsbrakken.

Vedlegg XX: Oppdatert fremdriftsplan/produksjonsplan.

| Byggherren har kontrollert at: | Kvittert | Evt merknader |
| --- | --- | --- |
| det er avsatt nok tid til prosjektering | HOS |  |
| det er avsatt nok tid til utførelse | JS |  |
| Det er tatt hensyn til samordning av de forskjellige arbeidsoperasjoner |  |  |

4 Risikovurdering og spesifikke tiltak

4.1 Faremomenter knyttet til byggherrens valg til utforming og organisering av prosjektet:

- Trafikkavvikling for beboere. Gjelder både gjennomgangstrafikk og intern trafikk. Deler av anlegget går i relativt smale blindveier uten muligheter for omkjøring.

- Skoleelever som benytter området som en del av skoleveien. Trafikkarealet er ikke separert for harde og myke trafikanter.

- Anlegg tett inntil private hager. Små barn i umiddelbar nærheten av anleggsplassen.

- Redusert fremkommelighet for beredskapstjenester (brann og redning) samt vanlige samfunnstjenester (renovasjon, post etc)

- Entreprenørens massetransport i området.

- Vanskelige grunnforhold med løsmasser med liten fasthet kan forekomme. Høy vannstand i grunnen pga nærhet til opprinnelige bekkedrag i området.

- Etablering av dype grøfter. Usikker fundamentering av nærliggende konstruksjoner.

- Kryssing av kjente og ukjente kabler.

Punktene skal hensyntas av prosjekterende i den videre planlegging.

4.2 Restrisiko og forslag til tiltak

Basert på risikovurdering foretatt av byggherren og de prosjekterende er følgende konkrete risikoforhold i prosjektet, som krever spesifikke tiltak, avdekket under planlegging og prosjektering. Se Q-10-4 SHA fareidentifikasjon risikovurdering risikoregister.

| Nr. | Aktivitet/ arbeidsoperasjon | Fare | Tiltak | Ansvarlig for tiltak | Referansedokument |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Merk at generelle farer som dekkes av generelle risikoreduserende lov-/forskriftskrav og normale arbeidsinstrukser, ikke omtales i tabellen for spesifikke tiltak under.

5. Endring og oppdatering av SHA plan

Følgende endringer medfører oppdatering i SHA plan

- Endringer i byggherres og entreprenørens organisasjon

- Endringer i fremdriftsplanen som har betydning for sikkerheten

- Nye forhold som krever spesielle tiltak

- Andre endringer iht kommentarer til BHF &7.

Behov for endringer skal meldes til koordinator i utførelsen (KU) umiddelbart etter at forholdet oppdages/oppstår. Endringer kan meldes skriftlig ved å benytte vedlagt skjema (vedlegg 03) men også i byggemøter eller andre møter relatert til kontrakten.

KU registrerer behov for endring i SHA– plan gjennom prosjektets (byggherrens) avvikssystem.

Beslutning om nødvendig tiltak tas av byggherren v/ prosjektleder / byggeleder i samråd anleggsleder eller tilsvarende hos de utførende.

Informasjon om endring og tiltak meldes til alle i henhold til SHA-planens distribusjonsliste.

SHA planen oppdateres fortløpende av byggherren.

Endring og oppdatering skal referatføres i byggemøtereferat.