Vedlegg 01
Oppgavefordeling iht oppgaver i BHF

Prosjekt:                                                                       Dato:

1. Oppgaver som gjennomføres av byggherre eller på vegne av byggherren

| Funksjon | Kontaktperson | Signatur | Dato |
| --- | --- | --- | --- |
| Byggherre (BH) | Arendal kommune v/Kristoffer Hamre |  |  |
| Byggherrens representant (BHR) | Jørn Synstrud |  |  |
| Koordinator for prosjekteringsfasen (KP) |  |  |  |
| Koordinator for utførelsesfasen (KU) | Bård Larsen |  |  |

| Oppgaver | BH | BHR | KU | KP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oppfølging (§5, §13 og §16) |  |  |  |  |
| Sikre at pliktene som er pålagt koordinatøren(e), de prosjekterende, arbeidsgiverne og enmannsbedriftene blir gjennomført. | X |  |  |  |
| Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (§7 og §8) |  |  |  |  |
| Påse at det utarbeides en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, jfr §8, som beskriver hvordan risikoforhold i prosjektet skal håndteres. |  |  |  |  |
| Påse at plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er lett tilgjengelig og gjort kjent på arbeidsplassen. |  |  |  |  |
| Sørge for fortløpende oppdatering av plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. |  |  |  |  |
| Beskrivelse/krav i konkurransegrunnlaget og kontrakter (§6, §8 og §9) |  |  |  |  |
| Sørge for å innarbeide i tilbudsgrunnlaget og kontrakter: - en beskrivelse av risiko knyttet til arbeid som kan medføre fare for liv og helse som byggherren har muligheten til å kjenne til - krav om spesifikke tiltak, basert på risiko som avdekkes under planlegging og prosjektering - krav om at de utførende entreprenørene i sine fremdriftsplaner skal beskrive når og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte arbeidsoperasjoner - krav om forebyggende tiltak som angitt i §9 - krav om forsvarlig bemanning både til prosjektering og utførende - krav om at de utførende sørge for at SHA-planen er lett tilgjengelig og gjøres kjent videre nedover i kontraktkjeden |  |  |  |  |
| Forhåndsmelding (§10) |  |  |  |  |
| Sørge for at det senest en uke før oppstartet sendes inn forhåndsmelding på fastsatt skjema til Arbeidstilsynet. - Forhåndsmelding skal underskrives av byggherren. |  |  |  |  |
| Sørge for at forhåndsmelding settes opp synlig på anleggsplassen og oppdateres. |  |  |  |  |
| Dokumentasjon for fremtidige arbeider (§12) |  |  |  |  |
| Byggherren skal sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. |  |  |  |  |
| Oppfølging (§13) |  |  |  |  |
| Jevnlig følge opp at koordinatører oppfyller sine plikter |  |  |  |  |
| Koordinering prosjektering (§14) |  |  |  |  |
| Koordinere prosjektering slik at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt. Informasjonsflyt mellom de enkelte prosjekterende skal tilrettelegges på en slik måte at de kan hensyn til hverandres planer og valg av løsninger og dermed få identifisert og behandlet risiko i grensesnittet mellom de ulike fagene. |  |  |  |  |
| Utarbeide planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø før oppstart av arbeidet basert på dokumentasjon fra byggherren og de prosjekterende. |  |  |  |  |
| Koordinering utførelse (§14) |  |  |  |  |
| Følge opp de risikoforhold som fremgår av byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. |  |  |  |  |
| Følge opp at det utarbeides tidsplaner som sikrer at det avsettes tilstrekkelig tid til utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner. |  |  |  |  |
| Følge opp at arbeidsgivere og enmannsbedrifter gjennomfører planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, herunder at arbeidsgivere har innarbeidet relevante deler av planen i virksomhetenes system for internkontroll. |  |  |  |  |
| Følge opp at arbeidsgiveres og enmannsbedrifters arbeid som kan påvirke hverandre med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir koordinert, inkludert samarbeid mellom arbeidsgivere og enmannsbedrifter. |  |  |  |  |
| Se til at arbeidsgiver følger opp at kravene om forebyggende tiltak i §9 gjennomføres. |  |  |  |  |
| Sørge for at det føres oversiktslister etter §15. |  |  |  |  |
| Andre oppgaver som er avtalt mellom partene innenfor rammen av byggherreforskriften |  |  |  |  |
| Sørge for at det føres protokoll fra vernerunder |  |  |  |  |
| Sørge for det utarbeides varslingsplan for alle kritiske hendelse. Varslingsplan må henges opp på en oppslagstavle eller lignende slik at den er lett tilgjengelig for alle aktører. |  |  |  |  |

2. Plikter og tiltransporterte oppgaver til Prosjekterende og Arbeidsgiver/ enmannsbedriften

| Oppgaver | Prosjekterende | Utførende |
| --- | --- | --- |
| Prosjekterenes plikter (§17) |  |  |
| - Kartlegge og vurdere risiko knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved gjennomføringen av prosjektet. Det skal også ivaretas grensesnittet mot andre fag. Dette skal dokumenteres, og være med i vurderingsgrunnlaget for valg av trase og tekniske løsninger. | X |  |
| - Spesifikke tiltak jfr §8 skal beskrives og meddeles byggherren. | X |  |
| - Velge tekniske løsninger som ikke medfører unødig risiko/fare for dem som arbeider på anleggsplassen eller for andre som kommer i kontakt med arbeidsområdene. | X |  |
| - Velge løsninger som reduserer risiko/fare ved fremtidig drift og vedlikehold. | X |  |
| De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider, skal dokumenteres, jfr §12. | X |  |
| Den prosjekterende skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter §5. | X |  |
| Risikoforhold som skal inngå i tilbudsgrunnlaget (§6) |  |  |
| Innarbeide beskrivelse av risikoforhold (restrisiko) og tiltak for å sikre arbeidsgjennomføring i prisbærende poster i tilbudsgrunnlaget. | X |  |
| Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (§8) |  |  |
| Oppdatere planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø med organisasjon, risikovurdering og fremdrift i forkant av anbudskonkurransen. | X |  |
| Forebyggende tiltak (§9) |  |  |
| Stille krav til forebyggende tiltak i tilbudsgrunnlaget | X |  |
| Arbeidsgiverens og enmannsbedriftens plikter (§18) |  |  |
| - Følge planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og følge byggherrens eller koordinators anvisninger. |  | X |
| - Skal planlegge og gjennomføre arbeidet på bakgrunn av nødvendige risikovurderinger, og foreta løpende risikovurdering av identifiserte risikoområder i byggherrens plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. |  | X |
| - Skal innarbeide relevante deler av planen i virksomhetenes system for internkontroll. |  | X |
| - Skal informere byggherren om risikoforhold forårsaket av byggherrens og de prosjekterendes valg som ikke er dekket av spesifikke tiltak i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. |  | X |
| Skal informere byggherren om behov for endring i planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. |  | X |
| Skal medvirke i dialogen og samhandlingen etter §5. |  | X |
| Skal sørge for at de forebyggende tiltakene i §9 blir gjennomført. |  | X |
| Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (§8) |  |  |
| Oppdatere planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø med organisasjon, risikovurdering og detaljert fremdrift før oppstart av arbeidet. - Fremdriftsplan skal angi når og hvor de forskjellige arbeidene skal utføres, rekkefølgen på arbeidene, og hvor mye tid som er avsatt til de enkelte arbeider. |  | X |
| Forhåndsmelding (§10) |  |  |
| Sende forhåndsmelding på fastsatt skjema til Arbeidstilsynet. Sendes en uke før oppstartet. - Forhåndsmelding skal underskrives av byggherren. |  | X |
| Forhåndsmelding settes opp synlig på anleggsplassen og oppdateres. |  | X |
| Oversiktslister (§15) |  |  |
| Føre oversiktsliste iht §15 |  | X |
| Informasjonsplikt (§19) |  |  |
| Skal på en forståelig måte informere arbeidstakerne og verneombudet om alle tiltak som skal treffes om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. |  | X |

| Funksjon | Kontaktperson | Signatur | Dato |
| --- | --- | --- | --- |
| Prosjekterende |  |  |  |
| Utførende entreprenør |  |  |  |