Prosjekt: VA Sjøverstø - Staubø

Forkortelser:

BH: Byggherre

BH repr.: Byggherrens representant

BK:  Byggherrens utpekte koordinator.

SHA 1 : Overgripende SHA plan. Vanligvis utført av BH tidlig i planfasen

SHA 2 : Overgripende SHA plan ajourført av prosjekterende i prosjektfasen. Skal følge med som bilag til anbudsdokument.

SHA 3: Plan utført av utførende hovedentreprenør iht BHF § 8.

PRO: Prosjekterende

UTF: Utførende entreprenør.

|  |  | Handling | Ansvar | Dato/sign | Hvordan løst | Merknad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § 5 | Byggherrens plikter | A: Tekniske og organisatoriske valg B: Vurdere og beskrive risikoforhold C: Vurdere og avsette tilstrekkelig tid. | BH/PRO |  | VA – norm SHA 1 SHA2 | Tekniske valg gjøres i prosjekteringsfasen. Risikoforhold beskrives i SHA 1 og suppleres i SHA 2. Tidsplan må tilpasses utførelsen og andre aktiviteter i området. |
| § 6 | Risikovurdering i planfasen | - Innledende vurdering i SH1 - Ajourført i SH2 - Innarbeidet i anbud | BH PRO PRO |  | SH1 utført SH2 | Vedlagt |

|  |  | Handling | Ansvar | Dato/sign |  | Hvordan løst | Merknad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § 7 | Plan for SHA, før anleggstart | - SH 2 utført og ajourført. - Krav til SHA 2 plan innarbeidet i anbud - SHA 3 plan foreligger før oppstartsmøte. - SHA 3 plan er gjennomgått på arbeidsplass. | PRO PRO UTF UTF |  | protokollføring |  |  |
| § 8 | Krav til SHA plan i BHF. | Kontroll av SHA plan. Iht vedlegg 05 | BH/PRO |  | Vedlegg 05 |  |  |
| § 9 | Forebyggende tiltak | Tiltak implementert i anbud? Iht vedlegg 06 | BH/PRO |  | Vedlegg 06 |  |  |
| § 10 | Forhåndsmelding | - Krav i anbud og ansvarfordeling i vedlegg 1 - Utført i tide på godkjent skjema | BH/UTF |  | Krav i anbudet Ansvarsfordeling i vedlegg 1 |  |  |
| § 12 | Dokumentasjon | Krav inntatt i anbud iht Kommunens VA norm med vedlegg | BH/PRO |  | VA norm Vedlegg i anbudet |  |  |
| § 13 | Utpeking av koordinator | Vurdere om nødvendig ut fra antall aktører på anleggsplassen. I så fall: - Vurdere evt konflikt - Utpeke BK - Inngå avtale. | BH |  | Delegere oppgaven til BHR |  |  |
| § 14 | Krav til koordinering | Opprette avtale iht § 14 | BH |  | -II- |  |  |
| § 15 | Oversiktslister | Lister opprettet. Ansvarlig person og system for ajourhold og tilgang opprettet. | UTF |  | Krav i anbud Oversiktslisten skal føres elektronisk |  |  |
| § 16 | Byggherrens representant | Opprette avtale. Konfliktoppgaver vurderes. | BH |  | Avtale |  |  |
| §17 | Prosjekterendes plikter | Vedlegg 01 | PRO/BH |  | Vedlegg 01 |  |  |
| § 18 | Arbeidsgivers plikter | Følge opp utførendes plikter. At SHA plan følges Løpende risiko-vurderinger foretas Avvik føres vedr endrede risikoforhold. | BH/BH repr |  | - Avtale om oppfølging - Punkt for SHA i byggemøteref. - Avvik følges i hht avviksprosedyre. - Sikker jobb analyser (SJA) |  |  |
| § 19 | Informasjonsplikt | SHA plan kunngjøres for verneombud og arbeidstakere | UTF |  | Eget møte, brakke møte Protokollføring |  |  |

Sjekkliste utfylt av:  ………………………………dato:……………………….

Oppdatert…………………………………………………………...