| 03 Sjekkliste for kontroll av forebyggende tiltak iht Bhf § 9 PROSJEKT: VA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Krav | Løsning | Forankring | Oppfølging | Avvik | Merknad |
| A | Nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får adkomst til byggeplass | - Inngjerding - Skilting - Annen sikring | Byggemøter | Koordinator utførelse (KU) | Byggemøtereferat Avviksmelding |  |
| B | Hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplass | - Vurdere felles Koordineringsmøter - Vurdere felles SHA koordinator |  | KU | Referat koordineringsmøte |  |
| C | God orden og fullt forsvarlige hygieniske forhold | Bør være fokus i entreprenørens personalmøter |  | KU | Byggemøtereferat Avviksmelding |  |
| D | Sikker adkomst til arbeidsplassen og sikre ferdselsveier. | - Veiplan - Varslingsplan - Kunngjøring |  | KU | Byggemøtereferat |  |
| E | Avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av forskjellige materialer, særlig vedr farlige stoffer. | - Krav til riggområde - Lukket/låst lager |  | KU | Byggemøtereferat Avviksmeldning |  |
| F | Vedlikehold, kontroll før igangsettelse og kontroll av anlegg og utstyr, for å kunne rette opp feil som kan påvirke arbeidstagers SHA | Krav om egen sjekkliste. Egenkontroll entr ansvar. | Egenkontroll av entrepr. Sjekkliste | KU | Sjekkliste Skal kontrolleres på oppstartsmøte |  |
| G | Lagring, håndtering og fjerning av avfall og farlige materialer | - Avfallsplan - Avfallsrigg, med sortering - Avlåst plass for farlig avfall. - Rutine for fjerning til godkjent deponi. |  | KU | Byggemøtereferat Avviksmelding |  |
| H | Forsvarlige arbeidstidsordninger | - Begrenset ytre arbeidstid til 0700 – 2200 - Timelister der BH har innsyn |  | KU | Byggemøtereferat Avviksmelding |  |
| I | Tilfredsstillende personal rom | Brakkerigg med ordnede forhold. |  | KU | Byggemøtereferat |  |
| J | Forsvarlig innkvartering | Vurderes ved behov. |  |  |  |  |
| - | Andre forebyggende tiltak iht SHA plan |  |  |  |  |  |

Kontroll: Navn/dato::……………………………………………………………………………………………………………………………………..