Krav til entreprenører

for anleggsARBEID i regi av mellom as

Innhold

HMSK-krav til leverandører av tjenester	2

Samordning av HMS-arbeid	2

Ansvar og myndighet	2

Bestilling av tjenester/oppdrag	2

Bruk av personlig verneutstyr	2

Byggherreforskriften	2

Tilfeller ved flere aktører på samme byggeplass	3

Miljø	3

Avfallshåndtering	3

Kjemikalier	3

MELLOM sin eiendom og utstyr	4

Krav til HMS-kort for bygge- og anleggsarbeid utstedt av Arbeidstilsynet	4

Krav til gyldig fagbrev/sertifikat for det arbeid som skal utføres	4

Krav til kvalitet i utførelse av arbeid	4

Risikovurdering	5

SHA-plan	5

Leverandør av tjenester forplikter seg til særlig å ta hensyn til følgende risikofaktorer:	5

Generell risikovurdering av anleggsarbeid i tettbygd strøk	6

Varsling	8

Varslingsinstruks for ulykker	8

Erstatningsansvar ved strømbrudd forårsaket av tredjepart	8

Etterlevelse	8

Signatur:	9

HMSK-krav til leverandører av tjenester

MELLOM har utpreget fokus på HMS, og velger entreprenører med samme holdninger. Som leverandør av tjenester til MELLOM skal alle krav i dette skrivet følges til enhver tid. Kriteriene er gitt av både norsk lovgivning og beste praksis innenfor ulike områder.

Samordning av HMS-arbeid

Ifølge arbeidsmiljølovens § 2-2 har hovedbedriften ansvaret for å samordne de enkelte virksomhetenes helse-, miljø og sikkerhetsarbeid. Hver arbeidsgiver skal sørge for at egen virksomhet utfører arbeidet i arbeidsmiljølovens bestemmelser, slik at sikkerhet og helse for arbeidstakere ivaretas. Videre skal hver arbeidsgiver medvirke til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for øvrige arbeidstakere på arbeidsplassen. Hovedbedriften sørger for informasjon til virksomhetene som er nødvendige for å kunne ivareta samordning av helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet.

Ansvar og myndighet

Daglig leder i MELLOM har det overordnede ansvaret for drift, vedlikehold, HMS og ytre miljø. Leverandører som har inngått avtale om samordning plikter å følge instruksjoner fra MELLOM. Ved brudd på avtale vil leverandør bortvises fra anlegget. Eventuelle kostnader påført MELLOM grunnet brudd på avtalen viderefaktureres leverandør.

All kommunikasjon skal normalt foregår mellom leverandør og prosjektleder i MELLOM.

Leverandørens arbeidsleder er ansvarlig for at alle ansatte i tilknytning til anlegget er kjent med og følger relevante deler av samordning av HMS-arbeid. Dokumentasjon ved f.eks. signert gjenpart av vedlegget skal kunne legges frem på forespørsel. Leverandør plikter å melde ifra til prosjektleder i MELLOM dersom noe er uklart.

Bestilling av tjenester/oppdrag

Alle bestillinger fra MELLOM til leverandør av tjenester skal skje skriftlig/elektronisk. 
Bestillingen skal inneholde en innledende vurdering av stedlig risiko (eksempelvis knyttet til trafikk, forsyningssikkerhet og høy- og lavspentnett).

Bruk av personlig verneutstyr

Leverandør av tjenester skal benytte MELLOM sine krav til bruk av personlig verneutstyr. Som minimumsbekledning forplikter skal alle arbeidstakere til enhver tid å benytte synlighetstøy på overkropp som oppfyller kravene til den europeiske standarden for synlighetsbekledning, EN 471, hjelm og vernesko. I alle arbeidsoperasjoner som krever annet verneutstyr eller en annen type bekledning skal MELLOM sine instrukser følges, og korrekt hjelm, samt vernebriller/visir skal benyttes etter den type arbeid som utføres. 
Firmanavn eller annet tegn på tilhørighet skal være synlig. I tillegg skal godkjent fallsikringsutstyr brukes ved klatring/arbeid hvor det er risiko for å falle til et lavere nivå og når høyden er over 2 meter. Alt verktøy og utstyr som benyttes ved oppdrag for MELLOM skal være godkjent og sertifisert i henhold til gjeldende regler.

Byggherreforskriften

Byggherreforskriften er gjeldende for alt anleggsarbeid som utføres av leverandør av tjenester for MELLOM: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-08-03-1028

Tilfeller ved flere aktører på samme byggeplass

I tilfeller hvor det er flere aktører på samme arbeidsplass skal leverandør av tjenester ivareta klare ansvarsforhold, og det skal være definert hvem som er hovedbedrift iht. Arbeidsmiljøloven § 2-2. Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere

I de tilfeller hvor leverandør av tjenester er definert som hovedbedrift i henhold til Byggherreforskriften skal leverandør av tjenester være representert på bygg- eller anleggsplassen, samt ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dette skal sikre god kommunikasjon for å unngå hendelser, og omfatter følgende aktiviteter:

- Felles vernerunder.

- Registreringsrutiner for avvik.

- Tilrettelagt vernetjeneste for alle.

- Felles forståelse for rapportering hos alle verneombud.

- Verneombud(ene) har hele bygg- og anleggsplassen som verneområde.

- Hovedbedriften har kontroll på oppstilling og sertifisering/kontroll av teknisk utstyr.

Miljø

Leverandør av tjenester skal ha system for avfallshåndtering på arbeidsstedet, og sørge for at det holdes god orden og ryddighet mens jobben pågår. Dette blir fulgt opp i perioden hvor arbeid blir utført. Det skal velges miljøvennlige produkter når dette lar seg gjøre. Leverandør av tjenester forplikter seg til å holde orden, samt fjerne kjemikalier og restmateriell fra et arbeidssted etter endt arbeid som ikke hører til på området.

Avfallshåndtering

Leverandør har ansvar for at alt avfall samles inn og sorteres. Avfallscontainere og beholdere for respektive avfallsfraksjoner skal benyttes.

Farlig avfall må være merket og lagres forsvarlig for å unngå søl og lekkasjer.

Kjemikalier

Det skal finnes produktdatablader for alle kjemikalier der de benyttes. Dersom leverandør bruker egne kjemikalier, skal produktdatablader fremskaffes for disse kjemikaliene. Alle som arbeider med helse-, brann eller miljøfarlige stoffer skal kjenne risikoen ved bruk av stoffene og hvordan skader unngås.

Alle kjemikalier og alt farlig avfall skal sikres mot avrenning og påkjørsel for å forhindre kjemikaliesøl/utslipp. Ved uhell eller lekkasjer skal tilsølte masser dekkes til med absorberende materiale og tas opp umiddelbart. Det skal også gis beskjed til prosjektleder i MELLOM. Kostnader knyttet til deponering av forurensede masser belastes det firma som er ansvarlig for forurensingen. Farlig avfall skal merkes, leveres minimum årlig til godkjent nedstrømsløsning og deklareres iht. gjeldende regelverk ved levering.

MELLOM sin eiendom og utstyr

Leverandør av tjenester forplikter seg til å erstatte alle skader som påføres MELLOM sin eiendom (strømnett, utstyr etc.) og tap som følge av brudd på strømnett (eksempelvis i tilfeller hvor kabler graves over og det påløper KILE-kostnader). Leverandør av tjenester skal være svært oppmerksomme på å låse alle dører, og er kjent med at dette gjelder spesielt dører til strømførende deler, eksempelvis stolpeskap, trafoer, kiosker, strømskap etc. Leverandør av tjenester er selv ansvarlig for å etterspørre kart om oppdraget er uklart.

Krav til HMS-kort for bygge- og anleggsarbeid utstedt av Arbeidstilsynet

Leverandør forplikter seg til å sørge for at alle arbeidstakere som arbeider på et bygg- eller anleggsområde har HMS-kort. Alle arbeidstakere som jobber på et bygg- eller anleggsområde, skal være oppført på oversiktslisten på bygge- eller anleggsplassen. Det skal i tillegg føres elektroniske lister over alle personer som arbeider på byggeplassen (BHF §15). Hovedbedrift har ansvaret for at listene føres. Leverandør av tjenester skal oversende MELLOM bekreftelse på at dette er på plass. Dersom det i løpet av kontraktsperioden ansettes nytt personell, skal leverandør av tjenester oversende dokumentasjon til MELLOM. Ordrebekreftelse på bestilt kort kan benyttes som dokumentasjon inntil kortet er mottatt i posten. Søknadsskjema og liknende aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har HMS-kort, vil bli bortvist fra byggeplassen. Det henvises ellers til arbeidstilsynets nettsider og infomateriell om HMS-kort.

Krav til gyldig fagbrev/sertifikat for det arbeid som skal utføres

Leverandør av tjenester skal dokumentere riktig kompetanse for alle som skal utføre oppdrag for MELLOM, herunder fagbrev og sertifikat.

NB! Dersom det i løpet av kontraktsperioden ansettes nytt personell, skal dokumentasjon for kompetanse oversendes MELLOM.

Krav til kvalitet i utførelse av arbeid

Leverandør av tjenester skal overholde følgende krav:

- Gravemelding er entreprenørens ansvar. Påvisning av MELLOM nett skjer via gravemelding. Entreprenøren står ansvarlig for all skade på infrastruktur.

- Kravene i Statens vegvesens Håndbok N301 - Arbeid på og ved veg, skal legges til grunn som kvalitetsstandard for all arbeidsvarsling og sikring av gravearbeid.

- Myke trafikanter har alltid prioritet ved innsnevring av gang-/vegbane, og det skal legges til rette for passasje med barnevogn og rullestol (universell utforming).

- Alt sperremateriell skal ha farget merking, og alle hjørner og endeavslutninger skal ha refleksiv markering (refleksskilt). Løsmasser i vei skal markeres med refleksmerket materiell.

- Arbeid nær strømnett skal utføres i tett dialog med driftspersonell fra MELLOM. Behov for utkobling må vurderes i det enkelte tilfellet. Utkobling av strømkunder krever to dagers varsel.

Risikovurdering

Planleggingen av alle oppdrag skal inneholde en vurdering av stedlig risiko. For alle arbeidsoperasjoner skal de som skal deltar i arbeidet å gjennomføre en risikovurdering (SJA). Vurderingen skal ta hensyn til stedlige forhold og arbeidets innhold og art. Spesielt skal det vurderes arbeid som kan innebære fare for liv og helse, ref. BHF § 8 c) og spesifikke risikoreduserende tiltak skal noteres. Alle risikovurderinger skal gjøres skriftlig.

SHA-plan

Ved større bygge- og anleggsarbeider skal Byggherreforskriften (BHF) følges og det utarbeides en spesifikk SHA-plan som skal inneholde spesifikke sikkerhetstiltak knyttet til stedlig risikovurdering. For en rammeavtale skal det utarbeides en generell SHA-plan. Planen skal inneholde organisasjonskart, varslingsplan, rapportering av uønskede hendelser og rutiner for oppdatering av SHA-plan ved avvik og endringer.

Leverandør av tjenester forplikter seg til særlig å ta hensyn til følgende risikofaktorer:

- Flere virksomheter og yrkesgrupper er ofte på samme sted for å utføre arbeidsoppgaver og god kommunikasjon og klare ansvarsforhold skal ivaretas.

- Stadig endring i arbeidssted og samarbeidsrelasjoner.

- Ulik sikkerhetskultur mellom ulike virksomheter, yrker og nasjonaliteter.

- Ved arbeidstidsordninger med lange arbeidsdager/-uker, skift- og nattarbeid skal det kunne dokumenteres at Arbeidsmiljøloven følges og at avtaler med tillitsvalgte er på plass.

- Støy, vibrasjoner og ugunstige temperaturforhold.

- Tungt fysisk arbeid, ugunstige arbeidsstillinger og gjentatte bevegelser.

- Inhalasjon av støv, røyk, gass, damp og hudkontakt med vann og kjemikalier.

Leverandør av tjenester skal iverksette forebyggende tiltak for å motvirke skade på personer, materiell og miljø.

Generell risikovurdering av anleggsarbeid i tettbygd strøk

Det må tas særlig hensyn underveis i arbeidet da det i mange tilfeller arbeides i tettbygde strøk og sjeldent på lukket og inngjerdet område. Sammenstillingen under viser sannsynlige risikomomenter knyttet til anleggsarbeid samt forslag til tiltak for å ivareta liv, helse og verdier.

| Risikoforhold | Tiltak for å ivareta liv, helse og verdier |
| --- | --- |
| Gravemaskiner og tunge kjøretøy | Generelt påbud av personlig verneutstyr: - vernesko, synlighetstøy og hjelm I tillegg skal følgende verneutstyr være tilgjengelig: - hørselsvern, vernebriller, hansker etc. |
| Flere bedrifter på samme anlegg | Tydelig ansvarsfordeling og avklaring av hvem som innehar det koordinerende ansvaret. |
| Arbeider nær høyspentinstallasjoner, høyspentledninger, fiber, telekabler og elektriske installasjoner | Nært samarbeid med MELLOM, Neas AS, Telenor, Kommunalteknikk eller andre. Involvering av alle parter før arbeid igangsettes, behov for videre overvåking vurderes. Arbeidslaget må vurdere risikoforholdene daglig, eller i etapper når det jobbes flere dager med en aktivitet innenfor et begrenset område. Dette gjelder spesielt arbeid nær høyspentkabel, der FSE kommer til anvendelse. Konkrete vurderinger må dokumenteres, for eksempel ved standard skjema for sikker jobb analyse (SJA). Vurderingen skal utføres før arbeidene starter. |
| Kabelpåvisning | Entreprenør er ansvarlig for kabelpåvisning. «Leder for Sikkerhet» praktiseres iht. FSE og MELLOM sin instruks. Høyspentkabler må vurderes å kobles ut ved avdekking og evt. flytting. Arbeid utsettes dersom driftssituasjon ikke tillater nødvendig utkobling. Geomatikk kontaktes for kartgrunnlag, påvising og bistand for avdekking av telekabler. |
| Arbeider nær installasjoner i grunnen | Entreprenør er ansvarlig for påvisning av høyspentkabel og ledninger. Kommunalteknikk skal kontaktes for påvising før graving i nærheten av ledningsnett igangsettes. |
| Utkobling av strømnettet | I noen tilfeller kan det bli nødvendig å varsle abonnenter om strømstans. Ved behov for utkobling som berører abonnenter stiller NVE krav til at MELLOM Overordnet vakt skal varsles senest kl.12.00 to virkedager tidligere. Det vil si at en stans som er tenkt gjennomført på en mandag må varsles til driftssentralen torsdag før kl.12.00. |
| Arbeider som innebærer bruk av sprengstoff | Arbeid og håndtering av sprengstoff skal bare utføres av autorisert personell. Ved utplassering av overvåkere må det tas hensyn til både biltrafikk, folk på private eiendommer, og gående på gangveger og stier. Krav spesifisert i veiledning til Eksplosivforskriften skal tilfredsstilles. |

| Arbeidsvarsling og Anleggssikring | Statens Vegvesens Håndbok 051 skal legges til grunn for varsling og sikring av arbeid på og ved veg. Entreprenør er ansvarlig for skiltplan og vedlikehold av denne. - Alle gjerdeelement skal ha farget markering (endestolper i signalfarge, horisontalt festet markeringsstripe rødt/gult 10x150 cm, eller rødt/hvitt markeringsbånd m/refleks) - Alle hjørner og endeavslutninger skal ha refleksiv markering (refleksskilt). Dette gjelder også om gjerdet passerer et kryss der trafikk kommer på tvers. - Materiell og maskiner skal fortrinnsvis omsluttes med gjerde. I alle tilfeller skal det settes opp hindermarkering. - Alle gravegroper skal sikres med sperreelementer med refleks, slik at ingen uvedkommende kommer til grøften. - Skilt som står på fortau/gangveg skal være montert minst 220cm over bakken. Dersom dette ikke er mulig og/eller det er fare for påkjørsel skal skiltets bakside gjøres synlig med retroreflekterende tape. - Avsperring og varslingsskilt skal åpnes/fjernes/tildekkes når de ikke er aktuelle. - Sperringer og skilt skal kontrolleres rutinemessig, og spesielt ved kraftig vind. - Daglig ved arbeidsdagens slutt skal det påses at sperring og merking er komplett. - Maskinnøkler fjernes fra maskin, og hovedbryter kobles ut daglig. |
| --- | --- |
| Arbeid med passerende trafikk, tilkomstveger uten alternativ, og omkjøring | Skiltplan skal godkjennes av Kommunalteknikk (delegert myndighet i Kristiansund Kommune). Tydelig arbeidsvarsling og sikring. Framdrift planlegges for å minimere ulemper for beboere, og sikre passasje der dette er nødvendig. |
| Myke trafikanter | Nødvendige sikringstiltak i forbindelse med anleggstrafikk. Inngjerding av arbeidsområdet om mulig. Sikre arbeidsområdet mot uvedkommende. - Ingen parkering på fortau og gangveger. - Det skal ikke rygges på uavsperret gangveg uten vakt! Det skal etableres muligheter for universell tilkomst forbi arbeid på gangveg/fortau. Det skal tas hensyn til barn på skoleveg. - Aktivitet på gangveger styres unna morgenrush 0730-0830. «Metallbro» kan med fordel benyttes for fremkommelighet over grøfter. Det skal benyttes tydelig merket avsperring og markeringsskilt (ref. arbeidsvarsling). Avsperret gangveg skal åpnes så snart dette er forsvarlig (også midlertidig gjennom helgene). Naboer og eventuelle skoler skal varsles i god tid om hvilke hindringer de kan forvente med tanke på tilkomst til sine respektive hus, og hvilke avbøtende tiltak som blir satt inn. |

Varsling

Varslingsinstruks for ulykker

Leverandør av tjenester forplikter seg til å følge MELLOM sin varslingsinstruks for ulykker, og til å informere kontaktpunkt i MELLOM om alle personskader eller andre materielle skader som forekommer under arbeid som utføres på oppdrag for MELLOM. Varslingsinstruks skal henges på oppslagstavle og holdes lett tilgjengelig på anleggsområdet. Leverandør av tjenester skal registrere uønskede hendelser og ulykker i sitt internkontrollsystem, og rapportere disse til kontaktpunkt i MELLOM. 
Alvorlige ulykker rapporteres umiddelbart i henhold til varslingsplan.

Erstatningsansvar ved strømbrudd forårsaket av tredjepart

I tilfeller der MELLOM pådras KILE-kostnad som følge av utenforstående entreprenørers eller annen tredjeparts handling, vil dette bli krevet erstattet av den skadevoldende entreprenøren i henhold til alminnelige erstatningsrettslige regler. Et slik erstatningskrav vil komme i tillegg til krav om erstatning for reparasjonsskader mv. for å sette i stand skadede nettanlegg.

KILE-ordningen innebærer at nettselskapene har et økonomisk ansvar overfor kundene dersom det forekommer avbrudd på energileveransene. KILE er forkortelse for «Kvalitetsjustert inntektsramme ved ikke levert energi» og er ment til å fungere som en incentivordning innenfor nettmonopolet for å sikre høyest mulig leveransetid på nettet. KILE-kostnader, med tilhørende reduksjon i inntektsrammen, pådras uavhengig av hva eller hvem som var årsak til at det aktuelle strømbruddet oppsto.

Les mer om KILE-ordningen på nettsidene www.nve.no .

Etterlevelse

Ved brudd på ovennevnte krav har MELLOM rett til å stanse arbeidene i den utstrekning MELLOM anser det nødvendig. MELLOM kan kreve at underleverandører skiftes ut, uten omkostninger for MELLOM. Som leverandør av tjenester er vi innforstått med at vi av publikum blir oppfattet som representanter for MELLOM, og at vi skal bidra til å opprettholde MELLOM sitt gode omdømme. MELLOM har også full rett til å si opp eksisterende avtale med umiddelbar virkning ved vesentlige brudd på disse krav.

Signatur:

Som leverandør av tjenester bekrefter vi med dette etterlevelse av alle krav og samordning av HMS-arbeid iht. dette vedlegg.

_____________________________		_______________________      	_____________
Ansvarlig for kontrakt				 Sted			         	Dato
(leverandør av tjenester)	
		    
_____________________________		_____________________________	
Navn (Blokkbokstaver) 			Stilling

_____________________________	
Firma